98年度作業計畫

主辦單位(花東縱谷國家風景區管理處)

壹、計畫概要

|  | 一、基本資料 計畫名稱 花東縱谷國家風景區建設計畫 計畫編號 0980002553 主管機關 交通部 計畫類別 經濟發展 主辦機關(單位) 交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處) 列管級別 部會管制 共同主辦機關 管考週期 月報 協辦機關 計畫期程 97/1/1~100/12/31 隸屬專案(編號) 是否為計畫型補助事項 否 施政分類 文化及觀光(觀光) 是否為促進民間參與計畫 否 執行地點 台東縣、花蓮縣 計畫緣起 一、依據行政院97年6月27日院臺交字第0970024479號函核定之「重要觀光景點建設中程計畫(97-100年)」辦理。 二、為有效發揮政府重大公共建設計畫觀光次類別經費之投資效益，強化具體投資成果，儘速整合既有觀光次類別計畫，依(一)國際觀光重要遊程景點建設、(二)國內觀光重要景點建設、(三)地方觀光景點改善、(四)國家風景區經營管理維護等4項投資重點與優先順序，賡續充實本風景區各項軟硬體設施，提昇整體遊憩服務品質，期增加國民遊憩活動場域並吸引國際觀光客到訪。 三、另配合行政院經濟建設委員會96年3月20日院台經字第0960082336號函核定「東部永續發展綱要計畫」之「建構花東優質景觀廊道及整體行銷」細部實施計畫，研訂本國風景區開發建設計畫。 計畫總目標 壹、花東縱谷國家風景區建設計畫(97-100年): 一、總目標: (一)打造花東地區成為具國際水準之陸、海、空之多元遊憩活動觀光渡假勝地。 (二)營造花東縱谷友善旅遊環境，提升旅遊服務品質。 (三)建構花東優質景觀路廊，形塑重要門戶及據點入口意象。 (四)結合在地產業及自然文化資源，推廣生態旅遊，整體行銷縱谷觀光產業。 (五)遊客人數由96年278萬人次提升至100年310萬人次，成長11.51%。 (六)遊客滿意度由96年82.2分提升至100年83.7分。 二、計畫範圍:本計畫範圍東自花蓮縣壽豐鄉海岸山脈台9線目視所及第1條山稜線，西至台9線目視所及第1條山稜線，另包括木瓜溪沿岸至龍澗地區及南橫至利稻之台20線公路沿線。南至台東市都市計畫以北(即卑南鄉界即卑南溪南側以北)，北達花蓮溪、木瓜溪南側所為之花蓮、台東兩縣縱谷平原，但不括範圍內9處都市計畫地區、東華大學特定區，總面積合計為138,368公頃。 三、計畫內容:國家風景區建設分以「國際觀光重要景點建設」，如鯉魚潭、羅山及六十石山、關山自行車道及鹿野高台；「國內觀光重要景點建設」，如建構花東優質景觀廊道、改善瑞穗及安通溫泉區、赤柯山、光復馬太鞍溼地、舞鶴台地、利吉、卑南等地區等周邊環境以及「地方觀光景點建設」，如改善原住民部落風貌等三大重點項目，改善花東縱谷國家風景區內景觀及服務設施，增加遊憩吸引力。 四、經營方案: (一)規劃建設方面：1.加強優質景觀道路型塑及聚落風貌營造，2加強各據點設施維持、景觀改善及服務品質提昇，3.加強各據點遊程串聯。 (二)活動行銷方面：1.運用當地文化與農特產、自然資源，開發新的休閒遊憩活動與遊程，2.借重專業公關公司協助辦理行銷推廣。 (三)經營管理方面：1.擴大以ＯＴ方式強化據點經營，2.繼續辦理鼓勵民間投資案(BOT、ROT)。 五、實施經費: 花東縱谷國家風景區建設計畫(97-100年)計850,000千元，分年經費編列如下：97年編200,000千元、98年編210,000千元、99年編220,000千元、100年編220,000千元。 六、預期成效 (一)提昇國內旅客人次，預期從96年之278萬人次，至100年增加為310萬人次。 (二)提昇旅客滿意度，由96年之82.2分，至100年提昇為83.7分。 註：本計畫與去年度0970000642-花東旅遊線計畫〈第2期〉為關聯計畫。 |
| --- | --- |

一、年度目標

一、辦理花東縱谷國家風景區之「國際觀光重要景點建設」:辦理鯉魚潭(潭西碼頭護岸景觀及鯉魚潭廣播暨監視系統改善)、鹿野高台(公廁暨環境改善，形象商圈指示牌已於97年度完成)、羅山及六十石山地區，以及關山自行車道等周邊景觀及公共服務設施改善等6項；「國內觀光重要景點建設」:配合建構花東優質景觀路廊及營造縱谷花海景觀，辦理瑞穗瑞北富源舊鐵道賞櫻自行車道、台9線景觀廊道（東里至安通舊鐵道）、台11丙、193線界碑周邊景觀改善等，並辦理瑞穗火車站站前閒置空間、富源火車站入口意象改善等6項；「地方觀光景點建設」:辦理萬榮鄉紅葉部落、玉里中央部落等原住民部落整治、景觀改善暨環境維護及設施維持等3項，總計15項工程，改善遊憩服務設施，提升旅遊品質。 二、花東縱谷國家風景區滿意度調查82.7分；年遊客量達300萬人次。