西拉雅國家風景區資源管理系統觀光基礎資料暨應用系統擴充案          成果報告書

第一章  計畫概述
第一節 計畫名稱
本計畫定名為「西拉雅國家風景區資源管理系統觀光基礎資料暨應用系統擴充案」。
第二節 計畫背景
台南縣政府自92年開始辦理資源調查，經交通部觀光局辦理評鑑已達國家級風景區標準，嗣於94年11月報奉行政院准予核備，成為台灣地區第13個國家級風景特定區。因陸續發現史前文化遺址，且有不少平埔原住民西拉雅族後代遷移至此，並保有傳統的西拉雅公廨及獨有的『夜祭』活動，爰以『西拉雅』作為本風景區之名稱。 

為有效管理西拉雅國家風景區管理處內之自然環境、遊憩景觀、土地利用、設施財產等基礎數值資料，貴處95年度計畫購買數化地籍資料及相關土地基本資料庫，並建置資源管理系統，使管理處各課室透過系統資訊分享之功能，獲得即時地理資訊，掌握風景區內最新之土地利用與各項環境基礎資訊以及於風景區內之各項觀光設施資源分布，並以此功能建置網站，提升服務旅遊品質，其計畫核心作業目標：
一、開發網際網路土地基本資料庫管理系統與建立業務使用需求。
二、整合地籍圖數化作業成果，及相關土地基本資料庫。
三、掌握管理處、企劃課、管理課等業務職掌，以地理資訊功能為基礎，強化發展應用功能與資料建置作業。
四、整合自然環境、遊憩景觀、土地利用、設施財產等基礎數值資料與建立資料分析決策支援作業。
五、完善軟硬體與網路架構之基礎環境，購置建置GIS發展所需之軟硬體設備與環境。
貴處為更有效管理西拉雅國家風景區內之觀光資源，並掌握風景區內最新之各項觀光資源分佈，特辦理本計畫「西拉雅國家風景區資源管理系統觀光基礎資料暨應用系統擴充案」；主要工作項目搜集與調查轄區內之觀光資源，使民眾及貴處各課室透過系統資訊分享之功能，獲得即時觀光旅遊及服務資訊，並以此功能提升西拉雅風景區網站資料之豐富度，提升服務旅遊品質。
第三節 計畫期程
依合約規範，計畫期程自簽約日起計150個日曆天(包含國定、例假日)完成本案所有工作。

一、第1期：廠商應於簽約日起20日內提交工作計畫報告書12份送達貴處，經機關審查合格並通知補正後，提送修正後工作計畫書。
二、第2期：廠商應於完成第1期工作日起70日內完成觀光資源調查，提送期中報告書12份，經機關審查合格並通知補正後，提送修正資料。
三、第3期：廠商應於完成第2期工作日起40日內，完成系統建置，提送期末報告書12份。
四、第4期：廠商應於完成第3期工作日起20日內，交付本案成果。
第四節 計畫範圍
西拉雅國家風景區轄區範圍，北起臺南縣白河鎮及嘉義縣大埔鄉；東至台南縣南化鄉界及台20線，嘉義縣大埔鄉東界、楠西鄉東界、左鎮鄉東南界；南至臺南縣新化鎮南界及左鎮鄉西南界；西至國道二號高速公路及烏山頭風景特定區計畫範圍西界為界，總計面積約91,450公頃(陸域88,070公頃；水域3,380公頃)，轄區範圍圖如圖1-1。
[image: image60.png]D ARHKKRF

Chienkue Technolosy University




第五節 工作項目
一、觀光基礎資料搜集與調查：所有資源調查需以轄區內合法經營者為之
(一)美食：至少區分為地方風味餐、特色小吃、餐廳全覽等三類，內容需包含：地理位置、餐飲店名、服務電話、地址、簡介、餐廰照片、餐點照片、路程導引等。
(二)住宿：至少區分為飯店、休閒農場、民宿等三類，內容需包含：地理位置、飯店名稱、服務電話、地址、簡介、飯店照片、路程導引等。
(三)交通：至少區分為國內航空、高鐵、台鐵、觀光巴士站、客運站、計程車站等六類，內容需包含：地理位置、站名、服務電話、地址、簡介、照片、路程導引等。(國內航空、高鐵、台鐵等三類之資料建置範圍為全國)
(四)古蹟：至少區分為國定古蹟、省(市)定古蹟、縣(市)定古蹟、歷史建築等四類，內容需包含：地理位置、景點名稱、電話、地址、景點特色、路程導引等。
(五)溫泉：至少區分為關子嶺泥泉、六重溪溫泉、龜丹溫泉、水雲溫泉等四個地區，內容需包含：地理位置、溫泉介紹、溫泉飯店、路程導引等。
(六)步道：至少區分為健行步道、一般登山步道、專業登山步道等三類，內容需包含：地理位置、步道介紹、建議裝備、路程導引等。
(七)景點：至少區分為自然生態、宗教禮讚、休閒產業等三類，各類別底下又細分為一級、二級、三級景點，內容需包含：地理位置、景點名稱、電話、地址、景點特色、路程導引等。
(八)其他：公廁及轄區外臨近景點，例如：後壁烏樹林(五分車)、水雉復育區…等旅遊線景點。
二、觀光資源管理系統擴充
(一)將上述調查所得資料全數建置於本處資源管理系統中，包含屬性及坐標資料(坐標系統需含TWD67、TWD97及WGS84系統)。
(二)古蹟及景點部份需建置360度環景或環物相片及語音介紹等功能，且景點部份需建置至少100處景點(由廠商提供資料予機關作篩選)。
(三)交通部份，國內航空、高鐵、台鐵等三類，需提供選取起、迄點查詢時刻表之功能。
(四)影音多媒體區：提供古蹟及景點等二類資料之影音多媒體觀看(使用者點選後，由系統自動抓取照片檔、語音檔、文字檔後，以Flash格式播放)。
(五)若上述之餐飲店、飯店、交通設施等已建置網站者，均需提供連結至該網站之功能。
三、路線DIY功能提升
(一)提供行程規劃：至少區分為一日遊、二日遊、三日遊等三種行程規劃，並提供選擇建議景點等級之功能。
(二)行程規劃內容至少需包含：建議路線、路線環域100公尺內景點建議、景點間里程數及到達所需花費時間、各景點建議停留時間、建議用餐、住宿地點。
(三)規劃結果提供景點單點選取定位及定位後觀看照片、介紹、導覽等功能。
(四)建置定型化之建議行程：至少區分為一日遊、二日遊、三日遊等三類建議行程，一日遊至少提供30條路線、二日遊至少提供15條路線、三日遊至少提供10條路線，內容需包含景點間里程數及到達所需花費時間、各景點建議停留時間、建議用餐、住宿地點，景點、餐廳、飯店單點選取定位及定位後觀看照片、介紹、導覽等功能。
四、行政資源管理系統建置：包含先期作業計畫、年度概算編列、年度工作擬定、遊客人次統計、採購案執行進度管控、預算執行管控(含公務預算及基金預算)、工程進度管制表等。
五、UMPC導覽系統建置
(一)空間定位功能
(二)資料同步傳輸功能
(三)觸控式介面設計
六、其它事項
(一)本次系統需建置於西拉雅國家風景區資源管理系統中，並與西拉雅國家風景區之官方網站進行整合。
(二)資源管理系統需建置為中(含正體、簡體)、英、日三種語言版本。
(三)系統首頁改以民眾使用網頁為主，另提供一個icon供機關人員登錄帳號、密碼，並將行政所需資源置於該項功能底下，以示區隔。
(四)本案系統之建置，非經機關同意不得刪除或影響系統既有之功能。
(五)廠商每二星期需與機關進行至少一次工作會議。
(六)系統完成驗收後，提供一年期間之保固，保固期限內，每月派駐工程師一員進駐4天，經甲方同意後，配合上班時間，負責系統維護、管理及其他本處交付辦理事項，其資格需大學畢業且具有地理資訊專業能力。

(七)保固期限內遇有系統故障，廠商在接獲機關通知時間起24小時內，必須派員到達本處排除故障。

第六節 成果交付
依據招標需求書文件，成果交付項目及數量如下：
1.成果報告書及操作手冊20本。
2.成果報告書及操作手冊內容電腦檔案光碟片10份及原始碼光碟片乙份(光碟內容應附目錄索引檔)。

3.UMPC 3台
第二章  觀光基礎資料搜集與調查作業成果
第一節 觀光基礎資料搜集與調查作業成果
依合約規範觀光基礎資料搜集與調查有美食、住宿、交通、古蹟、溫泉、步道、景點、其他等八大項，所有資源調查需以轄區內合法經營者為之(依交通部觀光局、嘉義縣政府、台南縣政府登記有案之經營者)，因此每項資料均說明其出處，且蒐集之資料均至現場調查其中所需之屬性資料如景點拍照及利用GPS定位獲得坐標等，同時360度環景照片應考量現地條件適當展現景觀及其特色，以確保資料的正確與品質。
一、美食：區分為地方風味餐、特色小吃、餐廳全覽等三類，內容需包含：地理位置、餐飲店名、服務電話、地址、簡介、餐廰照片、餐點照片、冷氣、停車場、營業年份、營業時間、路程導引等，西拉雅國家風景區轄區內美食資料數目表如表2-1，調查資料請參照觀光資源資料1。
        表2-1 西拉雅國家風景區轄區內美食資料數目表
	鄉鎮
	地方風味餐
	特色小吃
	餐廳

	大內鄉
	0
	2
	1

	大埔鄉
	3
	0
	3

	山上鄉
	1
	2
	0

	六甲鄉
	1
	4
	4

	左鎮鄉
	1
	2
	0

	玉井鄉
	0
	3
	1

	白河鎮
	11
	0
	6

	官田鄉
	1
	0
	0

	東山鄉
	0
	0
	0

	南化鄉
	1
	1
	0

	柳營鄉
	0
	0
	1

	善化鎮
	0
	0
	0

	新化鎮
	1
	0
	0

	新市鄉
	0
	0
	0

	楠西鄉
	4
	1
	3

	總數
	24
	15
	19


二、住宿：區分為飯店、休閒農場、民宿等三類，內容需包含：地理位置、飯店名稱、服務電話、地址、簡介、飯店照片、會議場所、房間數、參考房價、路程導引等，西拉雅國家風景區轄區內住宿資料數目表如表2-2，調查資料請參照觀光資源資料2。
表2-2 西拉雅國家風景區轄區內住宿資料數目表
	鄉鎮
	飯店
	休閒農場
	民宿

	大內鄉
	0
	1
	0

	大埔鄉
	1
	2
	2

	山上鄉
	0
	0
	0

	六甲鄉
	1
	0
	2

	左鎮鄉
	0
	0
	0

	玉井鄉
	1
	0
	0

	白河鎮
	2
	0
	17

	官田鄉
	1
	0
	1

	東山鄉
	0
	1
	1

	南化鄉
	0
	0
	0

	柳營鄉
	1
	0
	0

	善化鎮
	0
	0
	0

	新化鎮
	1
	1
	2

	新市鄉
	0
	0
	0

	楠西鄉
	2
	0
	1

	總數
	10
	5
	26


三、交通：區分為國內航空、高鐵、台鐵、觀光巴士站、客運站、計程車站等六類，內容需包含：地理位置、站名、服務電話、地址、簡介、照片、路程導引等。國內航空、高鐵、台鐵等三類之資料建置範圍包含全國，並提供範圍內之嘉義縣、台南縣主要車站照片，調查範圍內無合法登記之計程車站。調查資料請參照觀光資源資料3。
四、古蹟：區分為國定古蹟、省(市)定古蹟、縣(市)定古蹟、歷史建築等四類，內容需包含：地理位置、景點名稱、電話、地址、景點特色、路程導引、建議停留時間等，其資料可至各鄉鎮公所搜集，調查資料請參照觀光資源資料4，西拉雅國家風景區轄區內古蹟數目表如表2-3。
表2-3 西拉雅國家風景區轄區古蹟數目表
	鄉鎮
	國定古蹟
	省(市)定古蹟
	縣(市)定古蹟
	歷史建築

	大內鄉
	0
	0
	0
	2

	大埔鄉
	0
	0
	0
	2

	山上鄉
	1
	0
	0
	4

	六甲鄉
	0
	0
	0
	0

	左鎮鄉
	0
	0
	0
	1

	玉井鄉
	0
	0
	0
	0

	白河鎮
	1
	0
	1
	0

	官田鄉
	0
	0
	0
	0

	東山鄉
	0
	0
	1
	1

	南化鄉
	0
	0
	0
	0

	柳營鄉
	0
	0
	0
	1

	善化鎮
	0
	0
	0
	0

	新化鎮
	0
	0
	0
	0

	新市鄉
	0
	0
	1
	0

	楠西鄉
	0
	0
	1
	0

	總數
	2
	0
	4
	11


五、溫泉：區分為關子嶺泥泉、六重溪溫泉、龜丹溫泉、水雲溫泉等四個地區，內容需包含：地理位置、溫泉介紹、溫泉飯店、路程導引等，調查資料請參照觀光資源資料5，其中水雲溫泉因尚在開發規劃中，所以無水雲溫泉觀光資料。
六、步道：區分為健行步道、一般登山步道、專業登山步道等三類，內容需包含：地理位置、步道介紹、建議裝備、路程導引、建議停留時間等，調查資料請參照觀光資源資料6，西拉雅國家風景區轄區內步道數目表如表2-4。
表2-4 西拉雅國家風景區轄區步道數目表
	鄉鎮
	健行步道
	一般登山步道
	專業登山步道

	大內鄉
	0
	1
	0

	大埔鄉
	0
	2
	0

	山上鄉
	0
	0
	0

	六甲鄉
	0
	0
	0

	左鎮鄉
	0
	1
	0

	玉井鄉
	0
	0
	0

	白河鎮
	1
	2
	2

	官田鄉
	0
	0
	0

	東山鄉
	0
	0
	0

	南化鄉
	0
	0
	1

	柳營鄉
	0
	0
	0

	善化鎮
	0
	0
	0

	新化鎮
	0
	0
	0

	新市鄉
	0
	0
	0

	楠西鄉
	0
	2
	0

	總數
	1
	8
	3


七、景點：依據合約規範至少區分為自然生態、宗教禮讚、休閒產業等三類，各類別又細分為一級、二級、三級景點，內容需包含：地理位置、景點名稱、電話、地址、景點特色、路程導引、建議停留時間等。
各級分類方式如下：
一級：中央目的事業主管機關認定之觀光遊憩重大設施所在地、縣級風景特定區、台南縣古蹟、台南縣政府觀光局核定之第二類景點。
二級：政府核准設置，提供民眾旅遊休憩活動，並設有完善道路及停車場之觀光遊樂地區或景點。
三級：非以上一級與二級之地區性觀光遊樂地區或景點。
調查資料請參照觀光資源資料7，有關360度環景照建置清單如表2-5。
表2-5 360度環景照建置清單

	鄉鎮
	景點數量
	古蹟數量

	大內鄉
	9
	2

	大埔鄉
	13
	2

	山上鄉
	5
	5

	六甲鄉
	2
	0

	左鎮鄉
	9
	1

	玉井鄉
	4
	0

	白河鎮
	11
	2

	官田鄉
	3
	0

	東山鄉
	4
	2

	南化鄉
	6
	0

	柳營鄉
	4
	1

	善化鎮
	0
	0

	新化鎮
	11
	0

	新市鄉
	0
	1

	楠西鄉
	13
	1

	總數
	94
	17


八、其他：公廁(由台南縣政府環保局提供125處)及轄區外臨近景點，轄區外臨近景點含後壁烏樹林(五分車)、水雉復育區旅遊線景點，調查資料請參照觀光資源資料8。
第二節 西拉雅二期景點(LANDMARK2)資料庫格式表
表2-6 西拉雅二期景點(LANDMARK2)資料庫格式表
	項次
	欄位名稱(英文)
	欄位名稱(中文)
	資料型態
	備註

	1
	ID
	索引值
	Number(10)
	

	2
	PICID
	照片編號
	Number (10)
	

	3
	NAME
	名稱
	Varchar2(60)
	

	4
	TEL
	電話
	Varchar2(12)
	

	5
	URL
	網址
	Varchar2(100)
	


	6
	CNAME
	縣市
	Varchar2(8)
	

	7
	TNAME
	鄉鎮
	Varchar2(10)
	

	8
	ADRS
	地址
	Varchar2(80)
	

	9
	DSC
	簡介
	Varchar2(500)
	

	10
	TRAFFIC
	交通指南
	Varchar2(200)
	

	11
	KIND
	主類別
	Varchar2(10)
	

	12
	CATEGORY
	次類別
	Varchar2(10)
	

	13
	LL_X
	經緯橫坐標
	Number(10,6)
	

	14
	LL_Y
	經緯縱坐標
	Number(9,6)
	

	15
	X97
	TWD97橫坐標
	Number(9,2)
	

	16
	Y97
	TWD97縱坐標
	Number(10,2)
	

	17
	X67
	TWD67橫坐標
	Number(9,2)
	

	18
	Y67
	TWD67縱坐標
	Number(10,2)
	

	19
	FREQ
	點閱率
	Number(10)
	

	20
	MEMO
	備註
	Varchar2(200)
	

	21
	WAV
	語音介紹
	Varchar2(25)
	

	22
	CYC
	環景圖
	Varchar2(25)
	

	23
	STAYTIME
	停留時間
	Number(10)
	

	24
	RESTAURANT
	用餐地點
	Varchar2(40)
	

	25
	HOTEL
	住宿地點
	Varchar2(40)
	

	26
	FLASH
	影音多媒體檔
	Varchar2(25)
	

	27
	CONFERENCE
	會議室有無
	Varchar2(2)
	

	28
	RM_NUM
	房間數
	Varchar2(4)
	

	29
	RM_PRICE
	參考房價
	Varchar2(6)
	

	30
	COAIR
	有無冷氣
	NVARCHAR2
	

	31
	BR
	有無停車場
	NVARCHAR2
	

	32
	OP_YEAR
	營業年份
	NVARCHAR2
	

	33
	OP_TIME
	營業時間
	NVARCHAR2
	

	34
	SOURCE
	出處
	NVARCHAR2
	


第三章  觀光資源管理系統擴充
第一節 西拉雅國家風景區資源管理查詢系統架構
西拉雅國家風景區資源管理系統架構圖參圖3-1。

[image: image61.png]D ARHKKRF

Chienkue Technolosy University




[image: image62.png]D ARHKKRF

Chienkue Technolosy University




(1)使用者端
以瀏覽器(Browser)透過網際網路連結網站伺服器(Web Server)，以送出使用需求及獲取圖文資料，進行使用者與網站間雙向溝通。使用者可透過網際網路以瀏覽器進行土地資源資料庫之各項圖文資料查詢、列印、統計、報表輸出等查詢及應用作業使用本系統。
(2)伺服器端
網際網路(Web)架構查詢系統網站伺服器主機負責回應使用者上網所提出之功能需求，經由網際網路伺服器及相關CGI應用程式之分工合作，連結土地資源資料庫，負責圖資展示、查詢處理及回應使用者之命令需求並產生資料查詢結果，將執行結果送回使用者端，達成圖資展示、查詢處理及回應使用者之命令等網站功能。
網際網路伺服器負責回應使用者端所提出之網站服務，如HTTP服務及CGI應用程式之執行。將按照使用者端所提出之服務需求，依性質提供網頁相關資料，或將需求進一步傳送給網際網路地理資訊伺服器，即本系統所連結之相關資料庫本體及其管理系統，負責資料之管理與維護，以供伺服器應用程式取用。CGI圖形伺服應用程式及CGI資料庫存取、管理維護程式，並回傳執行結果至提出需求之使用者端。
網際網路地理資訊伺服器連結GIS圖形資料及透過ODBC連結屬性資料庫，以進行網際網路地理資訊相關服務，如圖形操作、圖層套疊及屬性資料查詢等功能需求。
CGI應用程式透過ODBC連結屬性資料庫，以提供進階之功能需求，如SQL條件查詢、動態查詢結果編排、展示等功能需求。
本網站的建置是以上述的系統架構為基礎，透過以上的系統架構，使用者即可以一般的網路瀏覽器，直接操縱控制後端的地理資訊系統。有別於傳統的全球資訊網站，本系統中所有的動作，是在使用者的呼叫下產生完成，因而，互動性大為提昇，網站GIS伺服架構圖參圖3-2。
[image: image63.png]D ARHKKRF

Chienkue Technolosy University




[image: image64.png]





[image: image65.jpg]


[image: image66.jpg]fa, Azl
L Tl L




西拉雅國家風景區資源管理系統功能表如表3-1所示。

表3-1 西拉雅國家風景區資源管理系統功能表
	編號
	功能名稱
	功能說明

	1
	觀光資源次系統
	

	1.1
	路線DIY
	由使用者隨機點選起點、迄點，系統自動規劃提供建議路線規劃。

	1.2
	旅遊資源新增
	觀光旅遊資源資料由機關提供後輸入系統中。

	1.3
	旅遊資源查詢
	觀光旅遊資源資料依地標類別、區域等條件查詢。

	2
	設施管理次系統
	

	2.1
	設施新增
	轄內設施基本資料由機關提供後輸入系統中，輸入經費等資料，供巡查人員登錄巡查事項之功能。

	2.2
	設施查詢
	利用轄內設施名稱、維護經費、維護情形查詢內容，輸入經費等資料。

	2.3
	設施統計
	利用轄內設施名稱、維護經費、維護情形查詢後統計。

	2.4
	PDA軌跡
	利用GPS設備，對轄內巡查人員具路程追蹤定位控管之功能。

	3
	工程點位管理次系統
	

	3.1
	工程新增
	轄內設施基本資料由機關提供後輸入系統中。可匯入工程預算書圖、工程內容、細設、工程變更設計及竣工結(決)算書圖。

	3.2
	工程查詢
	利用轄內工程點位用鄉鎮或工程名稱查詢內容。

	3.3
	工程統計
	利用轄內工程點位工程預算書查詢內容後，製作統計圖。

	4.1
	定位查詢次系統
	

	4.2
	行政區查詢
	利用行政區進行圖層的查詢

	4.3
	地籍查詢
	利用地籍進行圖層的查詢

	4.4
	公有地查詢
	利用公有地進行圖層的查詢

	4.5
	地標查詢
	利用重要地標進行圖層的查詢

	4.6
	道路查詢
	利用道路名稱進行圖層的查詢

	4.7
	坐標定位
	利用坐標進行圖層的查詢

	5
	系統管理次系統
	

	5.1
	使用者新增
	新增使用者資料（包括帳號、密碼及分級授權）

	5.2
	使用查詢
	查詢使用者資料

	5.3
	首頁照片管理
	新增上傳及管理首頁照片

	5.4
	工程設施欄位管理
	工程設施的欄位的維護功能(新增、修改及刪除)

	5.5
	登出/登入
	系統登出及登入

	6
	行政資源管理次系統
	包含(企劃課之公共工程及房屋建築經費概算表、年度作業計畫、年度執行檢討報告表、年度概算、行政績效考評、行政績效自評報告、每月執行情形、每月執行檢討、查核點管制表、遊客人次統計、預算分配數；另其他課室之表單有各課預算執行控管(公務預算)、西拉雅執行一覽表、西拉雅資本門管制表)

	6.1
	表單新增
	新增行政資源類別表單

	6.2
	表單查詢
	查詢行政資源類別表單，並提供修改功能

	6.3
	資源統計
	提供行政資源類別表單各項統計功能


第二節 觀光資源管理系統擴充
一、360度環景建置作業
360度環景景點選定經貴處篩選後建置113處景點，360度環景建置作業說明如下：
1.利用數位相機使用固定式360度環景設備(有水平氣泡、固定拍攝角度)於景點旋轉拍攝一圈，每24度拍攝一張，共15張。
[image: image67.jpg]<< zliin,

{ el A-“‘ ‘“ﬂ




2.將所拍攝之照片檔利用Panorama Maker 4軟體接合成360度全景照片
[image: image1.png]orama Maker 4

Lo @ ||+ A || X B30

AKL Ziin

",U,u QAM Iiﬂ\ nﬂ I Iﬂ ‘





3.將所完成之全景照放入FLASH製作的播放軟體中，即可顯示360度環景
[image: image2.jpg]



[image: image3.png] Macronsiia Fash Piayers[LB)X)

TCRET)

i | fiie




二、觀光資源管理系統擴充資料
觀光資源管理系統擴充之設計畫面如下：
觀光資源-旅遊資源查詢
[image: image4.png]A mEBERESEARERFY - Microsoft Intenet Explorer
HRO #HD BRO HOREW IAD HIO®

QLt-HE - [CREEAIPSE St - 3
BAED) | €] hitp:1192.168.1 4Disivayel

B2 &4 & muREaREERG €)Mk &) mikix €] Cooge

L3

heET ¢
HHEERR ¢
MR ¢
BERF () ¢

BUERTE A B
EAEAL





觀光資源-旅遊資源查詢-景點介紹

[image: image5.png]A Rtip:7210.241 115 142

(5 PRETHEER

SIRAYA NATIONAL SCENIC AREA

JE

HBF | 360 |

AL

© R





觀光資源-交通查詢

[image: image6.png]3 WEBERREEABEARY - Micosoft Internet Explorer

BRO ®HE RO HHREQ TAD HI®

QL E-O NRA®%G Pz kzmE € -5 W-UE 3

81HD) [ €] 92,168,140yl v B BE ot & muRERELTG £ mivkni ) miviix € Goode

QD TUREERRE HuHRA O

Ommmz O Oam OFE

dergnc [P v zpm:
22007 V] (9 v |

w5t [ An9 Tioe v | = [ Any Thoe v

i B

P2 1L

Eﬁz@ﬁﬁgm@;ﬁ
/Y, e
1

/ BRIBH
oL
AR

5
I
B
B
g
&
15l
&
R
T
=
N8|

&

A

1447053





觀光資源-熱門景點

[image: image7.png]3 WEBERREEABEARY - Micosoft Internet Explorer

BRO ®HE RO HHEEQ TAD HI®

QL E-O NRA®% FPuz hzEmE € -5 W-UE 3
B1ED) [ €] 210 241 115.1428emel

IR RS W E R R

i B

it
ERAEAS SR EE)
PR
B

i &
T
|BE 682
szuzasne

BRIBH EEBSTHXERNTS

o
e R

&

AR

=

1447053





第三節 觀光路線DIY功能提升
觀光路線DIY設計為定型化建議行程及自訂行程，定型化建議行程由系統自行規劃一日遊、二日遊、三日遊等三類建議行程，使用者可自由從中選取想要遊玩之行程，使用者也可從建議行程中更改其中之行程。自訂行程則透過線上之機制，使用者可自行選取景點及想走訪之行程，系統將會協助規劃景點，提供一個完善的旅遊行程。

壹、定置型行程規劃
定置型行程依主題式分類規劃其旅遊行程，主題式分類含原鄉文化之旅、閒適鄉村之旅、元氣美食之旅、活力生態之旅、戀戀溫泉之旅、高爾夫渡假之旅等六類。定置型行程規劃共一日遊30條路線、二日遊15條路線、三日遊10條路線。
一、原鄉文化之旅(一日遊)
[image: image68.jpg]Wl

| W-l-m-l Nia




一日遊路線1：烏山頭水庫(停留3小時)                    國立台南藝術大學(建議
[image: image69.png]& A B

wHEY

—( mmwst

TE%

ErAREAOARANERT G )

R
KA

PDA# 25
I
THEEW
ES- 5 x4
FREEW
(muaw

SHMEW

( we

[
[ EE]
CERAFRE

LER ML TR

O wwa




             用餐於國立台南藝術學院芒果餐、停留2小時)                 

[image: image70.wmf]網站伺服器（

Web Server

）

網際網路

地理資訊伺服器

CGI

應用程式

關聯式資料庫

網際網路

 / 

網內網路

ODBC

API

圖檔管理機制

資料庫連結驅動

程式

( 

ODBC drivers)

地圖資料

開

/

關

網站管理

HTML

網頁資料

GIF, JPEG

等

網頁相關資料

GIS 

圖檔

資料

圖檔格式

轉換機制

影像資料

瀏覽器

使用介面

外掛程式

（

Plug-in

）

CGI 

程式應用資料

GIS 

原始資料

使用者端

網站伺服端

圖形資料處理

屬性資料連結

網頁相關資料

ODBC

RDBMS

圖檔及

相關資料

              

             赤山龍湖巖(停留30分鐘)                 仙公廟(停留30分鐘)

[image: image71.emf]MapGuide

通訊協定

Windows

使用者介面

ASP.NET ODBC

網

路

伺

服

器

西拉雅國家風景區

資源管理系統

GIS WEB SERVER

網路驅動程式

Windows

Browser

MapGuide

處內單位

網路驅動程式

Windows

Browser

MapGuide

處外單位

地籍圖

基礎資料

環境資料

INTERNET


一日遊路線2：白河賞蓮白(停留1.5小時)                 白河水庫(停留30分鐘)              

[image: image72.png]i
TR

i





                             關子嶺泡湯輕鬆遊(建議用餐於關子嶺風景區的餐
廳、停留3小時)

[image: image73.png]IRE

L1





一日遊路線3：新化老街(停留30分鐘)                虎頭埤風景區(停留1小時)   

[image: image74.png]BOER [S]

IRIE2098
KEH
Gk

L T





             新化極限運動場(停留1小時)                 新化林場(停留1小時)            

[image: image75.png]Gk
2 ?—E‘ (Bt



[image: image76.png]R [S]

0010-0005
0010-0006
0010-0008
0010-0009
0010-0010

10
EZT (0241)

EHH

Q@ —=|fr—= B~





                  草山月世界(停留1小時)

308高地(停留1小時)

[image: image77.png]=zt
Qr-nfr-u)| 5w




一日遊路線4：青雲瀑布(停留30分鐘)                 大埔橋(停留30分鐘)
[image: image78.jpg]B

e

FHE

&=

t 0318
Z (0328
kE@(%Zg)
FNE(0317)
AR (0327)
Eare (0326)
8 (0363 )
R4 (0330)

oo |-

0100-0000
0100-0001
0100-0001
0100-0002
0100-0003
0100-0004
0100-0005
0100-0006
0100-0007
0100-0008
0100-0009





                              草蘭溪吊橋、草蘭溪攔砂壩(停留30分鐘)
[image: image79.jpg]¢ EERED





                                 情人公園、湖濱公園(停留1小時)
[image: image80.jpg]R dnd
B

C BRI © GREb

B

[] e [

C i C BET
CEER

R EHA

IESE B

AP EEM

=G

fEEIE

BEA

e LA

KEE  E(ER

FESEAD

TR




[image: image81.jpg]ZRIER

e |





                              螢火蟲生態主題館(停留30分鐘)

[image: image82.png]ZEER

EEE





建議用餐於大埔老街附近餐廳(停留1小時)          

[image: image83.png]UserName  [siaya

Passward

Server 192168 0111521 sy





大埔老街、大埔北極殿(停留30分鐘)                    白馬亭登山
步道(停留2.5小時)。
[image: image84.png]ESEl [S]

8 TWDETE TWDIRA S50
BRI 13563055 B
HARVERRLA 2566220 BB
WOSHEANERITT

B 121261425
HARVERRLA 126841

TWDBTIEI





一日遊路線5：玉井北極殿(停留30分鐘)                    噍吧哖紀念公園、鄉幟
[image: image85.png]BEETHE

o R
AH’<

o gy




公園(停留30分鐘)                芒果產業文化資訊館(停留30分鐘)

             余清芳紀念碑(停留30分鐘)                  江家古厝(停留30分鐘)


                             福來梅仔雞(建議用中餐，停留1小時)         

                              楠西楊桃觀光果園(停留30分鐘)

                              小普陀山(停留1小時) 


一日遊路線6：鹿陶洋江家古厝(停留30分鐘)                    曾文水庫(停留2

小時)                     太山梅子雞 (中餐，停留1小時)、賞梅步

道(停留30分鐘)                  梅嶺風景區(停留2小時)

一日遊路線7：新化老街(停留1小時)                  新化自行車道(自行車道約4

公里，停留30分鐘)                   虎頭埤風景區(停留1小時)
                            

                               九層嶺花園遊樂區(中餐，停留2.5小時)          

                                歸還騎自行車(50分鐘)。


一日遊路線8：西拉雅親子公園(停留1小時)               

             南瀛天文教育館(停留2小時)

             大內豆菜麵(中餐，停留30分鐘) 


             山上鄉農會(停留30分鐘)          
台南水道、山上鄉淨水場(停留1小時)


一日遊路線9：麻豆老街屋(停留30分鐘)                  麻豆鱷魚王(停留1小時)

                                隆田酒廠(停留30分鐘)
 
             國立台南藝術大學(中餐，停留1.5小時)           

             烏山頭水庫風景區(停留2.5小時)。
原鄉文化之旅(二日遊)

行程1

D1：新化老街(停留30分鐘)                  虎頭埤風景區(停留2小時)

               
新化林場(停留2小時，林場設有餐廳)

                       
九層嶺花園遊樂區(停留2小時) 
大坑休閒農場(使用農場設施、晚餐與住宿)。

D2：                 二寮觀日(停留1小時)           

    草山月世界(停留1小時)                   308高地(中餐，停留2小時)

            金光山厚德紫竹寺(停留30分鐘)

    烏山台灣獼猴保護區、烏山健行步道(停留2.5小時)。
行程2

D1：關子嶺風景區(大仙寺、碧雲寺、水火同源、嶺頂公園、紅葉公園、泡湯，

    停留6小時，中餐)                    尖山埤江南渡假村(晚餐與住宿)

D2：                  南元休閒農場(停留3小時)             
烏山頭水庫風景區(午餐，停留3小時)
原鄉文化之旅(三日遊)

行程1

D1：南元休閒農場(停留3小時，午餐在南元休閒農場)            
    尖山埤水庫(晚餐、住宿在江南尖山埤江南渡假村)


D2：                   烏山頭水庫(停留2小時)              
    台南藝術學(建議中餐於台南藝術學院芒果餐，停留2小時) 

 
                         西拉雅親子公園(停留1小時)
走馬瀨農場(晚餐、住宿在走馬瀨農場)


D3：                       芒果產業文化資訊館(停留1小時)             

                           余清芳紀念碑(停留30分鐘)

 福來梅仔雞(午餐停留1.5小時)                 鹿陶洋江家古厝(停留1小時)

                   玉井市區吃芒果(停留1小時)              

玉井北極殿(停留30分鐘)。
行程2

D1：南瀛天文教育館(停留1小時)                     山上鄉農會的水果酥(停留30


     分鐘)                   台南水道山上鄉淨水場(停留1小時)               

                       台南縣自然史教育館、菜寮化石館(停留1.5小時)

                          田媽媽灶腳(中餐，停留1小時)


     噶瑪噶居寺(停留30分鐘)                    羅來受紀念館(停留30分鐘)


                        口社寮阿立祖壇(停留30分鐘)

     橫山太祖古樹林(停留30分鐘)                     大坑休閒農場(使用農場設
施、晚餐與住宿)

D2：                 九層嶺花園遊樂區(停留2小時)          

    新化林場(停留2小時)                虎頭埤風景區(中餐，停留2.5小時)

                    新化老街(停留1小時)
    虎頭埤風景區(晚餐與住宿)


D3：                                烏山頭水庫(停留3小時)                 

國立台南藝術大學(建議用餐於國立台南藝術學院芒果餐) (停留2小時)                 

                       赤山龍湖巖(停留30分鐘)        
     仙公廟(停留30分鐘)

二、閒適鄉村之旅(一日遊)

一日遊路線1：南元農場(停留3小時，建議用餐於南元農場)             

赤山龍湖巖(停留時間30鐘)                 烏山頭水庫(停留2小時)

                     國立台南藝術大學(停留1小時)


一日遊路線2：後壁烏樹林(五分車)(停留2小時)                      白河蓮花(停

留2小時、建議用餐於白荷蓮花田附近餐廳)

竹門綠色隧道(騎自行車，停留1小時)
白河陶坊(停留1小時)


一日遊路線3：走馬瀨農場(停留2小時)                芒果產業文化資訊館(停留30   


             分鐘)                 鹿陶洋江家古厝(停留1小時)         

             福來梅仔雞(建議用餐，停留1小時)

             余清芳廟(鐵谷山宮) (停留30分鐘)

龜丹溫泉農場(停留2小時)


一日遊路線4：嘉義農場生態渡假玩國(停留2小時)           

             大埔老街、大埔北極殿(停留30分鐘)

             建議用餐於大埔老街附近餐廳(停留1小時)            


  螢火蟲生態主題館(停留30分鐘)                 情人公園、湖濱公

  園(停留1小時)                  草蘭溪吊橋、草蘭溪攔砂壩(停留30

  分鐘)                   大埔拱橋(停留30分鐘)
一日遊路線5：小普陀山(停留1小時)                 曾文水庫風景區(停留2小時)                


                                果農之家(中餐，停留1小時)               

梅嶺風景區(停留1小時)                     江家古厝(停留30分鐘)

                                 玉山寶光聖堂(停留30分鐘)

一日遊路線6：走馬瀨農場(停留3小時)                   江家古厝(停留30分鐘)


                                 建議用餐於梅嶺風景區餐廳(停留1小時)                   


                                 玉山寶光聖堂(停留30分鐘)          
南化水庫、源之旅休閒公園(停留1小時)

一日遊路線7：蓮花世界(停留1小時)                   南元農場(停留2小時)


                                尖山埤江南渡假村(建議用餐，停留3小時)


一日遊路線8：玉井走馬瀨農場(中餐，停留4小時)          

              曾文水庫風景區(停留2小時)。

一日遊路線9：虎頭埤風景區(停留1小時)                 九層嶺花園遊樂區(停留

1.5小時)                   大坑休閒農場(中餐，停留4小時)
一日遊路線10：走馬瀨農場(中餐，停留3.5小時)                    龜丹溫泉農場
              (停留3小時)
閒適鄉村之旅(二日遊)

行程1

D1：南元休閒農場(停留3小時，午餐在南元休閒農場)            
尖山埤水庫 (晚餐、住宿在江南尖山埤江南渡假村)。

D2：                    烏山頭水庫(停留2小時)                 


台南藝術學院(中餐於台南藝術學院芒果餐，停留2小時)                 

水雉復育區(停留1小時)。
行程2

D1：南瀛天文教育館(停留1小時)                  山上鄉農會的水果酥(停留30


     分鐘)                 台南水道、淨水場(停留1小時)              

台南縣自然史教育館、菜寮化石館(停留1.5小時)

     田媽媽灶腳(中餐，停留1小時)                  噶瑪噶居寺(停留30分鐘)

                       羅來受紀念館(停留30分鐘)

     口社寮阿立祖壇(停留30分鐘)                   橫山太祖古樹林(停留

     30分鐘)                   大坑休閒農場(使用農場設施、晚餐與住宿)。

D2：                九層嶺花園遊樂區(停留2小時)          

新化林場(停留2小時)                虎頭埤風景區(中餐，停留2.5小時)

                      新化老街(停留1小時)。
行程3

D1：梅嶺風景區(竹子尖山健行登山，停留3小時)         

梅嶺梅仔雞(午餐，停留2小時)                  楠西楊桃觀光果園

(停留30分鐘)                    小普陀山(停留1.5小時)
    曾文水庫風景區(晚餐與住宿於曾文山芙蓉渡假大酒店)

D2：                 跳跳休閒農場(停留2小時)              嘉義農場生態
渡假玩國(午餐，停留3.5小時)。
行程4

D1：青雲瀑布(停留30分鐘)                   大埔橋(停留30分鐘)

                       草蘭溪吊橋、草蘭溪攔砂壩(停留30分鐘)
            
     情人公園、湖濱公園(停留1小時)                    螢火蟲生態主題館(停留

30分鐘)                   建議用餐於大埔老街附近餐廳(停留1小時)

                  大埔老街、大埔北極殿(停留30分鐘)
白馬亭登山步道(停留3小時)               歐都納山野渡假村(晚餐與住宿)

D2：                   坪林休閒農業區(停留2小時)


    嘉義農場生態渡假玩國(午餐，停留3小時)           
曾文水庫風景區(停留2小時)。
行程5

D1：六溪古道(停留2.5小時)                    崁頂福安宮(停留30分鐘)


                    仙公廟(廟前可喝東山咖啡，停留1小時)         


                    仙湖休閒農場(使用農場設施，中餐、晚餐烤肉與住宿)


D2:                  南元休閒農場(使用農場設施，中餐，停留3小時)


                    山刺果冰城(停留30分鐘)                  

   烏山頭水庫風景區(停留2小時)
行程6

D1:走馬瀨農場(停留2小時)                西拉雅親子公園(停留1小時)


                  水雉復育區(停留1小時)                 中餐於六甲

市區餐館(停留1小時)                 赤山龍湖巖(停留1小時)

                    烏山頭水庫風景區、新大西拉雅渡假飯店(晚餐與住宿)
D2：                   南元休閒農場(停留3小時)

     尖山埤江南渡假村(輕鬆在渡假村度假，午餐，停留4小時)

行程7

D1：烏山頭水庫風景區(午餐，停留3小時)                       走馬瀨農
    場(使用農場設施，晚餐與住宿)


D2：                 鹿陶洋江家古厝(停留30分鐘)                     

曾文水庫風景區(建議午餐在風景區的餐廳，停留4小時)


                      嘉義農場生態渡假玩國(停留3小時)

行程8

D1：烏山頭水庫風景區(午餐，停留2小時)                       走馬瀨農

    場(午餐，停留3小時)                             新化老街(停留1小

    時)                 虎頭埤風景區(晚餐與住宿)

D2：                   九層嶺花園遊樂區(停留1.5小時)         

     大坑休閒農場(中餐，停留3小時)                  新化林場(停留2小時)
閒適鄉村之旅(三日遊)

行程1

D1：六溪古道(停留2.5小時)                崁頂福安宮(停留30分鐘)


                    仙公廟(廟前可喝東山咖啡，停留1小時)         


                    仙湖休閒農場(使用農場設施，中餐、晚餐烤肉與住宿)


D2                  南元休閒農場(使用農場設施，中餐，停留3小時)


                    山刺果冰城(停留30分鐘)                  

   烏山頭水庫風景區、新大西拉雅渡假飯店(晚餐與住宿)


D3：                    西拉雅親子公園(停留1小時)           南瀛天文教育

館(停留2小時)                  大內豆菜麵(中餐，停留40分鐘)


                       山上鄉農會(停留30分鐘)

    原台南水道、山上鄉淨水場(停留1.5小時) 

行程2

D1: 走馬瀨農場(停留2小時)                西拉雅親子公園(停留1小時)


                  水雉復育區(停留1小時)                 中餐於六甲

市區餐館(停留1小時)                 赤山龍湖巖(停留1小時)

                    烏山頭水庫風景區、新大西拉雅渡假飯店(晚餐與住宿)

D2：                   南元休閒農場(停留3小時)

     尖山埤江南渡假村(輕鬆在渡假村度假，午餐，停留4小時)

D3：                   白河水庫(停留30分鐘)              


      (建議用餐於關子嶺風景區的餐廳)                   關子嶺泡湯(停留3小時)

行程3

D1：烏山頭水庫風景區(午餐，停留3小時)                       走馬瀨農
    場(使用農場設施，晚餐與住宿)


D2：                   鹿陶洋江家古厝(停留30分鐘)                
曾文水庫風景區(建議午餐在風景區的餐廳，停留4小時)


                      嘉義農場生態渡假玩國(晚餐與住宿)


D3：                   大埔老街、大埔北極殿(停留30分鐘)


            建議用餐於大埔老街附近餐廳(停留1小時)            


螢火蟲生態主題館(停留30分鐘)                 情人公園、湖濱公

園(停留1小時)                  草蘭溪吊橋、草蘭溪攔砂壩(停留30

分鐘)                   大埔拱橋(停留30分鐘)
三、元氣美食之旅(一日遊)


一日遊路線1：蓮潭賞蓮(停留1小時)                白河蓮花產業文化資訊館(停留


              1小時)                  醉月軒餐廳蓮子大餐(停留1.5小時)


                竹門綠色隧道賞蓮(停留1小時)          
白河陶坊(停留2小時)
元氣美食之旅(二日遊)

行程1

D1：台南縣自然史教育館、菜寮化石館(停留1.5小時)            


台南縣山上鄉休閒農漁園區-山上鄉淨水場(停留1小時)


     台南水道(停留30分鐘)                 山上鄉農會(停留30分鐘)

     大內豆菜麵(中餐，停留40分鐘)                      西拉雅親子公園、


     西拉雅平埔植物園(停留1.5小時)                  走馬瀨農場(使用農場設

施、晚餐與住宿)。

D2：                噍吧哖紀念公園、鄉幟公園(停留30分鐘) 

                     芒果產業文化資訊館(停留1小時)


     玉井北極殿、街上吃芒果(停留1小時)

                

 余清芳紀念碑(停留30分鐘)                    鹿陶洋江家古厝(30分鐘)

                      福來梅仔雞(中餐，停留1小時)

     楠西楊桃觀光果園(停留30分鐘)                  小普陀山(停留1.5小時)
行程2

D1：後壁烏樹林(五分車)(停留2小時)                    白河蓮花(停留2小時)


(建議用餐於白荷蓮花田附近餐廳)                   竹門綠色隧道(騎

自行車，停留1小時)                白河陶坊(停留1小時)           


                    關子嶺泡湯過夜(用餐與住宿)


D2：嶺頂公園(停留30分鐘)                     水火同源(停留30分鐘)

                       碧雲寺(停留30分鐘)                                   

大仙寺(停留30分鐘)                     白河水庫(停留30分鐘)

                         越南文化村(午餐，停留1.5小時)

                       白河鎮市區購買禮品(停留1.5小時)
元氣美食之旅(三日遊)

行程1
D1：南元休閒農場(停留3小時，午餐在南元休閒農場)            

    尖山埤水庫(晚餐、住宿在江南尖山埤江南渡假村)。


D2：                   烏山頭水庫(停留2小時)              

台南藝術學院(中餐於台南藝術學院芒果餐，停留2小時)                 


水雉復育區(停留1小時)                           新大西拉雅渡假飯
店(晚餐與住宿)。

D3：                    西拉雅親子公園(停留1小時)           南瀛天文教育

館(停留2小時)                  大內豆菜麵(中餐，停留30分鐘)

                       山上鄉農會(停留30分鐘)

    原台南水道、山上鄉淨水場(停留1.5小時) 
四、活力生態之旅(一日遊)

一日遊路線1：曾文水庫風景區-溪畔遊樂區(停留30分鐘)         

             曾文之眼、鳥宮花園(停留1小時)                  


 大壩景觀區(停留30分鐘)                 中正樓(停留30分鐘)

                                     建議用餐於梅嶺風景區餐廳(停留1.5小時)

                                  梅嶺風景區(停留2小時)。

一日遊路線2：菜寮化石館(停留1小時)                 羅來受紀念館(停留30分鐘)


                               口社寮阿立祖壇(停留30分鐘)

             橫山太祖古樹林(停留10分鐘)                  椰子林土雞城(中

餐，停留2小時)                  金光山厚德紫竹寺(停留30分鐘)
                              烏山台灣獼猴保護區(停留1小時)

一日遊路線3：草山月世界(坐當地解說車，停留2小時)         

308高地(中餐，停留2小時)
             烏山台灣獼猴保護區(停留1.5小時)

一日遊路線4：梅嶺風景區(竹子尖山健行登山，中餐在風景區的餐廳，停留4小時) 


                                   曾文水庫(停留2小時)。
活力生態之旅(二日遊)

行程1

D1: 梅嶺風景區(竹子尖山健行登山，停留3小時)         

梅嶺梅仔雞(午餐，停留1小時)                鹿陶洋江家古厝

(停留30分鐘)                  余清芳廟(鐵谷山宮) (停留30分鐘)

                      龜丹溫泉農場(使用農場設施、晚餐與住宿)

D2：                  芒果產業文化資訊館(停留30分鐘)         

玉山寶光聖堂(停留30分鐘)                  南化水庫、源之旅休閒公園(停留

1小時)                    建議中餐至南化鄉市區餐廳

金光山厚德紫竹寺(停留30分鐘)         

烏山台灣獼猴保護區、烏山健行步道 (停留2.5小時)。
行程2

D1：菜寮化石館(停留1小時)                 羅來受紀念館(停留30分鐘)


                       口社寮阿立祖壇(停留30分鐘)

     橫山太祖古樹林(停留10分鐘)                  椰子林土雞城(中

     餐，停留1小時)                  金光山厚德紫竹寺(停留30分鐘)


                      烏山台灣獼猴保護區(停留1小時)
九層嶺花園遊樂區(晚餐與住宿)

D2：九層嶺花園遊樂區(親子遊憩區、體能山訓、漆彈場、攀岩區等設施使用，停留3


    小時)                     新化林場(停留2.5小時，中餐可至林場內餐廳)


                     虎頭埤風景區(停留2小時)
活力生態之旅(三日遊)

行程1

D1：青雲瀑布(停留30分鐘)                 大埔橋(停留30分鐘)

                     草蘭溪吊橋、草蘭溪攔砂壩(停留30分鐘)

    情人公園、湖濱公園(停留1小時)                 螢火蟲生態主題館

    (停留30分鐘)                 建議用餐於大埔老街附近餐廳(停留1小時)


        大埔老街、大埔北極殿(停留30分鐘)

    白馬亭登山步道(停留2.5小時)
    歐都納山野渡假村(晚餐與住宿)


D2：                  坪林休閒農業區(停留2小時)


     嘉義農場生態渡假玩國(午餐，停留3小時)           
     曾文水庫風景區、曾文山芙蓉渡假大酒店(晚餐與住宿)。

D3：                 小普陀山(停留2小時)                


   果農之家(中餐，停留2小時)                   梅嶺風景區(停留2小時)


                  江家古厝(停留30分鐘)              
玉山寶光聖堂(停留30分鐘)

行程2

D1：新化老街(停留30分鐘)                  虎頭埤風景區(停留2小時)             

                        新化林場(停留1小時)         

九層嶺花園遊樂區(停留2小時)          
大坑休閒農場(使用農場設施、晚餐與住宿)。

D2：                   二寮觀日(停留1小時)           

    草山月世界(停留1小時)                   308高地(中餐，停留2小時)

          金光山厚德紫竹寺(停留30分鐘)


    烏山台灣獼猴保護區、烏山健行步道(停留2小時)
    大坑休閒農場(晚餐與住宿)。

D3：                九層嶺花園遊樂區(停留2小時)          

    新化林場(停留2小時)                 虎頭埤風景區(中餐，停留2小時)

                    新化老街(停留1小時)
行程3

D1: 梅嶺風景區(竹子尖山健行登山，停留3小時)         

    梅嶺梅仔雞(午餐，停留1小時)

    鹿陶洋江家古厝(停留30分鐘)                 余清芳廟(鐵谷山宮)

    (停留30分鐘)                 龜丹溫泉農場(使用農場設施、晚餐與住宿)

             
D2：                 芒果產業文化資訊館(停留30分鐘)         

玉山寶光聖堂(停留30分鐘)                  南化水庫、源之旅休閒公園(停留

1小時)                    建議中餐至南化鄉市區餐廳

金光山厚德紫竹寺(停留30分鐘)         


烏山台灣獼猴保護區、烏山健行步道 (停留2.5小時)
大坑休閒農場(晚餐與住宿)。
D3：                九層嶺花園遊樂區(停留2小時)          

     新化林場(停留2小時)                 虎頭埤風景區(中餐，停留2小時)

                       新化老街(停留1小時)。
五、戀戀溫泉之旅(一日遊)


一日遊路線1：白河水庫(停留30分鐘)                   大仙寺(停留30分鐘)  

                               碧雲寺(停留30分鐘)             

              水火同源(停留30分鐘)                   嶺頂公園(停留30分鐘)

              建議用餐於關子嶺風景區的餐廳(停留1小時)      


              紅葉公園(停留30分鐘)                    關子嶺泡湯
              (停留2小時)


一日遊路線2：竹門綠色隧道(自行車與賞蓮，停留2小時)

               關子嶺風景區(停留4小時，建議用餐於關子嶺風景區的餐廳)。
戀戀溫泉之旅(二日遊)

D1：白河水庫(停留1小時)                   大仙寺(停留1小時)

    碧雲寺(停留30分鐘)                   水火同源(停留30分鐘)
 

                       關子嶺泡湯過夜(用餐與住宿)。

D2：                   白荷陶坊(停留3小時，建議中餐在白荷陶坊用餐)


                   竹門綠色隧道(騎自行車、賞蓮，停留1.5小時)


                  小南海、普陀寺(停留1小時)。
戀戀溫泉之旅(三日遊)

行程1

D1：後壁烏樹林(五分車)(停留2小時)                    白河蓮花(停留2小時)


(建議用餐於白荷蓮花田附近餐廳)                   竹門綠色隧道(騎

自行車，停留1小時)                 白河陶坊(停留1小時)

                 關子嶺泡湯過夜(用餐與住宿)


D2：嶺頂公園(停留30分鐘)                     水火同源(停留30分鐘)

                       碧雲寺(停留30分鐘)           


     大仙寺(停留30分鐘)                     白河水庫(停留30分鐘)

                         越南文化村(午餐，停留1.5小時)


                       虎山驛站民宿(晚餐、泡湯與住宿)


D3：                    烏山頭水庫(停留3小時)            
    國立台南藝術大學(建議用餐於國立台南藝術學院芒果餐) (停留2小時)

                     赤山龍湖巖(停留30分鐘)
    仙公廟(鎮南宮) (停留30分鐘)

六、高爾夫渡假之旅(一日遊)
一日遊路線1：南寶高爾夫球場
地址：台南縣大內鄉頭杜村136號電 話：(06 )5762546  傳 真：(06) 5763066 

交通路線 ：
火車：隆田火車站下、轉搭計程車往南寶高爾夫俱樂部。
開車：中山高麻豆交流道下、往東走縣道171線穿越台1線至南寶高爾夫俱樂部。
開車：國三玉井交流道下走84縣道，依指標前行即可。
飛機：嘉義水上機場轉搭計程車往南寶高爾夫俱樂部。
注意事項： 
球場面積 : 82公頃、長 度 : 10434碼 、洞 數:27洞、標準桿數 :72桿 

收費狀況：平日09:00前果嶺費1550元 平日果嶺費 1600，假日2300，桿弟700 

住宿推薦 ：烏山頭地區飯店 

一日遊路線2：永安高爾夫球場
地址：台南縣東山鄉東原村斑芝花坑39號 電話：(06 )6860195
傳真：(06) 6863100

交通路線 ：
火車：新營火車站下、轉搭計程車往永安高爾夫俱樂部。
開車：國三白河交流道下依指標前行即可，走至永安高爾夫俱樂部。
飛機：嘉義水上機場轉搭計程車往永安高爾夫俱樂部。
注意事項： 
球場面積 : 108公頃 長 度:9107碼 洞 數:18洞 標準桿數 :107桿 
收費狀況：平日果嶺費：星期二、三、四AM10:00前800元，平日2200，假日2600 ，桿弟800 

高球日優惠：週(一、五)800元
住宿推薦 ：新營地區飯店 

一日遊路線3：嘉南高爾夫球場
地址：台南縣官田鄉社子村六雙21號 電話：(06 )6900800 傳真：(06) 6900801

交通路線 ：
火車：新營火車站下、轉搭計程車往永安高爾夫俱樂部。
開車：國三白河交流道下依指標前行即可，走至永安高爾夫俱樂部。
飛機：嘉義水上機場轉搭計程車往永安高爾夫俱樂部。
注意事項： 球場面積 : 75甲 長度:6825碼 洞數:18洞 標準桿數:72桿
 收費狀況：平日0900前1050元，平日果嶺費 1365，假日1804 ，桿弟800 

高球日優惠：週(一、四)1050元
住宿推薦 ：烏山頭地區飯店 

一日遊路線4：台南高爾夫球場
地址：台南縣新化鎮礁坑里100號  電 話：(06)5901666 (06)5900240 

交通路線 ：
火車：台南火車站下、轉搭計程車往新化鎮台南高爾夫俱樂部。
開車：國三新化交流道下依指標前行即可，走至台南高爾夫俱樂部。
飛機：台南機場轉搭計程車往台南高爾夫俱樂部。
注意事項： 球場面積 : 42公頃 長度:6510碼 洞數:18洞 標準桿數:72桿 

收費狀況：平日0900前1550元，平日果嶺費 1600，假日2300 ，桿弟700 

住宿推薦 ：台南地區飯店 

貳、觀光路線DIY系統畫面
觀光資源-路線DIY

[image: image8.png]3 PERERESEABEARE - Microsoft Internet Explorer
HRO #HD BRO HOREW IAD HIO®
QL-F -0 HNE@®

Pug L EMRE @
D) | &) htp192.168.1 40/siraye/

p-% B-0D63

B35 o € mumaREIRG £ Mkl £ Mk &) Googe

P2 1L

Emﬁ&ﬁ@ﬁmﬁﬁw@“ﬁ&wmﬁ
g WEBIE » EaMHE
A &ﬁﬁ SHLEEAR
ERRRGTE
Eux@ﬁmgtﬁﬁﬁ
HEH

BRIBH
B LS
R ERR
& Oms

AR

1445943





觀光資源-路線DIY-定型化建議行程

[image: image9.png]A mEBERESEASEAFE - Microsoft Intemet Explorer
HRO #HD BRO HOREW IAD HIO®

OLF-O HREAG Pis fansE € -5 W -UE 3
81HD) [ €] 92,168,140yl v B 6E 5 @ muEaReT £ mikini £ mikio € Goode

SERLERTERE
FE —H#

P2 1L

RRERZ Y F—R
AELEEGII) > STERER
SEEMEEGII) > BIEEE
EFAREGL S0 - WP ER
EEHELNR) > SRS (552
)

BRIBH

&

AR

1447053





[image: image10.png]3 WEBERREEABEARY - Micosoft Internet Explorer

BRO #EE HA0 ZHREW TAD HAD

OLF-O HREAG Pis fansE € -5 W -UE 3

81HD) [ €] 92,168,140yl v B 6E 5 @ muEaReT £ mikini £ mikio € Goode
HE | e

HkBEDIY
EENE
(EE L)
H3HBAE

EAETEER S AR
(EE L)

93 - E165 H3AE

BHEEEET A
EELsNE)

165 M3 ABAE

FrPas EhE NTE
(EE L)

H3HBAE

Siale]
EEVIE)

‘B

g ERA
P2 1L

Bl

BRIBH

B
I
E
& (£
N
il
=
=

&

A

ERECE

1447053





觀光資源-路線DIY-自訂行程

[image: image11.png]A mEBERESEASEAFE - Microsoft Intemet Explorer
HRO #HD BRO HOREW IAD HIO®

QL E-O NRA®G Pz kzmE € -5 W-UE 3
D) ] npar192.166.1 40yl v B 6E 5 @ muEaReT £ mikini £ mikio € Goode

nrIRe

P2 1L

B - HEERATOE
B - HHRERENTE

i IAJ{@ﬂéE L 4
il i‘ Ljsgrgpr“\“«\ .

B - HEERATOE
B - HHRERENTE

B - HEERATOE
B - HHRERENTE

BRIBH

B LS
R ERR

&

AT )

COCCANENE MR

IR





[image: image12.png]3 WEBERREEABEARY - Micosoft Internet Explorer

BRO #EE HA0 ZHREW TAD HAD

OLF-O HREAG Pis fansE € -5 W -UE 3

81HD) [ €] 92,168,140yl v B 6E 5 @ muEaReT £ mikini £ mikio € Goode
HE | e

HkBEDIY
EENE
(EE L)
H3HBAE

EAETEER S AR
(EE L)

93 - E165 H3AE

BHEEEET A
EELsNE)

165 M3 ABAE

FrPas EhE NTE
(EE L)

H3HBAE

Siale]
EEVIE)

‘B

P2 1L

Bl

i IAJ{@ﬂéE L 4
il i‘ Ljsgrgpr“\“«\ .

BRIBH
B LS
R ERR

B
N
I
E
-
N
il
=
=

&
AR

AT )

CEeE

1445943





第四節 行政資源管理系統建置
系統功能樹狀圖如圖3-4。行政資源管理系統各表單畫面如下(畫面中之圖表成果目前為模擬資料)：

[image: image13.emf]行政資源 管理系統

行政資源新增

行政資源查詢

行政資源統計

行政資源檔案上傳

規劃及活動成果資料新增

遊客人次資料新增

年度分配數資料新增

年度施政計畫及概算審查

(

公務概算

)

新增

年度施政計畫及概算審查

(

基金概算

)

新增

規劃及活動成果資料查詢

遊客人次資料查詢

年度分配數資料查詢

年度施政計畫及概算審查

(

公務概算

)

查詢

年度施政計畫及概算審查

(

基金概算

)

查詢

年度施政計畫及概算審查

(

經常門額度外

)

查詢

規劃及活動成果資料統計

遊客人次資料查詢統計

年度分配數資料統計

年度施政計畫及概算審查報表

公共工程及房屋建築經費概算表

列管施政計畫績效

人事業務績效

公文處理績效

經營管理與安全維護督導考核

其他

行政績效自評報告

先期作業計畫書

年度作業計畫

年度執行檢討報告表

每月執行情形

每月執行檢討

查核點管制表

旅遊線計畫


行政資源-新增
[image: image14.png]3 poi RER M S WAFEAF IR - Microsoft Internet Explorer

BEO WHEO BRO FOREQW IAD SN

QOLF - O HE G Pus Fansz é‘ﬁv& H-O®3
D) | &) htp192.168.1 40/siraye/

[ MEERRARE]

X

s R ) FEsumEte B
ST §  AEEEHEREEEE GRS

FEREG RRANTEEL AN ¥

ExTRERRNE B

FrnReae B

et

T
ey

BRIBH

AR

Simm A

1447053





行政資源-新增-規劃及活動成果資料新增
[image: image15.png]2 hitp://192.168.1 AD/sirayalshd_sdd sspx - Microsoft Internet Explorer
HRO #HD BRO HOREW IAD HIO®

QLF -0 NRA®G Puz kavsE € -2 EBUEH 3

D) [ €] hy192.168.1 40yt _sdd s v B6E 5 @ mupaRet £ mikni £ miiio € Goode

4 PEE: =
aEE

atvE
AN
REHEE

PREER

B

EHETAR SRR
EHRHAR EHRIE
v |





行政資源-新增-遊客人次資料新增
[image: image16.png]22 hity://192.168.1 AD/sirayaftousist_add asps - Misrosoft Internet Explorer.
HRO #HD BRO HOREW IAD HIO®

QLF -0 NRA®G Puz kavsE € -2 EBUEH 3
D) [ €] h192.168.1 40yt sdd s v B6E 5 @ mupaRet £ mikni £ miiio € Goode

BEEL ¢
#E ECE
APEAY LY
HEAR SHEE AR
PIA
EHETAR SRR
EHRHAR EHRIE
v |





行政資源-新增-年度分配數資料新增
[image: image17.jpg]2 hitp:1/192.168.1. 4D/sixayalallot_add aspx - Microsoft Internet Explorer.
BRO ®HE RO HHREQ TAD HA®
D) [ €] hip:1192.168.1 40israyatllot_sdd aspc

£l

wzE =H [ = [ @A | B8 [ 58 | BE [ AA [ AE [ A T8 [T=H | 4%
HELERL | | | | | ]
et | | | | | ]
E= | |
RS ]
R
-
RS
R
=
SRS
R
2
Brans ]
RatzAw
|
]
]
|
|
]
]
|
|
]
]
|
|

=8
ABESEH.
EiEE A
=8

TEES M.
st
=8
RS
RitE
=8
BHABMTE
BHEANTE
=8

] L
] EHRBE

HEEE || #EE





行政資源-新增-年度施政計畫及概算審查(公務概算)新增
[image: image18.png]2 hitp://192.168.1.40/siraylexn_I_aid aspx - Microsoft Internet Explorer.
BRO #EE HA0 ZHREW TAD HAD
<] D MR G L SumEE @ D@3
D) [ €] 192,168 1 40yl L_sdd sprc v B6E 5 @ mupaRet £ mikni £ miiio € Goode
SEERBE SR B EE(AFHREB N BRI
£

HEREEHEER SR T TP MBS MR

LABE : BRA N RE A B R

0100AFEFE

(1) HEERHA SR F-

OLO3EEEARHI A STHE:

(2) BIEBREAFRIES F-

olligEs:

(3) PRIBTHAY F EEEHE. T BHNEMEEE
0121 AR L. T

(4) BN, FI o FHEIERE 7 EBHE +
o

0131 MBHERTE.

(5) AFAS [BEEE] Rife T

O141E Pk

(6) IR RHHB I ARRRAE T

0151 {5

2.EEE

(1) #ENFRE  STEERIRTFAMEER F-

Q01 HF R

(2) AER:REHAE  BEESSAER_ T

20K ER.

(3) BAR: #E - EER F-

(—HEEFI 203EHE:

(4) 1AL | WARIRE L MTAS

0211 iR

[5] HMtEHRE  WAE_ TR EREERATRBES. F
215 FETETASE: EH__ FA#H_ FA

(6) BRIERME  SEEFRABHEE T

C22BEHE R





行政資源-新增-年度施政計畫及概算審查(基金概算)新增
[image: image19.png]22 hitp://192.168.1 AD/sirayalexa_II_add asps - Misrosoft Internet Explorer.
BRO ®HE RO HHREQ TAD HI®

<] D MR G L SumEE @ 10K 3

FBUED) | ] hitp #1192 168 1 40isiraysexs_I1_sdd aspx. v DBz Er g mumaReen £ Ml &) mikilx &) Googe

SRR ER B E SNy R IR

FE
SHEREEREER BERER | HERTT) TIFAE R MERAMT A A
LEEPLAER, T

2 ELREFEEEEEHRERE__ TR

3 EHREFERE EERER
(1) ZBRERRREE_
A AR FLBE

JEERER.

CAREZHEE - EREEES

(% WA SRNGERE__ T
PR— (3) EAZERARE © THAAEN EER I TRER

(4) BREEYAHER DRI HELRBRBEH F7
(5) BREAMSETURFESR F e

5 ATEHHNE T

SATR AR

6 BERBPLEREARMER__ FA

(P 6 FhHAER

7 HETHERAFRRIINE o

THERERRRITE.

3 R REREE @

(1) 338, WHE  ERSEEEE  ERFMERMESRERNR
T A T

(2) WETEES (BURESRETEREED  MTHTEN) - s8n
ERICLER (RLBERYYE - EHEAN - OAGETS - EHTRE
SETRISEE TR & 2. #) - ERNEER (FEAER - SI30KOR A MIE SRR - e
7);&%]*#9,{%;”1@&]&&!&&{%%7?@ (R ARRLIPLED) B e

3 §

0. R | ABEHETIER - BRANERFRE  REPLAE - 81F
& BEPLEHERRMBRRE F e

© A




行政資源-新增-重大工程管制表新增
[image: image20.png][

BRO #EE HA0 ZHREW TAD HAD
OLF O RNRG Pus FawsE @ -5 W-UL 3
v B6E 5 @ mupaRet £ mikni £ miiio € Goode

D) [ €] hip:192.168.1 40smyalgwet_sdd.aspc

=] Y Es -4 Es -4 Es -4 Es -4

E TS

THE i THE i THE i THE i THE i THE i THE i

E TS
E TS

[ TR

© FERR





行政資源-新增-年終績效評核表新增
[image: image21.png]A FRELENE - Microsoft Internet Explorer
BRO ®HE RO HHREQ TAD HI®

OLF O HNRAG Fis *3mi% €| 3-5 W -UK 3
D) [ €] h192.168.1 40irynlch_sdd sprc B 55 o € mumaetRG £ mivknie £ MR £ Googe

FRENF O EERWE

4 EEREREN fl
ZLTH RInRAE L A+B+C+D
)=C )=D





行政資源-新增-年度作業計畫新增
[image: image22.png]2 S EAFEEH# T - Microsoft Internet Explorer
HRO #HD BRO HOREW IAD HIO®

OLE - O REGLre xamez |0 W-DKS
D) | &) htp#192.168.1 40sirayalywork_sdd aspx EE ) EREEEEA &) milnde &) Ml &) Googe

R THRERRE

#E

E® o)

Ee | @0

plplzpllcplcpllcplzplzplzelelz s
plzplpllzplcpllcelzplzelze ezl
plzplzpllzplcpllcplzplzelze el slis

RAEY | EEY | EEY | RRES | RES 3RS 3RS | R | KES | KAEY | RaES) | KRS





行政資源-查詢
[image: image23.png]3 poi RER M S WAFEAF IR - Microsoft Internet Explorer
BEO WHEO BRO FOREQW IAD SN

QL-F -0 HE@®
D) | &) htp192.168.1 40/siraye/

SuE e ERE e\m-& H-O®3

i B
P2 1L

T
ey

BRIBH

AR

Simm A

BE | HEE

TREEEN
| SRR R B

WE N BARL

FEANSEHEN | R
NG RN S (AT )
NG R AEEE EEHEEN.

G R R EE (P IBEA):

ERTEREHFE

Eeis el

1447053

FEEEHRR





行政資源-查詢-規劃及活動成果資料查詢
[image: image24.png]2 hitp:#/192.168.1 40/sirayalshi_query aspx - Microsoft Internet Explorer
HRO #HD BRO HOREW IAD HIO®

QL-E-O HREO Pl »+a8E € -L R 3

$ED) [ €] hip:1192.168.1 40sirayalsbd_gvery.aspx v BBz a0 g mkaRTeAn € mukine: & Wk & Googe

Osgings
Or#mzE

[mE:: (=58





行政資源-查詢-遊客人次資料查詢
[image: image25.png]22 hitp:1/192.168.1 AD/sirayaftousist_query aspx - Misrosoft Internet Explorer-
HRO #HD BRO HOREW IAD HIO®

QL E-O NRA® Puz H#398%F @ 3-2 B UE 3
$D) [ €] hip:1192.168.1 40isryaltonsist query aspx v BBz a0 g mkaRTeAn € mukine: & Wk & Googe

RERERERRRRRRRRY





行政資源-查詢-年度分配數資料查詢
[image: image26.png]23 hitp://192.168.1 AD/siraya/allot_edit aspx - Microsoft Internet Exploer
HRO #HD BRO HOREW IAD HIO®

QL E-O NRA® Puz H#398%F @ 3-2 B UE 3
D) ] npir192.168.1 A0yl editaspc v B6E 5 @ mupaRet £ mikni £ miiio € Goode

#E

2
TR
e
G
i
ABE i i
(=2 i i
EHETAR SRR
EHRHAR EHRIE

[FEEE |





行政資源-查詢-年度施政計畫及概算審查(公務概算)查詢
[image: image27.png]2 hitp:#/192.168.1 AD/sirayalexa__quory asps - Misrosoft Internet Explorer-
HRO #HD BRO HOREW IAD HIO®

QL-E-© RRE® Fuz famzE @ - LB UDE 3
D) [ €] ha192.168.1 40yl |_goery sy B 65 o & mumaREIRG £ Mkl £ Wk £ Cod 7

FEEBEFERBEESEAHREBNER

FE v

SEREEREER BERER | HERTT) TIFAE R MERAMT A A
LASE  EREA, AR R B EARE

0100AFEFE

(1) HEERHA SR T

OLO3EEEARHI A STHE:

(2) aIEEREEEREE 7R

olligEs:

(3) PRIBTHAY 7 BRERE
0121 AR L. T

(4) BN, FI o FHEIERE 7 EBHE
o

0131 MBHERTE.

(5) AFAS [BEEE] Rife T

O141E Pk

(6) IR RHHB I ARRRAE T

0151 {5

2.EEE

(1) #ENFRE  STEERIRTFAMEER T

Q01 HF R

(2) AER:REHLAE  BEESSLER T





行政資源-查詢-年度施政計畫及概算審查(基金概算)查詢
[image: image28.png]2 hitp:1/192.168.1. 4D sirayalexa_II_query.aspx - Microsoft Internet Explorer
BRO ®HE RO HHREQ TAD HI®
QL FE-O HE G Pus S3mRE @

U3
D) | &) htp#192.168.1 40siraysiexa_II_guery aspx

B 65 o & mumaREIRG £ Mkl £ Wk £ Cod 7

RAEHEEEEMERDS) W 1

SHEREEREER BERER | HERTT) TIFAE R MERAMT A A
LEEPLAER, T
1

2 ELREFEEEEEHRERE__ TR

3 EHREFERE EERER
(1) ZBRERRREE_

A AR FABE
JEERER. 7\:

W%ﬁ k- EE D ui!ﬁﬁéi! AHEZHEE  EREEES
F e

R (3) SRR - 750 T
(1) EREEDAXTE U EEARE GRNR SN T
(5) EREABEESUREER  Tr-

5 ATEHHNE T

CEERGPLERBARARE 1
R i

7 pEEEEEAERRIIRE -





行政資源-查詢-年度施政計畫及概算審查(經常門額度外)查詢
[image: image29.png]2 hitp:#/192.168.1 40/siraya/exa III_query.aspx - Microsoft Internet Explorer
HRO #HD BRO HOREW IAD HIO®

QOL-E-O RNRG Fuz awez @ @-LEBUE 3

D) [ €] hip:1192.168.1 40issayalern IIL_goery asp v BBz a0 g mkaRTeAn € mukine: & Wk & Googe

ABWH

TIFAE R MERAMT A A
WABFEFERRI  ABBEHE__ FEREM_ FT -

AR A S8

s 2

HAL.

puastisicEdia =g

B EE

R

HRERAEERHMEEE  BIATNFEH - AT NFBEAE ES
HEIEE. el F e





行政資源-查詢-重大工程管制表查詢
[image: image30.png]A EXTEEHIREH - Microsoft Intermet Explorer
BRO ®HE RO HHREQ TAD HI®

OLF-O HREAG Pis fansE € -5 W -UE 3
D) | ] hitp 192,168 40simyalgwot_query espe

v B6E 5 @ mupaRet £ mikni £ miiio € Goode

b [ AERE AR SREE
REFHEAE  PrEEABLAA  GAE 090
HETE PEEEABAT  FAC 00

2

3 4 7
3 DEEEARAE  E2 3000

e 123 Wb 3203

B E L

sz





行政資源-查詢-年終績效評核表查詢
[image: image31.png]A EEEFFHEBI - Microsoft Internet Explorer
HRO #HD BRO HOREW IAD HIO®

OLF-O HREAG Pis fansE € -5 W -UE 3
$ED) [ €] hip:1192.168.1 40isirayalech_editspsyear=dS

B 55 o € mumaetRG £ mivknie £ MR £ Googe
FHENRE R

AEEY 4 EEREREY fl
P N P e

i (*
0 g 10 Jyc | 2210 J)op
000 1000 1000 100

A+B+C+D

1000

1 FIE R 2 AR R E A

10000
2.71E 0% AX10%> AB 106, EB 10





行政資源-查詢-年度作業計畫表查詢
[image: image32.png]3 % £ - Microsoft Intermet Explorer
BRO ®HE RO HHREQ TAD HI®

OLE-© R@6G Pre xamez @ 0-& W-DKS

D) | €] hitp 192.168.1 4Disizaylywork_editaspPyear=6

plplzpllcplcpllcplzplzplzelelz s
plzplpllzplcpllcelzplzelze ezl
plzplzpllzplcpllcplzplzelze el slis
RAEY | EEY | EEY | RRES | RES 3RS 3RS | R | KES | KAEY | RaES) | KRS





行政資源-統計
[image: image33.png]3 poi RER M S WAFEAF IR - Microsoft Internet Explorer
BEO WHEO BRO FOREQW IAD SN

QL-F -0 HE@®
D) | &) htp192.168.1 40/siraye/

SuE e ERE e\mv& H-O®3

g
P2 1L

T
ey

BRIBH

AR

WE N R

RSB EH

14703

FEREHRRAEEEHE





行政資源-統計-規劃及活動成果資料統計
[image: image34.png]2 hitp:1/192.168.1 AD/sirayalshd_sts aspx - Misrosoft Internet Explorer.
HRO #HD BRO HOREW IAD HIO®

QL E-© NR® Pus H+3mE @ 2-2BUE 3
D) [ €] hip:1192.168.1 40isirayaishd_stsasprc

v B6E 5 @ mupaRet £ mikni £ miiio € Goode

SEEUHES, | B
RUERZTH ARG 74 E
s "‘\.\’
Y
EHISA:A00 P
e

Osgings
ORgs2E:

[mE:: (=58

#5+:55007%





行政資源-統計-遊客人次資料查詢統計
[image: image35.png]2 hitp:1/192.168.1. 4D sirayaitonrist_sts.aspx - Microsoft Internet Explorer
BRO #EE HA0 ZHREW TAD HAD
QL-E -

HNRG Pz LaRE @
BID)

R-2EB08 3

By 192,168 1 4ot s

B 55 o € mumaetRG £ mivknie £ MR £ Googe

HEEAXEREG:

#& O H

B
(TR

100% v| [ v

ERBERAERIEHEFARGLT
] B





行政資源-統計-年度分配數資料統計
[image: image36.png]2] hitp://192.168.1 AD/sirayafallot sts aspx - Microsoft Internet Explorer
HRO #HD BRO HOREW IAD HIO®

OLF-O RNRAG Pue »28F @ - LE0H 3
D) €] npa1192.168.1 A0syaalo st aspc B 55 o € mumaetRG £ mivknie £ MR £ Googe

BRI ERA AL O hmmsis O%presnuisn ©FAPIHES

(TR Z1 b vl [100% v| [EE#ES it

~RUEETLHR:
= NN
SHEEMER R R LA -

¥ FEERER RAEWIEE69.35%
BF  BEEWEE

fobag s

fobag s
A BESE (F6:FA) -

BHANE |2EEREYN

ASE
5%
SERRE
ai

EEIN





行政資源-檔案上傳

[image: image37.png]3 poi RER M S WAFEAF IR - Microsoft Internet Explorer
BEO WHEO BRO FOREQW IAD SN

QL-F -0 HE@®
D) | &) htp192.168.1 40/siraye/

SuE e ERE e\mv& H-O®3

BE | HEE

| BaIffl®
| ARTERREECEAEE | HR
e R [ R
TR E R [ R

i B

P2 1L

7
ey

BRIBH

AR

Simm AR

s 220,524 677644, . 2,590,213 558245 (METER) 4087 - | [1:447,053





行政資源-檔案上傳-公共工程及房屋建築經費概算表
[image: image38.png]2 hitp://192.168.1 AD/sirayalex]_1.aspx - Microsoft Internet Explorer
HRO #HD BRO HOREW IAD HIO®

QFF - O - RNE G Lue unes @\m-&msn-s
D) [ €] hip:1192.168.1 40isirayalend_Laspc

v B6E 5 @ mupaRet £ mikni £ miiio € Goode
AXTEREERREGHERERTH

SRR
BRI
LEAS:

S
T

[ErE |
[ 22t

| @




行政資源-檔案上傳-列管施政計畫績效
[image: image39.png]2 hitp:#/192.168.1 AD/sirayalex] 2 aspx - Microsoft Internet Explorer

BRO ®HE RO HHREQ TAD HI®
QLF -0 -RNRAG Pz *398%F € R-LBUH 3
D) [ €] hip:1192.168.1 40isirayelend_Lasprc

v B6E 5 @ mupaRet £ mikni £ miiio € Goode

SRR
BRI
LEAS:

LR,

[ErE |
[ 22t





行政資源-檔案上傳-行政績效自評報告
[image: image40.png]2 hitp:#/192.168.1 AD/sirayalex]_7.aspx - Microsoft Internet Explorer

BRO ®HE RO HHREQ TAD HI®
QLF -0 -RNRAG Pz *398%F € R-LBUH 3
S D) [ €] hip:1192.168.1 40isirayalend_T.asprc

v B6E 5 @ mupaRet £ mikni £ miiio € Goode

SRR
BRI
LEAS:

LR,

[ErE |
[ 22t





第五節 UMPC導覽系統建置
一、UMPC導覽系統整體資訊架構
UMPC導覽系統整體之資訊架構如圖3-5。

[image: image41.emf]Delphi

通訊協定

Windows

使用者介面

MapX ODBC

西拉雅國家風景區

UMPC

導覽系統

伺服主機

地籍圖

基礎資料

環境資料

INTERNET

資料同步傳輸


圖3-5 UMPC導覽系統整體之資訊架構圖
本UMPC導覽系統提供地圖的基本操作功能(選取、放大縮小、平移、距離量測、GPS定位、圖元屬性、設施登錄)、空間定位(行政區、地籍、道路、地標、坐標定位)及系統設定功能，使用內建GPS模組進行定位功能，並透過網際網路連結網站伺服器(Web Server)，進行資料的同步傳輸。
· 使用者
使用者直接操作UMPC導覽系統，在系統中進行設施定位及登錄工作，完成登錄工作後，使用者可透過網路連線，傳送已登錄設施資料至伺服主機， 

· 伺服主機
伺服主機負責所有使用者連線，儲存設施資料並與UMPC資料同步，以期伺服主機與UMPC的資料同步無誤。
· 後端資料庫
後端資料庫層採用Oracle，其主要工作為提供資料存取服務給資料交易層，UMPC導覽系統透過網路提出存取資料之服務需求，存入資料或取得資料。
二、作業環境
1.硬體建置：

[image: image42.emf]伺服主機 UMPC

導覽系統

設施點位資料

同步


· 硬體基本規格
	硬體
	規格

	處理器快取記憶體
	Intel® Celeron M ULV（900MHz）

	作業系統
	Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

	顯示器
	7" WXGA 液晶顯示螢幕

	硬碟
	1.8" 60 GB

	讀卡機
	支援SD

	輸出/入介面
	無線網路 802.11b/g
藍芽: 2.0 + EDR

	規格重量
	234x133x28mm（W x D x H），900g

	GPS
	SiRF Star III晶片組


2.軟體規格
· UMPC主機
	軟體
	版本
	備註

	Windows XP
	
	

	MapInfo MapX
	5.0
	


· 伺服主機
	軟體
	版本
	備註

	Windows 2003 Server
	
	

	IIS Web Server
	IIS 6.0
	Windows 2003 Server 內建

	Oracle
	10g
	


三、模型概念(Conceptual Model)

目的在發展以UMPC為平台之GPS定位導覽系統。其系統功能架構如下圖所示。


圖3-6  UMPC導覽系統功能架構圖
四、UMPC導覽系統功能需求
UMPC為本期新增系統，主要目的為取代PDA的系統功能，功能如下表所示:
表3-2 UMPC導覽系統功能表
	編號
	功能名稱
	功能說明

	1
	圖面工具
	

	1.1
	選取
	物件選取

	1.2
	放大
	地圖圖面放大

	1.3
	縮小
	地圖圖面縮小

	1.4
	平移
	地圖圖面平移

	1.5
	距離測量
	量測直線距離

	1.6
	圖元屬性
	圖形物件屬性(地籍圖)

	1.7
	GPS
	開啟GPS

	1.8
	設施登錄
	設施資料的登錄

	2
	空間定位
	

	2.1
	行政區定位
	行政區查詢及定位

	2.2
	交叉路口定位
	交叉路口查詢及定位

	2.3
	地標定位
	地標查詢及定位

	2.4
	地籍定位
	地籍地號查詢及定位

	2.5
	坐標定位
	坐標定位

	3
	設定
	

	3.1
	圖層設定
	圖層顯示開關設定

	3.2
	資料同步傳輸
	UMPC與伺服器的資料同步傳輸

	
	
	


五、畫面設計
1.啟始畫面

[image: image43.jpg]o UNPCHE¥ Z 4k





2.系統主畫面

[image: image44.png]UMPCHIHFERG

Szt

TWDITALHE ¢ 186503, 2566694 00AR ERLIR : 27234





3.地籍屬性查詢

[image: image45.jpg]Bt
b
ML
8%

BB
ERAE
{EFRiER

AEHE
AEE
AT
RERFI
L]
BRST
BREE
BRE(EL

0
amt
B
WEEHH
HF

032

760263
i

[]

0870810

oot

1040

480
AEEERREAR
0624018797

0
i

3

El

.
-

-





4.行政界定位

[image: image46.jpg]> UMPCER &%

aaw@;i ZER

Y

186656, 2566857 20004





5.路口定位

[image: image47.jpg]> UMPCER &%

aaw@;i ZER

Y

186656, 2566857 20004





6.地籍定位

[image: image48.jpg]> UMPCER &%

aaw@;i ZER

Y

186656, 2566857 20004





7.景點定位

[image: image49.jpg]> UMPCER &%

aaw@;i ZER

Y

186656, 2566857 20004





8.地圖畫面功能視窗

[image: image50.jpg]> UMPCER &%

aaw@;i ZER

Y

186656, 2566857 20004





9.空間定位

[image: image51.jpg]> UMPCER &%

aaw@;i ZER

Y

186656, 2566857 20004





10.行政區定位

[image: image52.jpg]> UMPCER &%

aaw@;i ZER

Y

186656, 2566857 20004





11.路口定位

[image: image53.jpg]



12.地標定位

[image: image54.jpg]UMPCEE=R





13.地籍定位

[image: image55.jpg]



14.座標定位

[image: image56.jpg]



15.圖層設定

[image: image57.jpg]> UMPCER &%

aaw@;i ZER

Y

186656, 2566857 20004





16.GPS[image: image58.jpg]20004

26928




17. 資料同步

[image: image59.jpg]> UMPCER &%

aaw@;i ZER

Y

186656, 2566857 20004





六、圖層說明
UMPC系統使用圖資表詳列如表3-3：

表3-3 UMPC系統使用圖資表
	序號
	分類
	圖名
	備註

	1
	設施
	設施點位.tab
	

	2
	電子地圖
	地標.tab
	

	3
	其他
	古蹟點位圖.TAB
	

	4
	土壤地質資料
	斷層.TAB
	

	5
	電子地圖
	台灣高鐵.TAB
	

	6
	電子地圖
	台鐵TAB
	

	7
	電子地圖
	高壓電線.TAB
	

	8
	其他
	地層下陷圖.TAB
	

	9
	土地利用現況資料
	都市土地使用分區圖.TAB
	

	10
	土地利用現況資料
	土地利用現況圖.TAB
	

	11
	地籍資料
	公有地.TAB
	

	12
	地籍資料
	地籍圖.TAB
	

	13
	影像資料
	Lidar.tab
	

	14
	影像資料
	正射影像.tab
	

	15
	土地利用現況資料
	環境敏感地區圖.TAB
	

	16
	行政界
	村里界.tab
	

	17
	土地利用現況資料
	非都市土地使用分區圖.TAB
	

	18
	保安林資料
	林班基本圖.TAB
	

	19
	土地利用現況資料
	限制發展區圖.TAB
	

	20
	水文資料
	水庫集水區範圍圖.TAB
	

	21
	環境保護資料
	飲用水水源水質保護區.TAB
	

	22
	土壤地質資料
	台灣地區地質圖.TAB
	

	23
	保安林資料
	保安林分布圖.TAB
	

	24
	行政界
	全省縣市界.TAB
	

	25
	
	
	

	26
	電子地圖
	Landmark.TAB
	地標

	27
	電子地圖
	Road.TAB
	路網

	28
	電子地圖
	NPark.TAB
	國家公園

	29
	電子地圖
	Poly.TAB
	區塊

	30
	電子地圖
	Water.TAB
	水系

	31
	電子地圖
	Town.TAB
	鄉鎮

	32
	電子地圖
	County.TAB
	縣市

	33
	電子地圖
	CrossRDs.TAB
	交叉路口

	34
	電子地圖
	Parking.TAB
	停車場

	35
	西拉雅國家風景特定區邊界
	西拉雅範圍圖.TAB
	

	36
	水文資料
	流域圖.TAB
	

	
	
	
	


依據期中報告審查會議主席裁示購買UMPC ASUS R2HV最新型，其規格優於合約規範參表3-4。

表3-4 UMPC ASUS R2HV型規格
	處理器快取記憶體
	Intel® Pentium® M 723, 1GHz, 2MB L2 Cache

	作業系統
	Windows® Vista™ Home Premium 

	記憶體
	DDR 533MHz,內建256MB記憶體，一組 SO-DIMM 記憶體擴充槽，最高可擴充至1280MB

	顯示器
	7" WXGA 液晶顯示螢幕

	硬碟
	1.8" 80 GB

	讀卡機
	支援 SD

	LAN/WLAN
	Wi-Fi: 802.11b/g
Bluetooth: 2.0 + EDR

	規格重量
	234 x 133 x 28 mm（W x D x H）
830g 

	續航力
	約2小時

	GPS
	SiRF Star III晶片組


附件一 工作計畫書審查會議決議事項辦理情形
「西拉雅國家風景區資源管理系統觀光基礎資料暨應用系統擴充案」

工作計畫書審查會議討論內容之執行事項
	委員審查意見
	辦理情形

	1.在路徑DIY行程與地圖展示部份，使用者是否能自行選取列印範圍列印
2.路徑DIY的介面選取觀光資源採取何種方式
3.路徑DIY讓使用者可自行修改其觀光景點方式
4.將使用者所使用過的路徑記錄下來，提供爾後定置旅遊行程修改之依據
5.系統的美化部分，是否能結合目前西拉雅網站的路徑DIY，使觀光資源查詢系統之功能展示在其網站中，建議與目前西拉雅網站建置公司協商可行性。
6.行政資源管理系統中部份表單與功能是否沿用舊有表單匯入方式。
7.將本案調查所得資料全數建置於現有資源管理系統中，包含屬性及坐標資料(坐標系統需含TWD67、TWD97、WGS84系統)，工作計畫書缺少WGS84與合約規範不符請修正
8.行政資源管理系統希望利用WEB方式去使用
9.系統與保固維護中，對於維修支援服務之規劃進行說明之第一條(系統如有錯誤或瑕疵，本團隊接獲使用者通知或發現翌日起，將於十個工作天內完成修改)，因與合約規範有衝突請刪除修正。
10.請增加觀光資源外業調查資料之品質管制與檢核方式
11.請製作前期系統功能與本期系統功能對照表
12.請提供資料搜集的細部規劃與標準作業程序以利往後調查工作依循
13.外業調查資料表畫面修正
14.定型化行程如何設計讓使用者可自行下載或離線使用
15.請增加行政資源管理系統開發功能與架構說明
16.請增加UMPC系統開發功能與架構說明
17.工作協調與管理處互動時間多久一次
18.建議若360度環景有搭配音效，可將音效開啟或關閉的按鈕秀出，讓使用者可以自行開啟或關閉音效。
19.人員組織架構圖中短缺美工與視覺傳達人員的配置請說明
20.教育訓練課程內容UMPC導覽系統一小時的時數是否不足
21.建議教育訓練教材於教育訓練課程一至兩個星期前送至管理處
	1.系統有此功能，敘述請參照P15(路線DIY功能提升之第五項)
2.同前期系統：路徑DIY的介面選取觀光資源採取圖形查資料與資料查圖形兩種方式
3.目前規劃利用定置型旅遊行程讓使用者選擇完後，在該行程做細部選擇，固定其行程起點與迄點，並在該行程路徑中利用環域分析出該行程路徑中鄰近的其他觀光資料，並利用這些資料限制使用者去挑選想去的地方，才不至於使用者隨意選取景點導致分析錯誤。
4.系統將提供此功能
5.遵照指示於期中系統雛型完成後與西拉雅網站建置公司協商
6.會沿用舊有表單與舊有匯入功能，並將與貴處協商完整系統功能。
7.已修正，請參照P14
8.遵照辦理，以將行政資源管理系統新增至西拉雅國家風景區資源管理系統中，請參照P21
9.已修正，請參照P35
10.已增加，請參照P9
11.已製作，請參照P14
12.請參照P10搜集與調查流程圖，標準作業程序於期中後提供。

13.已修正，請參照P8
14.採用PDF製作方式，包含行程與電子地圖，讓使用者自行下載與離線瀏覽該行程。
15.已增加行政資源管理系統開發功能與架構說明，請參照P22表2-6。
16.已增加，請參照P23~P25。
17.目前為定期每兩個星期召開一次工作協調會，與不定期討論處理議題。

18. 360度環景無規劃音效，多媒體導覽中有音效開關可讓使用者自行開啟與關閉。

19.已修正，請參照P40

20. UMPC是要取代前期PDA的工作，因此預計1個小時可以使上課人員上手，若不足可視情況調整，已於教育訓練課程章節增加(若時數不足可視情況調整)請參照P42

21.已於教育訓練課程章節增加(教育訓練教材於教育訓練課程一至兩個星期前送至管理處)請參照P42


附件二 期中報告審查會議審查意見綜理表
「西拉雅國家風景區資源管理系統觀光基礎資料暨應用系統擴充案」

期中報告審查會議審查意見綜理表
	委員審查意見
	辦理情形

	1.坐標要註明採用之系統，另外除二度分帶坐標外，亦該提供經緯度坐標，採度、分、秒與小數點方式，坐標系統轉換時以TWD97為基準，建議使用本案前期之轉換參數，以確保轉出成果一致。
	已修正，依照PaPaGo軟體使用方式所提供之經緯度坐標採小數點方式建置，請參附件1-1~附件1-8。

	2.調查資料要分類，並確認其可信度，另外應標註經媒體報導之景點、餐廳、飯店，或以觀光客之角度建議具特別性、熱門性之景點等。
	已修正，請參附件1-1~附件1-8。

	3.GIS資料點位應具備匯出功能，以直接匯入如PaPaGo、Mio等系統之地標點。
	遵照辦理，並與業務單位討論UI設計

	4.UMPC之資料如何更新、是否具備無線上網與同步異動更新等功能，請補充說明。
	UMPC之資料更新由廠商協助更新；UMPC硬體具備無線上網功能，見P.57硬體規格表；僅設施點位資料須同步異動更新。

	5.調查資料之成果如何定義、資料庫欄位與格式為何、如何建指標與連結，請補充說明。
	已增加，請參照P.13觀光資源資料庫格式表。

	6.所有調查資料簡介中之引用資料應註明出處，並請加註是否有冷氣、停車場、開始營業年份、營業時間等，另請考量設立留言版，以便民眾提供異動訊息。
	已修正，請參附件1-1~附件1-8。

	7.報告書P.3圖1-1 ”工作範圍示意圖”，請加圖例。
	已修正，請參照P.3工作範圍示意圖。

	8.報告書P.6觀光基礎資料之八大項，請附資料表格欄位設計，含欄位名稱、資料型態及說明等（含key value）。
	已增加，請參照P.13觀光資源資料庫格式表。

	9.報告書P.9~P.11之各項資料，請整理如表2-4之鄉鎮別統計表，另P.10之步道是點或線型態，請補充說明。
	已修正，請參照P.6~P.12。

	10.報告書P.17交通時刻表功能之圖內標示有錯誤，請修正。
	已修正，請參照P.19交通時刻表功能。

	11.報告書P.19行政資源管理系統之各項功能，請繪製一張”功能樹狀圖”。
	已增加，請參照P.22行政資源管理系統功能樹狀圖。

	12.報告書P.38行政資源檔案上傳選單如何查詢，請說明。
	檔案上傳後系統即會於下方列表加入該檔案供使用者下載；因檔案均以年度為單位，檔案數量少。

	13.報告書P.54圖文表達含意為何，請說明；另表格內容文字請予以中文化。
	已修正，請參照P.57。

	14.官方網站資料篩選之基準為何，建議於網站中說明；為確保現地調查成果資料之正確性，建議將資料之QA、QC納入報告書中。

	依合約規範交通部觀光局、嘉義縣政府、台南縣政府登記有案之經營者為資料篩選之基準；蒐集之資料均至現場調查。

	15.報告書P.59視窗畫面無title bar，請補上，另8個功能視窗未分類，請予以分類。
	Title bar 已補上，分類方式與業務單位討論後分類。

	16.報告書P.60視窗設計非標準視窗格式，且操作介面不完整，請修正。
	依業務單位需求修改

	17.若資料係由網路下載，請再改寫，並請品管人員嚴格檢核；附件表格最下方請標示該大項下之分類名稱，例如美食部分應標示分為餐廳、特色小吃、地方風味餐。
	已修正，請參附件1-1~附件1-8。

	18.360度環景照片，業務單位已先行檢視，然均不符要求，建議將拍攝設備提昇，或另請專業人員拍攝。
	已提升攝影器材，並請攝影經驗豐富人員重新拍攝製作。

	19.建議於期末審查會前再加開一次審查會，時間建議於期中審查完成後25日內召開，審查內容包含多媒體成果、定型化遊程、路徑DIY初擬、系統架構等。
	遵照辦理

	20.附件資料部份重覆，例如關子嶺統茂溫泉會館與勞工育樂中心，另資料分類亦有錯誤，如民宿與旅館之分類，請規劃單位審慎逐筆檢視各項資料，避免發生錯誤。
	已修正並遵照辦理

	21. 報告書所提商家資料相當多，請再確認其合法性，有關台南縣內合法旅館、民宿及違規旅館名冊，於會後提供資料供規劃單位參考（本項資料已提供）。
	已與貴處所提供之資料核對，已將違法之旅館、民宿移除，請參照附件1-2。

	22.未來系統應用於本處官網部分，請考量美工及遊客實用性。
	將與管理處入口網站建置商配合美工的設計及配置。


附件三 第一次期末報告審查會議審查意見綜理表
「西拉雅國家風景區資源管理系統觀光基礎資料暨應用系統擴充案」

第一次期末報告審查會議審查意見綜理表
	委員審查意見
	辦理情形

	1. UMPC建議具備行動影像拍攝、在圖面顯示位置、屬性與連結等功能，且加強行動上網動態資料回傳功能。
	會後與企劃課討論，目前暫無此需求。

	2. 使用圖資與內部資料宜有專頁說明、精度與使用限制。
	本期為系統擴充案，並無新增圖資。

	3. 旅遊行程規劃宜由主題式分類開始，加上季節與特殊標的作為分類，並以關鍵字分類查詢為依歸。
	遵照辦理，以主題式分類規劃旅遊行程共六類P15。

	4. 定型化旅遊應再提供細部與動態資料，例如球場的預約專線、優惠時段、折價卷的販賣等。
	已增加資訊P30~P31。

	5. 旅遊資源建議再加上露營、自行車、水電、浴廁與無線上網等服務點位、時段、收費等。
	依合約規範蒐集資料未含露營等資訊。

	6. 交通時刻表資料要即時更新，或提供與該網站超連結，以免民眾查詢到資料，實際卻無班次可搭乘的情形。
	將加註資料更新時間及以超連結讓使用者連結至相關官方網站查詢最新時刻表。

	7. 同筆資料提供民眾與處內同仁使用，請注意資訊安全的管控。
	遵照辦理，採不同版本處理。

	8. 附件「觀光資源資料」之資料表仍未見格式表，同時與報告書P.13之觀光資源資料庫格式表不一致，請修正。
	觀光資源資料分為八大類，各類蒐集項目並不一致，而資料庫格式表包含各類蒐集之項目。

	9. 報告書中請增補觀光資源資料之選取準則、調查方式及品管方式。
	遵照辦理。

	10.定置型旅遊行程規劃之分類原則為何，設計準則之評價如何進行，各路線之特色為何，請補充說明。
	已修正，依照西拉雅國家風景區網站主題式分類規劃旅遊行程。

	11.UMPC系統之UI請儘量保持一致，坐標資料請註明坐標系統名稱。
	遵照辦理修正。

	12.環景照片應考量現地條件適當展現景觀及其特色。
	遵照辦理，派人重新拍攝照片。

	13.資料庫中點位之定位如何進行，與前期資料之一致性為何，請檢視，另點位精度應在公尺級以上，系統中之圖面坐標顯示，應不宜至小數點
	點位資料及定位方式和前期一致；系統中之圖面坐標顯示修正為整數。

	14.報告書中的部份模擬數據圖表成果，請加註”數據（資料）為模擬用”。

	遵照辦理，報告書內增加說明圖表成果目前為模擬資料。

	15.電子地圖及附件資料中不同來源之點位資料其坐標定位應整合，以使資料庫一致，並避免產生一個景點二個坐標定位之情形。
	遵照辦理資料庫統合。

	16.系統中景點資料建議增加坐標資料欄位。
	企劃課確認需求後可增加。

	17.系統資料英、日文翻譯部分，請提供認證資料，以確保翻譯品質。
	請本校語文教師品管並請翻譯公司提供證明。

	18.定型化遊程之用字請注意統一，例如西拉雅風景區或本風景區，請統一使用”西拉雅國家風景區”。
	已修正並統一用字。


附件四 第二次期末報告審查會議審查意見綜理表
「西拉雅國家風景區資源管理系統觀光基礎資料暨應用系統擴充案」

第二次期末報告審查會議審查意見綜理表
	委員審查意見
	辦理情形

	1. 請將「六溪電影城」所有資料刪除。
	已刪除此資料

	2. 路線DIY行程規劃結果之路線環域建議景點，應限制於合理範圍內，並提示使用者可點選以超連結，景點點選時並應於規劃路線中顯示其位置。
	遵照辦理修正系統

	3. 定置型路徑規劃與DIY路徑要配合在底圖顯示路徑，並以顏色對應區分不同行程。
	遵照辦理修正系統

	4. 所有可供超連結之資料請增加超連結之符號。
	遵照辦理增加超連結之符號

	5. 行政管考功能由單一案件整合為按月或時間段的整體處所的自動化顯示沒有展現，建議以真實數據測試。
	業務單位提供真實數據資料後再行測試

	6. 建議多利用甘特圖說來展示工程案件的進度與經費使用比例，並提供動態式的資訊異動訊息。
	與業務單位討論細部內容後再行修正

	7. 同筆資料提供民眾與處內同仁使用，請注意資訊安全的管控。
	採用帳號與密碼管控

	8. 「觀光資源資料」分成八大類，請增補每一表格欄位之格式。
	資料庫格式表中包含八大類蒐集之項目

	9. 應於報告書中敍明定位之依據為何，如點、線、面最後如何轉化為一個”點”。
	定位均以調查項目之入口處為主

	10.定置型行程之路線，於系統選擇時應可於圖面顯示路線，提供使用者行程規劃之image。
	參考辦理，需考量效能問題，因於圖面顯示路線前，系統需先路徑規劃，然此時會造成等待時間過長，或會影響民眾使用意願

	11.定置型行程是以何種”準則”或”依據”制定，請說明。
	依據目前貴處五大類來規劃

	12.請構思表格匯入Excel檔之相關欄位位置的不可變動性。
	因Excel檔案特性所致該項功能無法達到

	13.定置型行程之名稱應與規劃之內容相呼應，並達到吸引遊客之目的。
	與貴處討論再行修正

	14.定置型行程規劃為單向規劃，應考量雙向規劃及回程時間。
	修正定置型行程規劃

	15.系統遊客端之路線底圖建議使用報告書P.3之工作範圍示意圖（摺頁之底圖）。
	業務單位提供圖資後增加入系統

	16.請檢視系統提供之功能是否符合合約要求之功能。
	系統提供之功能均符合合約要求之功能


附件五 工作協調會議紀錄
壹、第一次工作協調會議

「西拉雅國家風景區資源管理系統觀光基礎資料暨應用系統擴充案」
第一次工作協調會會議紀錄
一、時間：96年03月29日下午2時 30分
二、地點：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處
三、主持人：王玟傑
四、紀錄：簡裕城
五、出席單位及人員
	單位
	簽到

	西拉雅國家風景區管理處
	王玟傑、徐秀金

	建國科技大學
	簡裕城、陳啟宏


六、討論事項
1.合法經營者的準則是以觀光局與轄區內各縣府網站所提供資料為主，再造訪轄區內鄉鎮公所蒐集該鄉鎮的觀光資料，提供貴處挑選。
2.合法經營者於實地調查時不想配合或其他因素，造成無細節部份(例如菜色照片)，則不建置至觀光資料中或後續有此情形再做商討處理方式。
3.國內航空、高鐵、台鐵各航空站與車站照片須提供範圍內之嘉義縣、台南縣、高雄縣主要車站照片。
4.古蹟調查作業中，歷史建築類資料需造訪轄區內各鄉鎮公所蒐集。
5.自然生態、宗教禮讚、休閒產業等三類，各類別底下又細分為一級、二級、三級景點，其分類方式：

一級：中央目的事業主管機關認定之觀光遊憩重大設施所在地、縣級風景特定區、台南縣古蹟、台南縣政府觀光局核定之第二類景點。

二級：政府核准設置，提供民眾旅遊休憩活動，並設有完善道路及停車場之觀光遊樂地區或景點。

三級：非以上一級與二級之地區性觀光遊樂地區或景點。
6.古蹟及景點部份需建置360度環景或環物相片及語音介紹等功能，且景點部份需建置至少100處景點作業中，古蹟使用環物方式製作，原則上一處景點建置一筆360度環景或環物相片及語音介紹資料，若數量未達100時再由貴處挑選主要景點中附屬景點作360度環景或環物相片及語音介紹資料。
7.360度環景、語音瀏覽播放以Flash方式，設計實須考量瀏覽速度。
8.交通時刻表部份建置(航空、高鐵、台鐵與客運【新營、興南、台南等】)。
9.交通時刻表須與觀光行程搭配，讓使用者可以輕鬆選擇交通乘坐方式與時間。
10.路線DIY部份，系統輔助提供資訊(交通、景點等)供使用者選擇。
11.行程規劃成果須含行程表、路線圖、景點介紹，且可提供列印功能。
12.請業主準備行政資源管理作業流程及相關表單供系統設計參考。
13.UMPC需載入所有Web版圖資資料，並能做資料同步傳輸
14.UMPC功能使用者介面建議採用按鈕點選方式

15.民眾版功能需有簡體、英、日版本，包括觀光資源、定位、電子地圖、景點語音文字介紹。
七、臨時動議：
八、散會
貳、第二次工作協調會議

「西拉雅國家風景區資源管理系統觀光基礎資料暨應用系統擴充案」
第二次工作協調會會議紀錄
一、時間：96年04月25日下午4時 30分
二、地點：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處
三、主持人：王玟傑課長
四、紀錄：簡裕城
五、出席單位及人員
	單位
	簽到

	西拉雅國家風景區管理處
	王玟傑、徐秀金

	建國科技大學
	丑倫章、簡裕城、盧孟孝


六、討論事項
1.調查以觀光資源資料所搜集到的合法資料為主，未登記在相關網站裡的新商家或景點則不需再增加。
2.合法經營者於實地調查時並不想配合或其他因素，以致造成無細節資料，處理方式為先將資料建入系統中，於查詢系統中則不呈現該商家資料。
3.確定餐廳已關閉者則不用再定位與搜集基本資料。
4.古蹟與歷史建物環物拍照作業時，先將該建物可以拍攝到的面都拍攝下來，考量環物接圖美觀情形若無法正常接合導致畫面變形失真，另於該建物正面前方做環景拍攝，可提供該建物正面照片
     5.部分觀光資源照片於鄉公所網站上已拍攝且美觀，可否提供至西拉雅系統使用？基本上管理處希望觀光資源照片由本案親自拍攝，能不用其他網站資料則不用，若有需求還是可以協助函文至鄉公所。(擁有較完善資料的鄉公所如白河鎮、新化鎮)

     6.鄉公所提供之餐廳資料甚多位於本案轄區範圍外，超出轄區界線外100M以上者即不需調查。
7.鄰近景點距離定義為轄區界線外100M內者才需調查。
七、臨時動議：
八、散會
參、第三次工作協調會議

「西拉雅國家風景區資源管理系統觀光基礎資料暨應用系統擴充案」
第三次工作協調會會議紀錄
一、時間：96年05月09日下午4時 00分
二、地點：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處
三、主持人：徐秀金
四、紀錄：盧孟孝
五、出席單位及人員
	單位
	簽到

	西拉雅國家風景區管理處
	徐秀金

	建國科技大學
	盧孟孝、程智泓


六、討論事項
「西拉雅國家風景區資源管理系統觀光基礎資料暨應用系統擴充案」之行政資源管理子系統表單欄位規劃設計以及成果統計條件設定。
七、結論

表單欄位規劃如下：

  1. 案名

  2. 案件摘要

  3. 辦理單位(主辦單位、協辦單位、承辦單位)

  4. 辦理地點(可能包含多個鄉鎮)

  5. 辦理日期(以時間區間表示)

  6. 合約金額

  7. 合約書、投標須知(文件上傳)

  8. 成果報告書(pdf檔上傳)

  9. 照片(圖檔上傳)

  10.動畫(動畫檔上傳)

  11.其他

成果統計條件設定如下：

  1. 辦理地點

  2. 辦理日期

  3. 合約金額
八、臨時動議
九、散會
肆、第四次工作協調會議

「西拉雅國家風景區資源管理系統觀光基礎資料暨應用系統擴充案」
第四次工作協調會會議紀錄
一、時間：96年05月23日下午2時 30分
二、地點：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處
三、主持人：徐秀金
四、紀錄：簡裕城
五、出席單位及人員
	單位
	簽到

	西拉雅國家風景區管理處
	徐秀金

	建國科技大學
	簡裕城、盧孟孝


六、討論事項
1.觀光資源外業建置工作進度報告

	工作進度表(5/23)

	鄉鎮名稱
	訪談
	拍照
	360環景建置
	景點解說

	大內鄉
	完成
	完成
	作業中
	作業中

	大埔鄉
	完成
	完成
	作業中
	作業中

	山上鄉
	完成
	完成
	作業中
	作業中

	六甲鄉
	完成
	完成
	作業中
	作業中

	左鎮鄉
	完成
	完成
	作業中
	作業中

	玉井鄉
	完成
	完成
	作業中
	作業中

	白河鎮
	完成
	完成
	作業中
	作業中

	官田鄉
	完成
	完成
	作業中
	作業中

	東山鄉
	完成
	完成
	作業中
	作業中

	南化鄉
	完成
	完成
	作業中
	作業中

	柳營鄉
	完成
	完成
	作業中
	作業中

	善化鎮
	完成
	完成
	作業中
	作業中

	新化鎮
	完成
	完成
	作業中
	作業中

	新市鄉
	完成
	完成
	作業中
	作業中

	楠西鄉
	完成
	完成
	作業中
	作業中


2.360度環景照片製作完成檔展示
七、結論
八、臨時動議
九、散會
伍、第五次工作協調會議

「西拉雅國家風景區資源管理系統觀光基礎資料暨應用系統擴充案」
第五次工作協調會會議紀錄
一、時間：96年06月06日下午2時 30分
二、地點：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處
三、主持人：徐秀金
四、紀錄：簡裕城
五、出席單位及人員
	單位
	簽到

	西拉雅國家風景區管理處
	徐秀金

	建國科技大學
	簡裕城、盧孟孝


六、討論事項
1.資源管理系統觀光基礎資料暨應用系統工作進度報告

(1)觀光基礎資料調查部分已完成訪談與拍照，依合約需於6/13前完成調查，進度正常。

(2)觀光基礎資料建置作業，目前360度環景照片製作完成，景點解說目前作業中。

(3)應用系統已完成風景區資源管理雛型系統與行政資源管理雛型系統，正與貴處討論修改細節。

(4)觀光基礎資料目前完成75%，應用系統目前完成70%。
2.觀光資源資料庫格式說明，參照附件1。
3.合約規範中景點至少區分為自然生態、宗教禮讚、休閒產業等三類，目前調查資料中有「平埔夜祭場」，此種景點是分類為宗教禮讚或是建議增加「民俗風情」的分類別。
4.景點解說因貴處推薦之解說老師在時間上無法配合，若要等待老師能配合修飾解說內容在工作期程上將會造成資料建置進度落後等問題，是否本校自行聘請解說老師修飾解說內容？
5.造訪鄉公所請提供該鄉鎮之公廁與停車場位置時，鄉鎮公所皆回應無管理之公廁與停車場，所以無法蒐集鄉鎮公所合法之公廁與停車場資料，又基於合約之要求需考量合法性，其資料是否適宜置於網站？
七、結論

1.「平埔夜祭場」等民俗祭典類，分類為宗教禮讚。

2.景點解說部分因本處推薦之解說老師在時間上無法配合，同意貴校自行聘請解說老師修飾解說內容，並於期中簡報中說明。

3.鄉鎮公所回應無管理之公廁與停車場，又基於合約之要求需考量合法性，將造成資料放置網站上之困擾，於期中簡報時討論。
八、臨時動議
九、散會

陸、第六次工作協調會議

「西拉雅國家風景區資源管理系統觀光基礎資料暨應用系統擴充案」
第六次工作協調會會議紀錄
一、時間：96年06月20日下午3時 30分
二、地點：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處
三、主持人：王玟傑課長
四、紀錄：簡裕城
五、出席單位及人員
	單位
	簽到

	西拉雅國家風景區管理處
	王玟傑、徐秀金

	建國科技大學
	簡裕城、陳慶勳


六、討論事項
1.行政資源子系統功能選單及表單顯示方式及位置重新調整。
2.地標分類方式依觀光基礎資料搜集與調查分類方式調整並增加電子地圖地標一類。
3.行政資源子系統表單呈現方式以與Excel相似為宜。
4.行政資源子系統行政資源報表新增部分增加工程管制表、管理處年終績效評核表。
     5.行政資源子系統行政資源上傳部分列管施政計畫績效、人事業務績效、公文處理績效、經營管理與安全維護督導考核、其他等上傳功能刪除。

     6.UMPC硬體設備，目前廠商有較新機種推出，請於期中報告時提出比較表再討論購買那種機型。

7.有關觀光資源調查資料已整理完成Excel表，請審核。
七、結論

1.依需求重新調整。

2.依需求調整與增加電子地圖地標一類。

3.依需求修正呈現方式。

4.會於行政資源子系統行政資源報表新增部分增加工程管制表、管理處年終績效評核表。

5.將行政資源子系統行政資源上傳部分列管施政計畫績效、人事業務績效、公文處理績效、經營管理與安全維護督導考核、其他等上傳功能刪除。

6.於期中報告提出比較表，以利討論購買之機型。
7.有關觀光資源調查之資料於會後審核。
八、臨時動議
九、散會
柒、第七次工作協調會議

「西拉雅國家風景區資源管理系統觀光基礎資料暨應用系統擴充案」
第七次工作協調會會議紀錄
一、時間：96年07月04日下午2時 30分
二、地點：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處
三、主持人：王玟傑課長
四、紀錄：簡裕城
五、出席單位及人員
	單位
	簽到

	西拉雅國家風景區管理處
	王玟傑、徐秀金

	建國科技大學
	簡裕城、陳慶勳


六、討論事項
1.地標定位之關鍵字查詢部分請提昇為主要條件，無須其條件配合即可查詢。
2.地籍資料屬性之圖元名稱的顯示內容，請刪除所有權人資料並增加”(地號)”於該內容之後。

3.將貴處提供之烏山頭遊憩區系統、曾文遊憩區系統、左鎮遊憩區系統、關子嶺遊憩區系統、虎頭埤遊憩區系統等五大系統整體規劃報告書中介紹之各景點資料建立成一份觀光景點簡介，並將本次調查的觀光資源資料簡介說明部份，以五大系統之簡介資料為主來替換。

4.將所有調查之觀光資源資料來源製作一份對照表，表格內容為照片編號、名稱、類別、資料來源，以利查核。

5.360度導覽照片部分檔案因上下切幅過大，請檢查是否因製作過程中軟體設定關係或是再測試不同的製作軟體來比較，若非軟體原因請修正照片檔。

6.觀光資源資料交通指南一項，請將敘述的各路段名稱、用詞修正其一致性。
七、結論

1.遵照辦理

2.遵照辦理
3.於會後製作觀光景點簡介，並更新觀光資源資料。

4.於會後製作對照表，以供貴處查核。

5.於會後檢查360度導覽照片是否因軟體設定導致上下切幅過大，若非軟體設定問題，會再修正來源照片再製作比較，於期中簡報後提出修正方式。

6.遵照辦理
八、臨時動議
九、散會
捌、第八次工作協調會議

「西拉雅國家風景區資源管理系統觀光基礎資料暨應用系統擴充案」
第八次工作協調會會議紀錄
一、時間：96年07月11日下午2時 30分
二、地點：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處
三、主持人：徐秀金
四、紀錄：簡裕城
五、出席單位及人員
	單位
	簽到

	西拉雅國家風景區管理處
	徐秀金

	建國科技大學
	簡裕城、陳鵬仁、陳慶勳


六、討論事項
1.定製型旅遊行程規劃方式與路徑DIY討論

(1)請提供如何製定旅遊行程的依據與流程

(2)是否有特別想突顯出西拉雅國家風景區特色的景點

(3)路徑DIY中與定製型旅遊行程將使用者所使用過的行程或所選取的行程記錄至資料庫，以利未來分析使用。

(4)請測試在行程選擇後將其行程所需之路徑顯示於圖面中，於期中簡報後提出測試情形。
2.期中報告書於P.66中，請依效能方面來看，貴校建議購買之型號為哪一台。

3.將期中報告書中附件部份，依修正後附件部分先送至管理處，俟期中簡報後再製作修訂本。
七、結論

1.(1)目前規劃是依不同主題方式來製定旅遊行程，例如分類為美食、泡湯、生態、運動等類別，相關製作依據與流程於期中簡報後提供。

(2)目前無此構想，建議先將轄內各景點的行程製作出，先推廣西拉雅國家風景區內所有景點給使用者知道轄區內有哪些景點。

 (3)系統設計將其紀錄的條件設在路徑DIY後，確認此DIY行程的選項給使用者點選或在使用者所使用的定製行程中給使用者點選確認，才將使用資料紀錄於資料庫中，以利未來分析使用。

(4)遵照辦理
2.於期中簡報會議時提出

3.遵照辦理
八、臨時動議
九、散會
玖、第九次工作協調會議

「西拉雅國家風景區資源管理系統觀光基礎資料暨應用系統擴充案」
第九次工作協調會會議紀錄
一、時間：96年08月08日下午2時 30分
二、地點：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處
三、主持人：徐秀金
四、紀錄：簡裕城
五、出席單位及人員
	單位
	簽到

	西拉雅國家風景區管理處
	徐秀金

	建國科技大學
	簡裕城、陳慶勳


六、討論事項
1.請盡快提供多媒體系統雛型(360度環景、語音說明、文字說明)予業務單位審查。
2.工程點位新增的坐標系統請定為TWD67，由系統自動轉換為TWD97並展繪於圖面。
3.請製作一行政資源輸入資料表單與產出表單的關係說明文件。
     4.UMPC介面請增加工具列

5.公廁資料先將各景點有廁所的資料建於附件1-8其他中

6.定置型旅遊行程請備註其主題或訂定原則

7.步道資料中須再加註一欄建議裝備

8.交通建置的資料建置須為全國性，請將資料在補齊，建置比較大的車站。
七、臨時動議：
八、散會
拾、第十次工作協調會議

「西拉雅國家風景區資源管理系統觀光基礎資料暨應用系統擴充案」
第十次工作協調會會議紀錄
一、時間：96年08月15日下午2時 30分
二、地點：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處
三、主持人：王玟傑
四、紀錄：簡裕城
五、出席單位及人員
	單位
	簽到

	西拉雅國家風景區管理處
	王玟傑、徐秀金

	建國科技大學
	簡裕城、陳慶勳


六、討論事項
1.建立全省航空站、高鐵站、火車站大站的資料，包含坐標、照片、簡介、路程導引等。
2.貴處提供之台南縣環保局所紀錄的西拉雅國家風景區轄區內各鄉鎮公廁資料，須調查點位坐標，並將資料建於附件1-8其他中。

3.景點分級資料一欄，依貴處提供之分級形式分類
     4.將觀光資源資料中建立一欄「停留時間」，供系統於路徑DIY分析使用。

5.定置型旅遊行程中，用餐與住宿部分需建立建議用餐地點或住宿地點。

6.訂於96年8月30日下午2時30分召開「西拉雅國家風景區資源管理系統觀光基礎資料暨應用系統擴充案」第一次期末報告審查會議。

7.360度環景、中英日文簡介配音Demo

8.觀光景點資料查詢版面配置於查詢點選後，開另一視窗顯示
七、臨時動議：
八、散會
壹、第十一次工作協調會議

「西拉雅國家風景區資源管理系統觀光基礎資料暨應用系統擴充案」
第十一次工作協調會會議紀錄
一、時間：96年08月30日下午16時 30分
二、地點：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處
三、主持人：徐秀金
四、紀錄：簡裕城
五、出席單位及人員
	單位
	簽到

	西拉雅國家風景區管理處
	徐秀金

	建國科技大學
	簡裕城、陳慶勳


六、討論事項
1.將貴處檢核需要修正的觀光資源資料進行修正

2.定型化行程部分，建議依官網的五大分類外加高爾夫渡假之旅的行程，共六類進行研提。
3.部分景點文字（官網有的部分），請依官網文字替代。部分景點圖片（官網有的部分），請擇優替換。官網已有「旅遊補給站」，其中所提之資訊，若與本案相關者，亦請替換為官網文字。

七、臨時動議：
八、散會
約4公里、約10分鐘





南168








約10公里、約25分鐘





台20線、南168








約1公里、約5分鐘





台20乙線、台20線








約1公里、約5分鐘





台20





約500公尺、約3分鐘





約26公里、約30分鐘





南168、台20、國道8號、國道3號、珊瑚路








約4公里、約10分鐘





南168








約4公里、約10分鐘





台3線








約3公里、約10分鐘





大埔街、台3線








南168





玉井市區








約1公里、約3分鐘





縣171、縣176、台1








台20


        





台20線








約2公里、約5分鐘





南93、縣165








約12公里、約20分鐘








約5公里、約10分鐘





縣171甲、台1線、台84線





約12公里、約20分鐘





縣172、縣165、南93








縣165、珊瑚路





約10公里、約20分鐘








縣171甲





約6公里、約10分鐘





約10公里、約20分鐘





縣174、縣165





約11公里、約20分鐘





縣165、縣174





約7公里、約15分鐘





縣174、南99





南168








約17公里、約35分鐘





縣172、縣165





約2公里、約5分鐘





東農路








約5公里、約15分鐘





南168





約15公里、約25分鐘





南168、台3





約6公里、約10分鐘





南168








約5公里、約15分鐘





南168








約7公里、約15分鐘





珊瑚路、縣165、縣174








約5公里、約10分鐘





南168





約4公里、約10分鐘





南168





約4公里、約10分鐘





中興路





約4公里、約10分鐘





中興路





約10公里、約15分鐘





縣172








約2公里、約5分鐘








南178








縣172、富民路





約10公里、約20分鐘





約2公里、約5分鐘





珊瑚路





縣171甲





約7公里、約15分鐘





縣174、縣165





約3公里、約5分鐘








縣171








約5公里、約10分鐘








�





南182、南178








約4公里、約8分鐘





南182








約3公里、約10分鐘





左鎮市區








南93





約5公里、約15分鐘





台3線、嘉高133








約2公里、約4分鐘





清山產業道路








嘉高133、台3線








約1公里、約3分鐘





約6公里、約10分鐘





台84、南182








圖1-1 工作範圍示意圖





約9公里、約20分鐘





中興路








約5公里、約10分鐘





中興路








約4公里、約10分鐘





中興路








約1公里、約3分鐘





中興路








約3公里、約10分鐘





南188


 





約13公里、約20分鐘





曾庫公路、台3線、南188


            





約10公里、約20分鐘





台3線、曾庫公路








約4公里、約10分鐘





台3線、曾庫公路








約8公里、約15分鐘








縣171、縣176、台1








約4公里、約10分鐘





台3線








約4公里、約10分鐘





台3線








約7公里、約15分鐘





約3公里、約10分鐘





縣165、南93








約3公里、約10分鐘





南93








約12公里、約20分鐘





縣171甲、珊瑚路








珊瑚路





約1公里、約3分鐘





約7公里、約10分鐘





大埔街








台84線





約3公里、約10分鐘





台84








約7公里、約10分鐘





約2公里、約4分鐘





台84


        





約1公里、約2分鐘





曾庫公路








約7公里、約15分鐘





曾庫公路、台3線








約7公里、約10分鐘





台3線、嘉高133








約2公里、約5分鐘





嘉高133、台3線








約1公里、約3分鐘





大埔老街








約500公尺、約1分鐘





大埔老街








約1公里、約3分鐘





大埔老街








約5公里、約10分鐘





南168








約20公里、約35分鐘





台84線、台3線








約8公里、約15分鐘





縣174








約10公里、約20分鐘





縣174、縣165








約4公里、約5分鐘





台20線








約10公里、約20分鐘





台3線、南188








約3公里、約5分鐘





南188、台3線、台20線


 





大埔街








約4公里、約6分鐘








約8公里、約15分鐘








約7公里、約15分鐘





台3線





約4公里、約10分鐘








台84線、台3線





約5公里、約10分鐘








台3線





約2公里、約2分鐘





約10公里、約20分鐘





台84線、台3線








約14公里、約25分鐘





南188、台3線








約12公里、約20分鐘





台3線、台20線








約4公里、約10分鐘





中興路





台3線





約8公里、約15分鐘








約2公里、約5分鐘





約11公里、約25分鐘





南168





南168








約4公里、約10分鐘





約14公里、約25分鐘





台3線、南188








約12公里、約25分鐘





台3線








約2公里、約5分鐘





南168








約4公里、約10分鐘





中興路





台3線





約150公尺、約1分鐘








台3線





約5公里、約10分鐘





南182、南178





約9公里、約20分鐘





約13公里、約20分鐘





縣171甲、珊瑚路








約6公里、約15分鐘





縣172





約1公里、約3分鐘





南178





台3線、南184








約2公里、約5分鐘





南184








約5公里、約10分鐘








台3線








約2公里、約5分鐘





台3線








約5公里、約10分鐘





約2公里、約5分鐘





南178、台20





珊瑚路





約1公里、約2分鐘





大埔街








約500公尺、約2分鐘





約12公里、約15分鐘





縣171甲、珊瑚路








約10公里、約15分鐘





縣171甲





� � � �





圖3-3 西拉雅國家風景區資源管理系統功能架構圖





�





台84線、台20線





約3公里、約5分鐘





南93





約6公里、約10分鐘





圖3-2 網站GIS伺服架構圖








約9公里、約20分鐘





台20





約2公里、約5分鐘





台20





約100公尺、約1分鐘





� EMBED Visio.Drawing.4  ���





圖3-1 西拉雅國家風景區資源管理系統架構圖








南168








� EMBED Visio.Drawing.11  ���








約4公里、約10分鐘





台84、台3線、南184








約12公里、約20分鐘





縣174、縣165





約10公里、約20分鐘





縣171甲





約10公里、約15分鐘








縣165、珊瑚路





約12公里、約15分鐘





縣171甲、台1、縣176








約12公里、約15分鐘





南182、南178





約9公里、約15分鐘





縣174、縣165








約1公里、約3分鐘





南178





約2公里、約5分鐘





南178、台20





約9公里、約20分鐘





台20





約2公里、約5分鐘





台20





約100公尺、約1分鐘





左鎮市區








約500公尺、約3分鐘





台20





約1公里、約3分鐘





台20乙線、台20線








約1公里、約3分鐘





台20線、南168








約10公里、約25分鐘





南168








約4公里、約10分鐘





南168








約4公里、約10分鐘





南168








約2公里、約5分鐘





南168








約4公里、約10分鐘





南188








約3公里、約5分鐘





南188、台3








約9公里、約20分鐘





台3、曾庫公路








約4公里、約10分鐘





曾庫公路








約4公里、約10分鐘





曾庫公路、台3








約18公里、約35分鐘





台3








約1公里、約5分鐘





台3線、嘉高133








約2公里、約5分鐘





清山產業道路








約1公里、約3分鐘





嘉高133、台3線








約7公里、約10分鐘








大埔街








大埔街








約500公尺、約2分鐘 





大埔街








約1公里、約3分鐘





大埔街、台3線








約2公里、約5分鐘





台3線、大埔街








約3公里、約5分鐘





嘉147、台3線








約10公里、約20分鐘





台3線、嘉147








約10公里、約20分鐘





台3線








約12公里、約25分鐘





南97、縣175








約5公里、約10分鐘





縣175、南99








約5公里、約10分鐘





縣175








約12公里、約20分鐘





南99、縣175、縣174








約21公里、約40分鐘





南111








約3公里、約5分鐘





縣174、縣165








約4公里、約10分鐘





台84、台1、縣176








約15公里、約25分鐘





台84








約7公里、約5分鐘





縣176、台1、縣165








約11公里、約20分鐘





珊瑚路








約2公里、約5分鐘





縣165、珊瑚路








約4公里、約10分鐘





縣174、縣165








約7公里、約15分鐘





珊瑚路、縣165、縣174








約7公里、約15分鐘





珊瑚路、國道3號、台84





約18公里、約25分鐘





台84、台3





約10公里、約15分鐘





台3、曾庫公路





約8公里、約15分鐘





曾庫公路、台3





約7公里、約15分鐘





珊瑚路、國道3號、台84





約18公里、約25分鐘





台84、國道3號、國道8號、台20





約28公里、約20分鐘





南168





約4公里、約10分鐘





南168








約4公里、約10分鐘





南168








約5公里、約10分鐘





南168








約6公里、約15分鐘





約5公里、約10分鐘





南97、縣175








約5公里、約10分鐘





縣175、南99








約12公里、約20分鐘





縣175








南99、縣175、縣174








約21公里、約40分鐘





約4公里、約10分鐘





縣174、縣165








約3公里、約5分鐘





南111








南182








約4公里





珊瑚路、國道3號、台84





約12公里、約15分鐘





約2公里、約5分鐘





南178








約5公里、約10分鐘





南182、南178








約2公里、約5分鐘





珊瑚路








約4公里、約10分鐘





南182








約7公里、約5分鐘





台84








約4公里、約10分鐘





縣165、珊瑚路








約15公里、約25分鐘





台84、台1、縣176








約11公里、約20分鐘





縣176、台1、縣165








約2公里、約5分鐘





嘉高133、台3線














縣172





約7公里、約15分鐘








約1公里、約15分鐘








縣172





約6公里、約15分鐘








縣172





珊瑚路、國道3號、台84





約18公里、約25分鐘





台3、曾庫公路





約8公里、約10分鐘





台84、台3





約10公里、約25分鐘





曾庫公路、台3





約7公里、約15分鐘





約2公里、約5分鐘





台20線








台3線








約12公里、約15分鐘





約7公里、約10分鐘





台3線、嘉高133








約1公里、約3分鐘





大埔老街








約1公里、約3分鐘





大埔老街








約500公尺、約1分鐘





大埔老街








約8公里、約15分鐘





南178、南182、台84








約2公里、約5分鐘





南178





約4公里、約10分鐘





南178





約5公里、約12分鐘





台20、南178








約12公里、約25分鐘





縣165、珊瑚路





































































































約10公里、約20分鐘





縣174、縣165





約2公里、約5分鐘





南178














約5公里、約10分鐘





南182、南178








約4公里、約10分鐘





南182








約12公里、約15分鐘





珊瑚路、國道3號、台84





約4公里





南182








約12公里、約20分鐘





縣176、台1、縣165、珊瑚路





約12公里、約20分鐘





縣171甲、台1、縣176








約10公里、約20分鐘








縣171甲

































































曾庫公路





約2公里、約5分鐘





約2公里、約5分鐘





曾庫公路








曾庫公路








約2公里、約5分鐘





曾庫公路、台3線、南188








約21公里、約30分鐘





南188








約3公里、約10分鐘





左鎮市區








約500公尺、約3分鐘





台20線








約2公里、約5分鐘





台20乙線、台20線








約1公里、約5分鐘





台20線、東農路








約8公里、約20分鐘





台20線 








約6公里、約15分鐘





東農路








約2公里、約5分鐘





南168








約6公里、約10分鐘





南168、台3線








約15公里、約30分鐘





南188、台3線








約16公里、約30分鐘





南188








約3公里、約5分鐘








台3、南184





約8公里、約15分鐘





南188、台3








約8公里、約15分鐘





南184





約3公里、約5分鐘





台20





約7公里、約15分鐘





南184、台3





約7公里、約15分鐘





台20線








約4公里、約10分鐘





台20、台3





約11公里、約15分鐘





東農路








約2公里、約5分鐘





台3





約4公里、約10分鐘











約28公里、約40分鐘





東農路、台20、南171、南168








約2公里、約5分鐘





東農路








約8公里、約20分鐘





台20線、東農路








約6公里、約15分鐘





台20線 








約500公尺、約3分鐘





左鎮市區








約1公里、約5分鐘





台20乙線、台20線








南168





約8公里、約15分鐘





約2公里、約4分鐘





大埔街、台3線








南168





約4公里、約10分鐘











清山產業道路








約1公里、約3分鐘





約1公里、約2分鐘





大埔街








約500公尺、約2分鐘





大埔街








約1公里、約2分鐘





大埔街








約7公里、約10分鐘





嘉高133、台3線








約2公里、約4分鐘





台3線、嘉高133








台3線、大埔街








約3公里、約5分鐘





嘉147、台3線








約10公里、約20分鐘





台3線、嘉147








約10公里、約20分鐘





台3線








約12公里、約20分鐘











曾庫公路








約4公里、約5分鐘





台3線、南188








約14公里、約25分鐘





縣174、台3線





約9公里、約15分鐘





南188、台3線








約14公里、約25分鐘





台3線、台20線








約12公里、約25分鐘





中興路





約4公里、約10分鐘





中興路





約4公里、約10分鐘











南168





約8公里、約15分鐘





南168








約4公里、約10分鐘





南168








約5公里、約10分鐘





南168








約6公里、約10分鐘





南168、台3





約15公里、約30分鐘





南168





約5公里、約10分鐘





東農路、台20、南171、南168








約23公里、約40分鐘





東農路








約2公里、約5分鐘





南168








約4公里、約10分鐘





南168








約5公里、約10分鐘





南168








約4公里、約10分鐘





南168








約2公里、約10分鐘





南188








約3公里、約5分鐘





台3、南184





約8公里、約15分鐘





南188、台3








約8公里、約15分鐘





南184





約3公里、約5分鐘





台20





約7公里





約7公里、約15分鐘





南184、台3





約2公里、約5分鐘





東農路








約11公里、約15分鐘





台20、台3





約4公里、約10分鐘





台3





約4公里、約10分鐘





台20線








東農路、台20、南171、南168








約23公里、約40分鐘





南168








約5公里、約10分鐘





南168








約4公里、約10分鐘





南168








約4公里、約10分鐘





南168








約2公里、約5分鐘





縣172





約4公里、約10分鐘





縣172





約4公里、約10分鐘





縣172





約4公里、約10分鐘





縣172





約1公里、約3分鐘





縣172





約3公里、約10分鐘





縣172





約3公里、約10分鐘





南90、縣172








約9公里、約25分鐘





約6公里、約15分鐘





縣172





縣172








約1公里、約5分鐘





縣172





約8公里、約15分鐘





縣172





約5公里、約15分鐘











縣172、南90、南93





約12公里、約20分鐘





南93





約3公里、約10分鐘





南93





約7公里、約10分鐘





縣172、富民路





約6公里、約10分鐘





縣172、縣165、南93








約6公里、約10分鐘





南93、縣172





約12公里、約25分鐘





南93





約3公里、約5分鐘





縣172





約1公里、約5分鐘





縣172





約4公里、約10分鐘





縣172





約4公里、約10分鐘





縣172





約4公里、約10分鐘





縣172





約2公里、約5分鐘








約7公里、約15分鐘





縣172





約2公里、約5分鐘





縣171甲





約10公里、約15分鐘





縣172、國道3號、珊瑚路





約10公里、約15分鐘





縣171甲、珊瑚路








約12公里、約20分鐘





珊瑚路





約1公里、約3分鐘





圖3-4 行政資源管理系統功能樹狀圖





設施資料上傳





1.行政區定位


2.交叉路口定位


3.地標定位


4地籍定位


5.坐標定位





1.選取


1.放大　


2.縮小


3.平移


4.距離量測


5.圖元屬性


6.GPS


7.設施登錄





設定





圖面工具








空間查詢





使用者








圖面定位





Query











圖面顯示更新


設施登錄儲存





1.圖層設定


2.GPS設定


3.資料同步傳輸








Edit / Read / Write


Modify/Save/Print





UMPC Map Layer





設施資料下載





伺服主機


Oracle





Intranet





約2公里、約5分鐘





中華路、民族路


        





約1公里、約2分鐘





中正路、台3


        





約6公里、約12分鐘





台3


        





約7公里、約12分鐘





台3線








約4公里、約10分鐘





台3線








約6公里、約15分鐘





台3線、曾庫公路








約6公里、約10分鐘





縣172、富民路





約6公里、約10分鐘





縣172、縣165、南93








約6公里、約10分鐘





南93





約3公里、約8分鐘





南93、縣172





約12公里、約20分鐘





縣172





約4公里、約10分鐘





縣172





約4公里、約10分鐘





縣172





約1公里、約5分鐘





縣172





約4公里、約10分鐘





縣172





約2公里、約5分鐘





縣172





約8公里、約15分鐘








6
[image: image60.png]

_1247395411.vsd
�

�

�

�

�

�

�

�

�

標題�

�

�

�

標題�

按兩下鍵入
注意事項。子選取「標題」
編輯標題。�

按兩下此處並鍵入
注意事項。



�


�

�

�

�

拖曳側邊控點改變文字區塊的寬度。�

文字�


_1247735384.vsd
�

網頁�

行政資源管理系統


行政資源新增


行政資源查詢


行政資源統計


行政資源檔案上傳


規劃及活動成果資料新增�

遊客人次資料新增�

年度分配數資料新增�

年度施政計畫及概算審查(公務概算)新增�

年度施政計畫及概算審查(基金概算)新增�

規劃及活動成果資料查詢�

遊客人次資料查詢�

年度分配數資料查詢�

年度施政計畫及概算審查(公務概算)查詢�

年度施政計畫及概算審查(基金概算)查詢�

年度施政計畫及概算審查(經常門額度外)查詢�

規劃及活動成果資料統計�

遊客人次資料查詢統計�

年度分配數資料統計�

年度施政計畫及概算審查報表�

公共工程及房屋建築經費概算表�

列管施政計畫績效�

人事業務績效�

公文處理績效�

經營管理與安全維護督導考核�

其他�

行政績效自評報告�

先期作業計畫書�

年度作業計畫�

年度執行檢討報告表�

每月執行情形�

每月執行檢討�

查核點管制表�

旅遊線計畫�


_1239538466.vsd
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

MapGuide


通訊協定


Windows


使用者介面


ASP.NET


ODBC


網路伺服器


西拉雅國家風景區


資源管理系統


GIS WEB SERVER


網路驅動程式


Windows


Browser


MapGuide


處內單位


網路驅動程式


Windows


Browser


MapGuide


處外單位


地籍圖


基礎資料


環境資料


INTERNET



_1239539742.vsd
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Delphi


通訊協定


Windows


使用者介面


MapX


ODBC


西拉雅國家風景區


UMPC導覽系統


伺服主機


地籍圖


基礎資料


環境資料


INTERNET
資料同步傳輸



_1052090352.vsd

