交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

「西拉雅國家風景區土地基本資料庫區內數化地籍資料購置案」成果報告書

[image: image78.png]




目     錄

頁次

3第1章
計畫概述


31-1
計畫緣起


31-2
專案名稱


31-3
專案目標


31-4
計畫期程


41-5
建置範圍


51-6
工作項目


191-7
系統保固及維護


21第2章
專案開發構想


212-1
系統整體架構規劃


222-2
軟硬體需求及架構規劃


232-3
資料建置項目及內容


262-4
系統開發架構


282-5
軟硬體設備交付規格


34第3章
系統開發內容


343-1
系統整體架構


353-2
系統功能


373-3
系統功能操作說明


70第4章
資料建置內容


704-1
資料建置項目


724-2
資料建置程序


744-3
圖資處理與校正方法


784-4
資料建置內容


934-5
資料庫欄位結構


106第5章
時程規劃


1065-1
工作時程


1075-2
計畫期程


1075-3
重要查核點


1085-4
交付成果


1085-5
教育訓練


114附件一 九福科技自產之電子地圖資料欄位說明


124附件二 工作計畫書審查會議決議事項辦理情形


128附件三 期中報告書審查會議決議事項辦理情形


131附件四 期末報告書審查會議決議事項辦理情形


135附件五 各圖資索取及連絡方式




圖  表  目  錄

頁次
5圖 1‑1 計畫範圍示意圖


6圖 1‑2 涵蓋範圍圖


7圖 1‑3 涵蓋地段圖


21圖 2‑1 西拉雅國家風景區資源管理資訊系統整體架構圖


26圖 2‑2 軟體規劃架構


28圖 2‑3 網站GIS伺服器架構圖


34圖 3‑1 西拉雅國家風景區資源管理資訊系統整體架構圖


35圖 3‑2 無障礙網頁認證流程


38圖 3‑3 系統開發架構圖


71圖 4‑1 西拉雅國家風景區整合性地理資料庫模式圖


77圖 4‑2 資料校正方法流程圖


106圖 5‑1 專案計畫時程甘特圖




24表 2‑1 資料來源彙整


68表 3‑1 西拉雅國家風景區資源管理查詢系統架構功能說明


72表 4‑1 資料蒐集彙整




第1章  計畫概述

1-1  計畫緣起

為有效管理西拉雅國家風景區管理處內之自然環境、遊憩景觀、土地利用、設施財產等基礎數值資料，本專案購買數化地籍資料及相關土地基本資料庫，並建置資源管理系統，使管理處各課室透過系統資訊分享之功能，獲得即時地理資訊，掌握風景區內最新之土地利用與各項環境基礎資訊以及於風景區內之各項觀光設施資源分布，並以此功能建置本區網站，提升服務旅遊品質。

1-2  專案名稱

西拉雅國家風景區土地基本資料庫區內數化地籍資料購置案

1-3  專案目標

1、 開發網際網路土地基本資料庫管理系統與建立業務使用需求。

2、 整合地籍圖數化作業成果，及相關土地基本資料庫。

3、 掌握管理處、企劃課、工務課等業務職掌，以地理資訊功能為基礎，強化發展應用功能與資料建置作業。

4、 整合自然環境、遊憩景觀、土地利用、設施財產等基礎數值資料與建立資料分析決策支援作業。

5、 完善軟硬體與網路架構之基礎環境，購置建置GIS發展所需之軟硬體設備與環境。

1-4  計畫期程

計畫期程自簽約日起計150個日曆天（包含國定、例假日）完成本案所有工作。

1、 第1期：廠商應於6/23起20日內提交計畫工作計畫書報告書10份送達管理處，經機關審查合格並通知補正後，提送修正後工作計畫書。
2、 第2期：廠商應於完成第1期工作日起40日內完成本案圖籍資料庫建置及雛型系統建置，提送期中報告書10份，經機關審查合格並通知補正後，提送修正資料。
3、 第3期：廠商應於完成第2期工作日起70日內，完成教育訓練並提送期末報告書10份。
4、 第4期：廠商應於完成第3期工作日起20日內，交付本案成果（含軟、硬體、系統操作手冊等）。
1-5  建置範圍

西拉雅國家風景區轄區範圍，北起臺南縣白河鎮及嘉義縣大埔鄉；東至台南縣南化鄉界及台20線，嘉義縣大埔鄉東界、楠西鄉東界、左鎮鄉東南界；南至臺南縣新化鎮南界及左鎮鄉西南界；西至國道二號高速公路及烏山頭風景特定區計畫範圍西界為界，總計面積約91,450公頃(陸域88,070公頃；水域3,380公頃)，轄區範圍圖如下所示。
[image: image1.jpg]



圖 1‑1 計畫範圍示意圖

1-6  工作項目

1、 數化地籍圖購買：轄區範圍內之地籍數化圖及地籍圖屬性資料（需含登記資料及地價資料等）。本案涵蓋地段圖及地段資料整理如下：

[image: image2.png]«
s

=

e
L, A

&, g





圖 1‑2 涵蓋範圍圖

[image: image3.png]



圖 1‑3 涵蓋地段圖
範圍內地段資料，共計130段，合計306,954筆。如下所示：

	嘉義縣水上地政事務所

	鄉鎮
	段代碼
	段名
	小段名
	資料筆數

	大埔鄉
	833
	大埔
	
	8601

	大埔鄉
	834
	柳藤潭
	
	162

	大埔鄉
	852
	埔北
	
	1488

	大埔鄉
	853
	埔南
	
	1750

	大埔鄉
	868
	頂坪林
	
	53

	大埔鄉
	869
	石面桶
	
	80

	大埔鄉
	870
	馬頭山
	
	33

	大埔鄉
	871
	石崁頂
	
	74

	大埔鄉
	872
	水寮
	
	77

	大埔鄉
	873
	射兔潭
	
	90

	大埔鄉
	874
	沙米箕
	
	103

	大埔鄉
	875
	王萊坑
	
	13

	大埔鄉
	876
	溪頭
	
	17

	台南縣麻豆地政事務所

	鄉鎮
	段代碼
	段名
	小段名
	資料筆數

	大內鄉
	347
	大內
	
	13559

	大內鄉
	348
	蒙正
	
	1137

	大內鄉
	349
	頭社
	
	3339

	大內鄉
	350
	鳴頭
	
	2597

	大內鄉
	351
	二重溪
	
	4550

	六甲鄉
	317
	六甲
	
	5127

	六甲鄉
	318
	七甲
	
	3532

	六甲鄉
	326
	王爺宮
	
	855

	六甲鄉
	327
	水流東
	
	935

	六甲鄉
	328
	九重橋
	
	773

	六甲鄉
	329
	大丘園
	
	531

	六甲鄉
	330
	南勢坑
	
	537

	六甲鄉
	363
	岩埤
	
	633

	官田鄉
	333
	烏山頭
	
	3183

	官田鄉
	338
	笨潭
	
	212

	官田鄉
	341
	雙溪子
	
	368

	官田鄉
	342
	社子
	
	5059

	官田鄉
	343
	三塊厝
	
	2471

	官田鄉
	344
	番子渡頭
	
	3684

	官田鄉
	364
	嘉南
	
	946

	官田鄉
	365
	永安
	
	1252

	官田鄉
	366
	官中
	
	1407

	台南縣新化地政事務所

	鄉鎮
	段代碼
	段名
	小段名
	資料筆數

	山上鄉
	749
	山上
	
	576

	山上鄉
	750
	北勢洲
	
	2280

	山上鄉
	751
	牛稠埔
	
	2354

	山上鄉
	752
	石子崎
	
	930

	山上鄉
	753
	豐德
	
	730

	山上鄉
	784
	明北
	
	1547

	山上鄉
	785
	媽祖
	
	731

	山上鄉
	786
	玉二
	
	1135

	山上鄉
	787
	樹王
	
	1221

	山上鄉
	788
	明南
	
	1185

	山上鄉
	789
	大新
	
	1317

	左鎮鄉
	754
	左鎮
	
	3880

	左鎮鄉
	755
	菜寮
	
	2238

	左鎮鄉
	756
	山豹
	
	3213

	左鎮鄉
	757
	岡子林
	
	2069

	左鎮鄉
	758
	草山
	
	2414

	左鎮鄉
	759
	內庄子
	
	3449

	左鎮鄉
	760
	光和
	
	2482

	善化鎮
	716
	東勢寮
	一
	1920

	善化鎮
	721
	茄拔
	
	317

	善化鎮
	722
	茄拔
	一
	3150

	善化鎮
	723
	茄拔
	二
	1414

	新化鎮
	700
	新化
	太子廟
	3151

	新化鎮
	701
	新化
	王公廟
	4352

	新化鎮
	708
	知母義
	
	4342

	新化鎮
	709
	頂山腳
	
	3777

	新化鎮
	710
	大坑尾
	
	1158

	新化鎮
	711
	那拔林
	
	7220

	新化鎮
	712
	礁坑子
	
	6927

	新市鄉
	739
	大社
	
	4280

	新市鄉
	740
	潭頂
	
	2938

	新市鄉
	770
	東大社
	
	2598

	新市鄉
	771
	東潭頂
	
	587

	台南縣玉井地政事務所

	鄉鎮
	段代碼
	段名
	小段名
	資料筆數

	玉井鄉
	1003
	沙子田
	
	2700

	玉井鄉
	1004
	三埔
	
	2673

	玉井鄉
	1005
	芒子芒
	
	4723

	玉井鄉
	1006
	九層林
	
	3894

	玉井鄉
	1007
	口霄里
	
	4226

	玉井鄉
	1025
	玉中
	
	1418

	玉井鄉
	1026
	玉田
	
	1223

	玉井鄉
	1027
	玉南
	
	1105

	玉井鄉
	1028
	玉成
	
	760

	玉井鄉
	1029
	玄天
	
	696

	玉井鄉
	1030
	佛聖
	
	943

	玉井鄉
	1031
	中正
	
	1473

	玉井鄉
	1032
	福德
	
	1714

	玉井鄉
	1033
	玉興
	
	1373

	玉井鄉
	1034
	沙坑
	
	782

	南化鄉
	1014
	南化
	
	9689

	南化鄉
	1015
	中坑
	
	2972

	南化鄉
	1016
	菁埔寮
	
	5921

	南化鄉
	1017
	竹頭崎
	
	3145

	南化鄉
	1018
	北寮
	
	4447

	楠西鄉
	1008
	楠西
	
	1759

	楠西鄉
	1009
	密枝
	
	5489

	楠西鄉
	1010
	灣丘
	
	4090

	楠西鄉
	1011
	鹿陶洋
	
	2879

	楠西鄉
	1012
	龜丹
	
	3414

	楠西鄉
	1013
	王萊宅
	
	4052

	楠西鄉
	1021
	中興
	
	1092

	楠西鄉
	1022
	東勢
	
	1321

	楠西鄉
	1023
	楠中
	
	1344

	楠西鄉
	1024
	埔尾
	
	1166

	楠西鄉
	1035
	溫泉
	
	19

	楠西鄉
	1036
	出水
	
	28

	楠西鄉
	1037
	炭寮
	
	26

	台南縣白河地政事務所

	鄉鎮
	段代碼
	段名
	小段名
	資料筆數

	白河鎮
	206
	糞箕湖
	糞箕湖
	3069

	白河鎮
	207
	糞箕湖
	木屐寮
	4652

	白河鎮
	208
	崁子頭
	
	1443

	白河鎮
	209
	六重溪
	
	3717

	白河鎮
	210
	關子嶺
	
	5705

	白河鎮
	211
	白水溪
	
	2304

	白河鎮
	216
	竹子門
	
	3937

	白河鎮
	217
	埤子頭
	埤子頭
	2647

	白河鎮
	218
	埤子頭
	五汴頭
	2503

	白河鎮
	219
	馬稠後
	
	1724

	白河鎮
	252
	內角
	
	1921

	白河鎮
	253
	草店
	
	1862

	白河鎮
	254
	關帝
	
	1065

	白河鎮
	257
	河東
	
	1566

	白河鎮
	272
	大桐
	
	127

	東山鄉
	236
	大客
	大庄
	3249

	東山鄉
	237
	大客
	科里
	1713

	東山鄉
	238
	大客
	枋子林
	2329

	東山鄉
	243
	牛肉崎
	
	1874

	東山鄉
	244
	二重溪
	
	970

	東山鄉
	245
	番子嶺
	
	1439

	東山鄉
	246
	前大埔
	
	5509

	東山鄉
	247
	崎子頭
	
	4011

	東山鄉
	248
	下南勢
	
	3555

	東山鄉
	280
	茄苓九湖
	
	73

	台南縣鹽水地政事務所

	鄉鎮
	段代碼
	段名
	小段名
	資料筆數

	柳營鄉
	43
	果毅後
	
	7460

	柳營鄉
	47
	山子腳
	
	679

	柳營鄉
	57
	旭山
	
	1856

	柳營鄉
	83
	大腳
	
	329


2、 其他基礎環境資料建置

（1） 保安林資料：林班基本圖、林班土地利用型圖、保安林分佈圖、國有森林遊樂區分佈圖等。
（2） 環境保護資料：水質水源水量保護區分佈圖等。
（3） 水文資料：流域圖、主要河川分佈圖、水庫集水區範圍圖、水庫及壩址位置分佈圖等。
（4） 土壤地質資料：五萬分之一分幅地質圖、五十萬分之一臺灣活動斷層分佈圖等。
（5） 土地利用現況資料：都市土地使用分區圖、非都市土地使用分區圖、土地利用現況圖、環境敏感地區圖、限制發展區圖等。
（6） 其他政府單位於本風景區範圍內已建置並可提供之相關數值資料。

3、 彩色正射影像圖資料

本轄區範圍內之1/5000彩色正射影像圖資料整理如下，共計179幅：

	圖號
	圖名
	圖號
	圖名

	9418-Ⅰ-003
	下湖
	9419-Ⅱ-066
	中坑仔

	9418-Ⅰ-004
	許厝湖
	9419-Ⅱ-067
	芋匏

	9418-Ⅰ-005
	嶺頂
	9419-Ⅱ-068
	九層林

	9418-Ⅰ-006
	土崎腳
	9419-Ⅱ-069
	芒子芒埤

	9418-Ⅰ-007
	二寮
	9419-Ⅱ-070
	北寮

	9418-Ⅰ-008
	大林尾
	9419-Ⅱ-073
	深坑橋

	9418-Ⅰ-009
	木柵
	9419-Ⅱ-074
	拔林

	9418-Ⅰ-016
	石子坑
	9419-Ⅱ-075
	頭前溪

	9418-Ⅰ-017
	蜈蜞埔
	9419-Ⅱ-076
	左鎮

	9418-Ⅰ-018
	烏西崙
	9419-Ⅱ-077
	睦光

	9419-Ⅰ-037
	番子寮
	9419-Ⅱ-078
	半平橋

	9419-Ⅰ-038
	坑仔背
	9419-Ⅱ-079
	山尾寮

	9419-Ⅰ-039
	石路仔
	9419-Ⅱ-080
	小崙尾

	9419-Ⅰ-040
	柚仔宅
	9419-Ⅱ-083
	新化鎮（東部）

	9419-Ⅰ-047
	海豐厝
	9419-Ⅱ-084
	虎頭埤

	9419-Ⅰ-048
	竹子門
	9419-Ⅱ-085
	三十六崙

	9419-Ⅰ-049
	內崎內
	9419-Ⅱ-086
	過嶺

	9419-Ⅰ-050
	鹿寮水庫
	9419-Ⅱ-087
	內莊

	9419-Ⅰ-057
	白河
	9419-Ⅱ-088
	西埔

	9419-Ⅰ-058
	埤仔寮
	9419-Ⅱ-089
	南化

	9419-Ⅰ-059
	白河水庫
	9419-Ⅱ-090
	竹圍子

	9419-Ⅰ-060
	白河溪
	9419-Ⅱ-093
	頂山腳

	9419-Ⅰ-067
	崁子頭
	9419-Ⅱ-094
	五甲勢

	9419-Ⅰ-068
	河東
	9419-Ⅱ-095
	九層嶺

	9419-Ⅰ-069
	仙草埔
	9419-Ⅱ-096
	大坑尾

	9419-Ⅰ-070
	關子嶺
	9419-Ⅱ-097
	內岡林

	9419-Ⅰ-076
	木柵
	9419-Ⅱ-098
	紅毛寮

	9419-Ⅰ-077
	科里(密圖)
	9419-Ⅱ-099
	金馬寮

	9419-Ⅰ-078
	莿桐崎
	9419-Ⅱ-100
	華園

	9419-Ⅰ-079
	六重溪
	9519-Ⅲ-001
	曾文溪

	9419-Ⅰ-080
	南寮
	9519-Ⅲ-002
	風吹嶺

	9419-Ⅰ-085
	小腳腿
	9519-Ⅲ-003
	火燒寮

	9419-Ⅰ-086
	枋子林(密圖)
	9519-Ⅲ-004
	三腳南山

	9419-Ⅰ-087
	牛肉崎(密圖)
	9519-Ⅲ-005
	頂平林

	9419-Ⅰ-088
	班芝花坑
	9519-Ⅲ-006
	草蘭溪

	9419-Ⅰ-089
	青山
	9519-Ⅲ-011
	密枝

	9419-Ⅰ-090
	北寮
	9519-Ⅲ-012
	雙溪

	9419-Ⅰ-095
	果榖後
	9519-Ⅲ-013
	水井

	9419-Ⅰ-096
	尖山埤水庫
	9519-Ⅲ-014
	老籐湖坑

	9419-Ⅰ-097
	外滴水
	9519-Ⅲ-015
	木瓜坑

	9419-Ⅰ-098
	東原
	9519-Ⅲ-016
	雙湖堀

	9419-Ⅰ-099
	大洋
	9519-Ⅲ-021
	灣丘

	9419-Ⅰ-100
	冷水坑
	9519-Ⅲ-022
	香蕉山

	9419-Ⅱ-004
	六甲
	9519-Ⅲ-023
	二層坪

	9419-Ⅱ-005
	南湖
	9519-Ⅲ-031
	新寮

	9419-Ⅱ-006
	尖山路口
	9519-Ⅲ-032
	竹仔圾

	9419-Ⅱ-007
	北勢坑
	9519-Ⅲ-033
	大竹坑

	9419-Ⅱ-008
	坪園子
	9519-Ⅲ-041
	鳳萊園

	9419-Ⅱ-009
	橫路
	9519-Ⅲ-042
	番子坑

	9419-Ⅱ-010
	曾文三橋
	9519-Ⅲ-051
	糖子恩山

	9419-Ⅱ-014
	烏山頭
	9519-Ⅲ-052
	後埔寮

	9419-Ⅱ-015
	嘉南村(珊瑚潭)
	9519-Ⅲ-061
	玉山

	9419-Ⅱ-016
	東膏蚋
	9519-Ⅲ-062
	溪東

	9419-Ⅱ-017
	猴洞腳
	9519-Ⅲ-071
	寶光聖堂

	9419-Ⅱ-018
	大丘園
	9519-Ⅲ-072
	又太仙莊

	9419-Ⅱ-019
	頂湖
	9519-Ⅲ-081
	田仔頂

	9419-Ⅱ-020
	曾文新村
	9519-Ⅳ-051
	凍子腳

	9419-Ⅱ-024
	官田
	9519-Ⅳ-052
	凍子腳(東)

	9419-Ⅱ-025
	大崎
	9519-Ⅳ-053
	大湖底

	9419-Ⅱ-026
	大井
	9519-Ⅳ-054
	永興

	9419-Ⅱ-027
	中崙
	9519-Ⅳ-055
	公田底

	9419-Ⅱ-028
	番仔寮
	9519-Ⅳ-056
	石壁腳

	9419-Ⅱ-029
	萊宅
	9519-Ⅳ-057
	山美(三)

	9419-Ⅱ-030
	楠西
	9519-Ⅳ-061
	三重溪

	9419-Ⅱ-034
	新中
	9519-Ⅳ-062
	凍子頂

	9419-Ⅱ-035
	六雙
	9519-Ⅳ-063
	後湖溪

	9419-Ⅱ-036
	竹宅子
	9519-Ⅳ-064
	望天湖

	9419-Ⅱ-037
	內埔坑山
	9519-Ⅳ-065
	草山路口

	9419-Ⅱ-038
	竹湖
	9519-Ⅳ-066
	石崁頂

	9419-Ⅱ-039
	斗六山
	9519-Ⅳ-067
	新美(四)

	9419-Ⅱ-040
	鹿陶洋
	9519-Ⅳ-071
	大凍山

	9419-Ⅱ-043
	茄拔
	9519-Ⅳ-072
	石面桶

	9419-Ⅱ-044
	石子瀨
	9519-Ⅳ-073
	埔頂

	9419-Ⅱ-045
	尖山
	9519-Ⅳ-074
	大埔

	9419-Ⅱ-046
	頭社
	9519-Ⅳ-075
	外埤

	9419-Ⅱ-047
	鳴頭
	9519-Ⅳ-076
	內葉翅

	9419-Ⅱ-048
	豐里
	9519-Ⅳ-077
	新美(三)

	9419-Ⅱ-049
	玉井
	9519-Ⅳ-081
	李子園

	9419-Ⅱ-050
	龜丹
	9519-Ⅳ-082
	水底寮

	9419-Ⅱ-053
	大營
	9519-Ⅳ-083
	竹坑

	9419-Ⅱ-054
	山上
	9519-Ⅳ-084
	茄苳腳

	9419-Ⅱ-055
	大內
	9519-Ⅳ-085
	崙頂

	9419-Ⅱ-056
	二重溪
	9519-Ⅳ-086
	射兔潭

	9419-Ⅱ-057
	唭哩
	9519-Ⅳ-091
	五叉溝

	9419-Ⅱ-058
	望明
	9519-Ⅳ-092
	石公

	9419-Ⅱ-059
	沙子田
	9519-Ⅳ-093
	嘉義農場

	9419-Ⅱ-060
	坑內
	9519-Ⅳ-094
	草嶺

	9419-Ⅱ-063
	大社
	9519-Ⅳ-095
	頂坪林北

	9419-Ⅱ-064
	大庄
	9519-Ⅳ-096
	二溪

	9419-Ⅱ-065
	石子崎
	　
	　


4、 資源管理系統
以GIS資料庫結合程式語言提供圖形資料以及屬性資料之新增、編輯、編修、存檔，並提供資料庫之更新機制，透過權限管理，使用者可將資料更新至GIS系統中，以維護資料之正確性及時效性。
並應開發網際網路為架構開發資源管理查詢系統，並將該網際網路應用系統安裝於本案之Ｗeb Server上，讓使用者透過一般瀏覽器，連線到處理處既有之WWW網站上，直接進行相關資訊套疊、展示與查詢。涉及網頁部分，應朝「A+級無障礙網路空間服務網」設計。基本功能至少包括如下：
（1） 使用者管理功能：帳號、密碼、分級授權。
使用者身份確認，系統管理者可針對不同單位進行權限設定；不同的使用者給予不同的帳號，登入系統後所能查看的圖層內容及執行的功能也有所不同。
（2） 圖形展示功能：放大、縮小、平移、圖層開/關。
系統需提供地圖放大、縮小、平移、框選放大、圖層控制、列印、縮放至全景、前一視景等功能。
（3） 圖形查詢功能：
提供單點選取、圓形選取、多邊形選取等方式選取圖面上之所有物件。
（4） 屬性資料查詢功能：
查詢功能：提供地籍圖查詢、公有地查詢、地標查詢、道路查詢等。
定位功能：提供行政區定位(縣市及鄉鎮)、地籍定位、坐標定位、地標定位、旅遊資源定位、道路定位等方式。
圖形及屬性交互查詢功能。
（5） 提供使用者於圖形伺服器上可以新增點、線、面之圖形資料及屬性資料。
（6） 圖形之套疊與輸出功能至少需具備圖名、圖例、比例尺、指北之自動套疊功能。並具備以下列印功能：框選指定範圍輸出、選取指定圖名輸出。本項輸出功能至少需能支援視窗圖檔螢幕列印(非瀏覽器所提供之列印功能)。
（7） 報表輸出功能：屬性資料報表、統計報表。本項輸出功能至少需能支援線上列印，及支援Excel檔案格式之檔案輸出。

（8） 線上操作說明功能：需於網頁之各功能項中提供操作方式、流程或注意事項等說明。
（9） 觀光資源次系統：觀光資源建置（資料由機關提供）。

觀光路線DIY：由使用者隨機點選起點、迄點，系統自動規劃提供建議路線規劃，系統會建議途中會經過的道路名稱，並引導開車人員到達目的地。

（10） 設施管理次系統
轄內設施基本資料建檔：將本轄設施相關基本資料建檔，如設施名稱、地點、數量、年限等，以利管理。（資料由機關提供）轄內設施管理維護經費之登錄及查詢。

轄內巡查人員之控管：對轄內巡查人員具路程追蹤定位之功能。

轄內設施管理維護情形之登錄及查詢：供巡查人員登錄巡查事項之功能，如經巡查有設施損壞或其他等情形，可至系統登錄其損壞情形、處理方式、恢復時程等；另亦可供處內人員查詢控管。

（11） 工程點位管理次系統
轄內工程點位基本資料建檔：將本轄工程點位相關基本資料建檔，可以直接匯入工程預算書圖、工程內容、細設、工程變更設計及竣工結（決）算書圖等資料，並製作統計圖。（資料由機關提供）提供轄內工程點位用鄉鎮、或工程名稱查詢。

5、 人員教育訓練計畫 

教育訓練主要目的為訓練國家風景區管理處各課室相關業務人員，規劃4梯次共12小時，參與人員由管理處規劃，時間地點由雙方議定，課程規劃原則如下：

（1） 「資源管理系統」之操作，包括資料查詢、定位等功能，使之於業務需要時可即時查詢到所需要之資料。
（2） GIS系統之操作，包括整個系統之操作及維護功能應提供實機操作方式，以確保國家風景區所有資料之正確性及完整性。 

（3） 系統完成驗收後，保固期限內，每月派駐工程師一員進駐4天，經甲方同意後，配合上班時間，負責教育訓練及系統維護、管理及其他交付辦理事項，其資格需大學畢業且具有地理資訊專業能力。

（4） 保固期限內遇有系統故障，廠商在接獲機關通知時間起24小時內，必須派員到達管理處排除故障。

6、 系統開發週邊設備建置 

配合系統開發之需求，提供下列軟硬體設備：

（1） 網際網路伺服器一台（型號：HP-DL380G4）。

（2） 網際網路GIS軟體一套（MapGuide 6.5）。
（3） 關聯式資料庫一套，需內含至少五個使用授權（Oracle 10G）。

（4） A0噴墨繪圖機一台（型號：HP Designjet 800PS）。

（5） PDA（倚天G200+）三台。

（6） A4黑白雷射印表機（型號：HP LaserJet 1022N）一台。

7、 前述各項軟、硬體的建置應符合內政部地理資訊系統之規格，並於應用時必須與國家地理資訊系統相容。

1-7  系統保固及維護

[image: image79.png]


本公司自本案驗收結案完畢後將提供一年保固維修服務，每月派駐工程師一員進駐4天，本公司一本客戶至上、服務第一之理念規劃完整之維修支援服務，以下針對維修支援服務之規劃進行說明。

1、 維護範圍

舉凡本專案合約規範之標的物內，各項主、分件均屬維護範圍，包括電腦主機及週邊設備。

2、 維護方式

本專案除專案執行期間定期派駐工程師至　貴單位實際溝通需求，掌握進度、品質，協調作業需求，並配合使用單位各項專案作業外，於專案驗收完畢後，保固期間內定期派駐工程師至委方指定地點提供相關諮詢服務及問題排解，確保系統正常運作。除此之外將提供下列正常維護之方式。

（1） 定期維護

本公司於保固期間內，提供本案所建置硬體設備每季一次之檢查、調整或更換零件等預防性保養服務，以維持系統之正常運作功能。

（2） 不定期維護(故障叫修)

保固期間如發現本契約修繪之圖資資料或連結關係不正確或因相關問題導致系統無法正常運作時，本公司於接到委方之書面、電話或傳真等通知後24小時內到場，如因圖資資料或連結不正確之問題，本公司需於通知後48小時內修復；如因軟硬體故障之問題經委方同意後，本公司將於通知後2天內修復；提供同等品替代或提供同等級以上設備更換。

3、 權責區分

（1） 委方權責

1. 委方之使用單位，得依自有之維修能量，執行修理、調整、校準、檢查、測試、清潔、更換等線上維護工作。

2. 本公司律訂之定期維護時程，須經由委方使用單位同意。

3. 合約標的物內各項裝備發生故障無法於線上排除時，委方得使用本合約非定期維護之叫修方式，通知本公司到場維護。

4. 電腦伺服主機系統中之同一故障零、組件於故障修復後，若壹個月內連續發生相同故障達三次以上者，委方得以向本公司提出更換該故障零組件之要求。

專案開發構想

1-8  系統整體架構規劃

貴處為建立西拉雅國家風景區範圍內之環境資源管理系統為前提下，結合地理資訊系統之技術開發建立一『資源管理資訊系統』，將西拉雅國家風景區內之各項土地利用與自然環境之基本資料作一建置與管理。

為建立之地理資訊(GIS)環境資源資料庫，乃結合最新之地理資訊技術並整合程式語言，規劃以國家風景區內各項土地利用及環境基本資料查詢管理系統；提供風景區管理處各課室直接透過系統查詢風景區內之各項環境空間資訊，以利未來數值規劃管理之參考。

[image: image80.png]


圖 2‑1 西拉雅國家風景區資源管理資訊系統整體架構圖

1-9  軟硬體需求及架構規劃

1、 軟硬體需求

	項目
	內容
	套數

	1
	網際網路伺服器
	1

	2
	A0噴墨印表機
	1

	3
	資料庫軟體5人版
	1

	4
	網際網路GIS軟體
	1

	5
	PDA
	3

	6
	A4黑白雷射印表機
	1


2、 網路架構圖
將西拉雅國家風景區管理處軟硬體設備及環境系統環境架構做初步的規劃，包含硬體架構、軟體架構、網路架構。以本公司的豐富經驗，研擬出最適方案。

（1） 硬體暨網路規劃架構
[image: image81.jpg]



[image: image4.wmf]PC

Web Server

PC

PDA

乙太網路

繪圖機


（2） 軟體規劃架構


[image: image5.wmf]Internet 

/

Intranet

INTERNET

IIS

AP

TCP

/

IP

Windows

MapGuide

資料維護人員

GIS DATA

CLIENT AP

資料庫介面

TCP

/

IP

Windows

讀圖工具

BROWSER

Windows

TCP

/

IP

查詢使用者

Win CE

PDA

Oracle 

10

G


1-10  資料建置項目及內容

為有效管理西拉雅國家風景區管理處內之自然環境、遊憩景觀、土地利用、設施財產等基礎數值資料，使　貴處各課室透過系統資訊分享之功能，獲得即時地理資訊，掌握風景區內最新之土地利用與各項環境基礎資訊以及於風景區內之各項觀光設施資源分布，並以此功能建置本區網站，提升服務旅遊品質。本案購買地籍、1/5000彩色正射影像及收集相關土地基本資料庫，並建置管理系統，做一整體性的彙整。
表 2‑1 資料來源彙整

	編號
	資料類別
	資料小類
	比例尺
	更新日期
	資料主要取得單位

	1
	地籍資料
	地籍圖
	1/500

1/1000

1/1200
	2006/8/16
	水上、白河、鹽水、新化、玉井、麻豆地政事務所

	
	
	土地登記資料、土地地價資料
	無
	2006/8/16
	水上、白河、鹽水、新化、玉井、麻豆地政事務所

	2
	保安林資料
	林班基本圖
	1/5000
	2006/8/22
	農委會林務局

	
	
	森林調查簿
	1/5000
	2006/8/22
	

	
	
	林班土地利用型圖
	1/5000
	2006/8/22
	

	
	
	保安林分佈圖
	1/5000
	2006/8/22
	

	
	
	國有森林遊樂區分佈圖
	1/5000
	2006/8/22
	

	
	
	林道分佈圖
	1/5000
	2006/8/22
	

	3
	環境保護資料
	水質監測站分佈圖
	1/5000
	2006/8/17
	行政院環境保護署

	
	
	飲用水水源水質保護區分佈圖
	1/5000
	2006/8/17
	

	4
	水文資料
	氣象站分佈圖
	1/5000
	2006/8/25
	交通部中央氣象局

	
	
	流域圖
	1/5000
	2006/8/21
	經濟部水利署

	
	
	主要河川分佈圖
	1/5000
	2006/8/21
	

	
	
	雨量站
	1/5000
	2006/8/21
	

	
	
	水位測站
	1/5000
	2006/8/21
	

	
	
	流量測站
	1/5000
	2006/8/21
	

	
	
	蒸發量測站
	1/5000
	無
	

	
	
	含砂量測站
	1/5000
	2006/8/21
	

	
	
	河川水質監測站分佈圖
	1/5000
	2006/8/17
	

	
	
	水庫集水區範圍圖
	1/5000
	2006/8/21
	

	
	
	水庫及壩址位置分佈圖
	1/5000
	2006/8/21
	

	
	
	地下水觀測站網
	1/5000
	2006/8/21
	

	5
	土壤地質資料
	五萬分之一分幅地質圖
	1/50000
	無
	經濟部中央地質調查研究所

	
	
	五十萬分之一臺灣活動斷層分佈圖
	1/500000
	2006/9/8
	

	
	
	地質鑽孔資料
	1/5000
	2006/9/7
	

	
	
	地層下陷圖
	1/5000
	2006/9/13
	經濟部水利署

	
	
	土壤液化
	1/5000
	無
	經濟部中央地質調查研究所、工研院能資所

	6
	生態調查資料
	全區動植物分佈調查點位圖
	未紀錄
	無
	農委會特有生物研究保育中心

	7
	土地利用現況資料
	都市土地使用分區圖
	1/3000

1/5000
	2006/8/21
	內政部營建署、

各縣市政府都市計畫單位

	
	
	非都市土地使用分區圖
	1/5000
	2006/8/21
	內政部營建署

	
	
	土地利用現況圖
	1/5000
	2006/9/13
	國立臺灣大學全球變遷研究中心

	
	
	環境敏感地區圖
	1/25000
	2006/8/21
	內政部營建署

	
	
	限制發展區圖
	1/25000
	2006/8/21
	內政部營建署

	
	
	古蹟點位圖
	1/25000
	20006/8/25
	各縣市政府文化局

	8
	影像類
	彩色正射影像圖
	1/5000
	2006/8/7
	農林航空測量所


1-11  系統開發架構

[image: image6.png]MRS Ee

ERERERE

ERERERG
GIS Web Server
FEFETE
MapGuide| ASP.net| ODBC
BERRE
windows
windows
e ||
Browser )
PDA
MapGuide viewer
B windows
R EEpE
Browser

MapGuide viewer

RAET





圖 2‑2 軟體規劃架構

1、 使用者端

上網者以瀏覽器（Browser）透過網際網路連結網站伺服器（Web Server），以送出使用需求及獲取圖文資料，進行使用者與網站間雙向溝通。使用者可透過網際網路以瀏覽器進行土地資源資料庫之各項圖文資料查詢、列印、統計、報表輸出等查詢及應用作業使用本系統。

2、 伺服器端

網際網路（Web）架構查詢系統網站伺服器主機負責回應使用者上網所提出之功能需求，經由網際網路伺服器及相關CGI應用程式之分工合作，連結土地資源資料庫，負責圖資展示、查詢處理及回應使用者之命令需求並產生資料查詢結果，將執行結果送回使用者端，達成圖資展示、查詢處理及回應使用者之命令等網站功能。

網際網路伺服器負責回應使用者端所提出之網站服務，如HTTP服務及CGI應用程式之執行。將按照使用者端所提出之服務需求，依性質提供網頁相關資料，或將需求進一步傳送給網際網路地理資訊伺服器，即本系統所連結之相關資料庫本體及其管理系統，負責資料之管理與維護，以供伺服器應用程式取用。CGI圖形伺服應用程式及CGI資料庫存取、管理維護程式，並回傳執行結果至提出需求之使用者端。

網際網路地理資訊伺服器連結GIS圖形資料及透過ODBC連結屬性資料庫，以進行網際網路地理資訊相關服務，如圖形操作、圖層套疊及屬性資料查詢等功能需求。

CGI應用程式透過ODBC連結屬性資料庫，以提供進階之功能需求，如SQL條件查詢、動態查詢結果編排、展示等功能需求。

本網站的建置是以上述的系統架構為基礎，透過以上的系統架構，使用者即可以一般的網路瀏覽器，直接操縱控制後端的地理資訊系統。有別於傳統的全球資訊網站，本系統中所有的動作，是在使用者的呼叫下產生完成，因而，互動性大為提昇。網站GIS伺服架構如下所示。


[image: image7.wmf]網站伺服器（

Web Server

）

網際網路

地理資訊伺服器

CGI

應用程式

關聯式資料庫

網際網路

 / 

網內網路

ODBC

API

圖檔管理機制

資料庫連結驅動

程式

( 

ODBC drivers)

地圖資料

開

/

關

網站管理

HTML

網頁資料

GIF, JPEG

等

網頁相關資料

GIS 

圖檔

資料

圖檔格式

轉換機制

影像資料

瀏覽器

使用介面

外掛程式

（

Plug-in

）

CGI 

程式應用資料

GIS 

原始資料

使用者端

網站伺服端

圖形資料處理

屬性資料連結

網頁相關資料

ODBC

RDBMS

圖檔及

相關資料


圖 2‑3 網站GIS伺服器架構圖
1-12  軟硬體設備交付規格

	網際網路伺服器（型號：HP-DL380G4）

	處理器
	標準(1) Intel® Xeon™ 處理器 3.2 GHz 

	記憶體
	1GB (2 x 512MB) 的 2 向可置入式 PC2-3200R DDR2 SDRAM 執行速度 400MHz  

	記憶體
	2GB

	快取
	2-MB Level 2 快取

	晶片組
	Intel® E7520 晶片組

	光碟機
	24X IDE CD-ROM 

	網路控制器
	NC7782 雙連接埠 PCI-X Gigabit 伺服器介面卡  

	儲存控制器
	Ultra320 Smart Array 6i 控制器 

	內部儲存
	146.8-GB 10,000 rpm Ultra320 通用硬碟五顆

	I/O介面
	1 x 序列、1 x 點選裝置(滑鼠)、1 x 繪圖卡、1 x 鍵盤、1 x 外接 SCSI (VHDCI)、3 x Network RJ-45 (1 x iLO)、3 x USB 埠 (1 前，2 後)

	維修工具
	整合式 Lights-Out (iLO)標準管理、HP Systems Insight Manager、SmartStart、備援 ROM、遠端 Flash ROM、管理代理程式、整合式管理紀錄、伺服器自動恢復功能 (ASR)、動態零件修復功能(含 Smart Array 控制器)、磁碟機參數追蹤功能 (含 Smart Array 控制器)、熱備份開機、故障前保固 (涵蓋處理器、硬碟與記憶體)

	電源供應
	575-瓦，符合 CE Mark 規範

	擴充插槽
	I/O (共 3 個 -1 x 64-Bit/133MHz PCI-X，2 x 64-Bit/100MHz PCI-X)

	系統風扇
	標準配備 5 個熱抽換風扇

	繪圖卡
	整合式 ATI Rage XL 視訊控制器含 8MB SDRAM 視訊記憶體


	A0噴墨印表機（型號：HP Designjet 800PS）

	列印技術
	熱感式噴墨列印

	彩色列印解析度
	最高可達 2400 x 1200 dpi 

	列印時間與速度
	正常 (Normal)：彩色影像：每小時 36 平方英呎（每小時 3.3 平方公尺）
模式：快速 (Fast)：彩色影像：每小時 85 平方英呎（每小時 7.9 平方公尺）
最佳 (Best)：彩色影像：每小時 21 平方英呎（每小時 2.0 平方公尺）

	列印邊界
	兩側留邊：0.20 英吋（5 公釐） 

前緣與後緣：0.70 英吋（17 公釐）

	列印材質尺寸
	單張紙寬： 8.3 至 42 英吋（21.0 至 106.7 公分）
單張紙長： 8.3 至 74.7 英吋（21.0 至 189.7 公分）
捲筒紙寬： 24、36 與 42 英吋（61.0、91.4 與 106.7 公分） 
捲筒紙長：長達 150 英呎（45.7 公尺） 

	記憶體
	160 MB


	A4黑白雷射印表機（型號：HP LaserJet 1022N）

	列印速度
	Letter 可達 19 ppm，A4 可達 18 ppm(此為印表機引擎空轉的速度，實際的列印速度會依系統組態、軟體程式與文件複雜度而異。)

	第一頁輸出速度
	使用瞬間啟動熱凝器技術，8 秒內完成(此為印表機引擎空轉的速度，實際的列印速度會依系統組態、軟體程式與文件複雜度而異。)

	解析度
	真實1200 dpi 解析度

	處理器
	266 MHz

	記憶體
	8 MB RAM

	列印量週期
	每月 8,000 頁

	列印材質

	輸入
	10 張多用途進紙匣，250 張進紙匣

	輸出
	150 張面朝下的輸出紙匣

	尺寸
	主進紙匣：76 x 127 公釐 至 216 x 356 公釐 ( 3 x 5 英吋至 8.5 x 14 英吋 )； letter、legal、executive、明信片、信封 ( 10 號，Monarch )；A4、A5、B5、信封 ( C5、DL、B5 )、明信片

	重量
	10 張進紙匣：60 至 163 公克 / 平方公尺 ( 16 至 43 磅 )；250 張進紙匣：60 至 105 公克 / 平方公尺 ( 16 至 28 磅 )

	類型
	紙類 ( 一般紙、HP LaserJet 專用紙、相片紙 )、信封、投影片、標籤、卡片、明信片

	連線方式

	介面
	1022：高速 USB 2.0 連接埠
1022n：高速 USB 2.0 連接埠、HP Jetdirect 高速乙太網路內接式列印伺服器 

	語言與字型
	HP PCL 5e、26 種內建向量字型

	用戶端作業系統 
	Microsoft Windows 98 SE、Me、2000、XP 32 bit、Mac OS 10.2 及更新版本

	網路作業系統 
	透過 HP Jetdirect 列印伺服器：Microsoft Windows 98、Me 、2000 、XP 32-Bit、Mac OS 10.2 及更新版本

	支援的網路通訊協定 
	透過 HP Jetdirect 列印伺服器：TCP/IP

	操作環境

	操作溫度
	10 至 32.5°C ( 50 至 90.5°F )

	儲存溫度
	0 至 40°C ( 32 至 104°F )

	作業溼度
	相對濕度 20% 至 80%，無水汽凝結

	儲存溼度
	相對濕度 10% 至 80%，無水汽凝結

	噪音
	列印時：6.2 分貝 (依 ISO 9296 宣告；數值可能有所變動。有關最新資訊，請參觀 www.hp.com/support)

	電力規格
	110 伏特機型：110 至 127 V ( ± 10 %)、60 Hz ( ± 2 Hz )、4 amp (電力需求需視印表機所銷售的當地國家 / 區域為準(台灣地區為110V)。請勿轉換操作電壓，此將損壞印表機，並使產品保固失效。)

	電力消耗

	列印
	300瓦

	待機模式，省電模式
	2瓦

	關機
	0瓦

	產品認證

	產品認證
	IEC 60950-1 ( 國際 )、EN 60950-1 ( EU )、IEC 60825-1+A1+A2 、 UL / cUL 相容 ( 美國 / 加拿大 )、GS 授權 ( 歐洲 )、EN 60825 -1+A11+A2 Class 1、21 CFR Ch 1 / SubCh J ( Class 1 雷射 / LED 裝置 ) GB4943-2001、低電壓指引 73 / 23 / EEC，含 CE 標章 ( 歐洲 )；其他個別國家所需的安全規範

	安全認證
	CISPR 22：1997 / EN 55022：1998 Class B、EN 61000-3-2：2000 、EN 61000-3-3：1995+A1、EN 55024：1998+A1、FCC Title 47 CFR、Part 15 Class B ( 美國 )、ICES-003、Issue 4、( 加拿大 )、 GB9254-1998、EMC 指引 89 / 336 / EEC，包含 CE 標章 ( 歐洲 ) 、其他依個別國家所要求的 EMC 規範 )

	尺寸( 寬x深x高 )
	370 x 245 x 241 公釐 ( 14.6 x 9.6 x 9.5 英吋 )

	重量
	5.5 公斤 ( 12.1 磅 )


	資料庫軟體（Oracle 10G）

	l.
	資料轉換服務：這些自動執行的常式，可以解壓縮、轉換以及載入異質性來源的資料。

	2.
	資料採擷：尋找資料採擷的模式和趨勢，並且預測未來在您業務上的趨勢。

	3.
	Analysis(OLAP)Services：使用多維度儲存體，迅速有效的分析大量複雜的資料集。

	4.
	OLAP的靈活性：使用多種維度類型，靈活的分析業務。

	5.
	封閉迴圈分析：使用 OLAP 動作，執行進一步的分析，可用結果來趨動商業程序的後續步驟。

	6.
	索引檢視表：儲存查詢結果以及減少回應次數，提高現有硬體的效能。

	7.
	Meta Data服務：使用標準資訊模型，在不同的工具和環境之間共用中繼資料，提高開發者的產能，並且降低系統管理的工作量。

	8.
	Office 2000整合：使用 Microsoft Excel 的 Pivot Table Services，加強資料分析。

	9.
	資料倉儲聯盟：合作廠商提供許多分析工具，加強 Analysis Services 的功能。

	10.
	Web式分析：分析可以在 Web 上存取的遠端 OLAP Cube 資料。

	11.
	分散式分割檢視表：將工作負載分散到多個伺服器，提高可調適性。

	12.
	可用性高：使用記錄傳送、連線備份和容錯移轉叢集，充分發揮業務應用程式的可用性。

	13.
	安全性：採用角色式安全性以及檔案與網路加密，您的應用程式在任何網路環境中都能確保安全。

	14.
	簡式資料庫管理：自動調整及維修功能，能讓系統管理員專注於其他重要工作。

	15.
	提高開發者的產能：使用者自訂函數、串聯參考完整性和整合 Transact SQL (T-SQL) 偵錯工具，能讓您重複使用程式碼，簡化開發處理序。

	16.
	整合.NET企業伺服器Microsoft BizTalk和Microsoft Commerce Server：SQL Server 2000 結合其他 Microsoft Server 產品，更能發揮電子商務的威力。

	17.
	全文搜尋：使用及管理您的結構性和非結構性資料，也能搜尋 Microsoft Office 文件。


	網際網路GIS 軟體（MapGuide 6.5）

	1.
	具備圖層的開關功能，可以在瀏覽器裡檢視疊圖後的結果。

	2.
	具有圖層放大、縮小的功能，可以設定縮放的比例大小及選定範圍、做局部放大，並具有圖層平移的功能。

	3.
	提供距離測量功能。

	4.
	可將地圖複製至剪貼簿。

	5.
	可經由半徑、多邊形、環域等選取方式選取物件。

	6.
	提供使用者自訂彈出式(pop-up)功能表，方便操作。

	7.
	提供動態顯示資料庫屬性於地圖物件上之標籤（MapTip）。

	8.
	具圖形及屬性的查詢開發功能。可選擇圖形來查詢屬性資料，或設定屬性資料來查詢圖形。

	9.
	自動設定地圖列印尺寸及比例，以符合擇列印的頁面大小。

	10.


	支援的向量資料格式包括：Autodesk® DWG、DXF、SDF、MWF、Intergraph® DGN、ESRI Shapefile、Coverage、MapInfo MID/MIF、SDF、Autodesk GIS Design Server、Oracle Locator＆Spatial。

	11.
	可直接讀取不需轉檔的向量資料格式包括：MapGuide SDF、Autodesk DWG、ESRI Shapefile、Oracle 8i及9i Spatial、Autodesk GIS Design Server。

	12.
	具地理坐標影像檔套疊背景功能。

	13.
	整合點陣式影像與向量資料。

	14.
	整合地理參考航照圖及衛星影像等各種點陣式影格式，包：ECW、
MrSID® 、GeoTIFF、TIFF、BMP、CALS(.cal)、GeoSPOT(.bil)、JPEG、PNG、TGA等。

	15.
	以OLEDB及ODBC介面支援的資料庫包括：Oracle(8i及9i)、
SQL Server、Sybase、Microsoft® Access、dBASE等。

	16.
	以WYSIWYG（所見即所得）方式編輯所顯示的地圖。

	17.
	使用容易上手的編輯工具，建立及修改地圖供網路傳播之用。

	18.
	提供Open API，供使用者以Java script及VB script發展應用系統。


系統開發內容

1-13  系統整體架構

貴處為建立西拉雅國家風景區範圍內之環境資源管理系統為前提下，結合地理資訊系統之技術開發建立一『資源管理資訊系統』，將西拉雅國家風景區內之各項土地利用與自然環境之基本資料作一建置與管理。

為建立之地理資訊(GIS)環境資源資料庫，乃結合最新之地理資訊技術並整合程式語言，規劃以國家風景區內各項土地利用及環境基本資料查詢管理系統；提供風景區管理處各課室直接透過系統查詢風景區內之各項環境空間資訊，以利未來數值規劃管理之參考。

[image: image82.png]e



圖 3‑1 西拉雅國家風景區資源管理資訊系統整體架構圖

1-14  系統功能

1、 「A+級無障礙網路空間服務網」設計

A+等級，政府資訊網站若通過第一優先等級無障礙設計，且具有網頁導盲磚(:::)搭配鍵盤快速鍵(Accesskey)、網站導覽(Sitemap)功能及網頁瀏覽工具具有使用鍵盤設計，勿只設計僅能使用滑鼠點選等三種便利使用者瀏覽網頁的功能，本等級亦為本次無障礙網站開發的目標。屬於第二優先權(Priority Two)的項目，為滿足可及性要求的建議項目，是建議所有的網站和網頁最好能夠達到的標準。網站開發者在設計網頁時應該遵循此要點，否則將造成某些使用者讀取網頁時的困難。也就是說，符合第二優先等級檢測的網頁，已移除障礙人士瀏覽網頁時的重大障礙。
須透過無障礙網頁檢測工具檢測網頁可及性設計，完成無障礙網頁A+等級標章機械與人工檢測，並登錄於『無障礙網路空間服務網』。
[image: image8.jpg]T
I
2
|

i
]

[zt

e

i EH
—> il — S8, Emp o>
E= ] s HSHE

el
ATHHIFE




圖 3‑2 無障礙網頁認證流程

無障礙網頁關鍵技術有以下三點：

（1） 網站導覽機制

網站應提供可行的導覽機制，與一致性的設計，且所有導覽機制應在網站地圖(網站導覽、Site Map)項下宣告，所有宣告之導覽機制，應適用於全網站之設計，在此提供二種替代滑鼠操作的設計建議，使設計之網站更方便操作。

（2） 快速鍵(Access Key、Hot Key)提供在不使用或不能使用滑鼠操作網頁的環境，也能快速操作網頁。

鍵盤便捷鍵的設定對於只能以鍵盤操作的使用者而言(如肢體障礙者以及視覺障礙者)，是非常重要的。舉例來說，當肢體障礙者無法有效率的使用滑鼠時，可透過便捷鍵的設計，如按下Alt+C即可連到定義accesskey="C"的連結區塊。因此，網頁開發時應提供便捷鍵的操作，以利使用者能使用便捷鍵順利瀏覽網頁內容。"accesskey"就是在HTML第四版之後新增的屬性，作為設計便捷鍵的功能。

快速鍵語法︰accesskey = character

鍵盤操作︰Alt + [character]

建議設計︰

alt + 1 ︰回首頁   alt + S ︰至搜尋欄位

一般網站設計區若分為左、中、右等三區，其中左區為主選單，中區為內容顯示區，右區為廣告區，建議快速鍵之設定如下︰

alt + L (Left) ︰代表回左區主選單

alt + C (Context) ︰代表回內容顯示區主選單

alt + R (Right)︰代表回右區主選單

（3） 網頁導盲磚與替代網頁及快速鍵應用

網頁導盲磚︰以文字意象表示無障礙網頁導引功能。

文字型式︰以三個”:”表示網頁導盲磚，如 ”:::”。

圖像型式︰以”:::”製作為圖像，連結時於alt說明。

2、 西拉雅國家風景區資源管理資訊系統

（1） 使用者管理功能
（2） 圖形展示功能
（3） 圖形查詢功能
（4） 屬性資料查詢定位功能
（5） 新增點、線、面功能
（6） 套疊與列印輸出功能
（7） 報表輸出功能

（8） 線上操作說明功能
（9） 觀光資源次系統

（10） 設施管理次系統
（11） 工程點位管理次系統

1-15  系統功能操作說明

為有效管理西拉雅國家風景區管理處內之自然環境、遊憩景觀、土地利用、設施財產等基礎數值資料，整合地籍圖數化作業成果，及相關土地基本資料庫，開發網際網路土地基本資料庫管理系統與建立業務使用需求，強化發展應用功能。使管理處各課室透過系統資訊分享之功能，獲得即時地理資訊，掌握風景區內最新之土地利用與各項環境基礎資訊以及於風景區內之各項觀光設施資源分布。

[image: image9.png]A -9 - Q0 4| Qns Gz Oxe 3(B-9 0-H b
D) [&] nip 210241115141 vyl =] onE >

BlESAARE

HEH HF

i ER
ISR Vol [T

1T

s A e
s
)

BRIEH

1 i v
v "
e | AR qﬁ’é‘i?ﬁ

B

A
P
lE =g A

i [1:449,196 (52343 (@)

ET:?EB R

e 7






[image: image10.wmf]西

拉

雅

國

家

風

景

區

資

源

管

理

系

統

觀光資源次系統

設施管理次系統

工程點位管理次系統

使用者管理功能

GIS

圖形

展示功能

圖形

查詢功能

屬性資料查詢定位功能

套疊與

列印

輸出

功能

報表

輸出

功能

新增點

、

線

、

面功能

線上操作說明功能


圖 3‑3 系統開發架構圖

　　本專案系統中，針對GIS圖形通用模組功能說明如下：

[image: image11.wmf]新增

使用者管理功能

GIS

圖形展示功能

圖形查詢功能

屬性資料查詢定位功能

新增點

、

線

、

面功能

套疊與列印輸出功能

報表輸出功能

線上操作說明功能

修改

刪除

放大

縮小

平移

圖層開

/

關

觀看全圖

前一畫面

單點選取

圓形選取

多邊形選取

新增點物件

新增線物件

新增面物件

行政區查詢定位

地籍查詢定位

公有地查詢定位

地標查詢定位

道路查詢定位

旅遊資源查詢定位

線上列印報表

另存

Excel

格式

列印設定

列印功能

坐標查詢定位

通

用

模

組

功

能


（1） 使用者管理功能：帳號、密碼、分級授權。

使用者身份確認，系統管理者可針對不同單位進行權限設定；不同的使用者給予不同的帳號，登入系統後所能查看的圖層內容及執行的功能也有所不同。

1. 使用者新增

[image: image12.png]=lolx|

A -9 - Q0 4| Qns Gz Oxe 3(B-9 0-H b

HRIED) [&] 210 241 115 11 ksivyed

=] onE >

i ER
P 2 L8

%ﬁ?ﬁ;@ﬁ B
O
o i

BRIEH
B FLsE

B

2
P
M = B

Ay
BHRTE [T
2k FIE 00020

[0

i [ET

[1:449,196 (52343 (@)

T [y G amontoromy
T





[image: image13.png]=lolx|

D) [&] nip 210241115141 vyl =] onE >

A -9 - Q0 4| Qns Gz Oxe 3(B-9 0-H b

W s
W s
BEE
™ PDAEH
T s
e Iar
EREEE| 3
TEIEREE Vs
EREBRENCEL ¥ @A
HEEREE | s
[

i ER

P 2 L8

IEEE.

%ﬁ?ﬁ;@ﬁ B
o A T
. i

BRIEH
B FLsE

B

A
F?é“mfé =iz A

(1445156

625543 )





2. 群組管理
[image: image14.png]=lolx|

|
A -9 - Q0 4| Qns Gz Oxe 3(B-9 0-H b
HBAED) [&) hitp#210.241 115,14 1siryal

=] onE >

HEREHR

i ER

P 2 L8

%ﬁ?ﬁ;@ﬁ B
O
o i

BRIEH

B FLsE

B

2
P
M = B

[i+45,156

(6625345 (i)





3. 使用者查詢

[image: image15.png]=lolx|

A -9 - Q0 4| Qns Gz Oxe 3(B-9 0-H b

=] onE >

HRIED) [&] 210 241 115 11 ksivyed

i ER
P 2 L8

%ﬁ?ﬁ;@ﬁ B
O
o i

BRIEH
B FLsE

B

2
P
M = B

Bt
2
123
BEF
AR
geoinfor &R
clyties WwE

[1:449,196 (52343 (@)





（2） 圖形展示功能：放大、縮小、平移、圖層開/關。
系統需提供地圖放大、縮小、平移、框選放大、圖層控制、列印、縮放至全景、前一視景等功能。

[image: image16.jpg]EX

A EERA

EZ

8

A-E®

wE2E

E)

HAB TR ELE
EL)

BRELEPE
= FERBHET

= FRRITR

O ssoooew





[image: image17.png]A -9 - Q0 4| Qns Gz Oxe 3(B-9 0-H b

D) [&] hp 1210241115141 vyl =] onE >

= — =]
s DRV A 7 7

BlESAARE

D= 7}&%4‘4
0= BmnREEe
0= LBt
D= Rt
0= Lidar

0= f&

Sm‘

L”ﬁm g

s Y P

LT B

Lt i ims.

G (63434 (ui)





（3） 圖形查詢功能：
提供單點選取、圓形選取、多邊形選取等方式選取圖面上之所有物件。


[image: image18.png]



[image: image19.png]-1o) x| LIS
‘ WAEEREHRIE - x

A -9 - Q0 4| Qns Gz Oxe 3(B-9 0-H b
HBAED) [&) htp #1210 241 115 14 sirayalt

«on|d

1449543 (463344 (ui)

| & G @ || Cussnumnmies. [ mrensRREEE, | )95 OFd LFizis





[image: image20.png]A -9 - Q0 4| Qns Gz Oxe 3(B-9 0-H b
HBAED) [&) htp #1210 241 115 14 sirayalt

i ER

BRIEH
s

B

AR

1449543 (663 %348 ()





（4） 屬性資料查詢功能：
查詢功能：

提供地籍圖查詢、公有地查詢、地標查詢、道路查詢等。
定位功能：

提供行政區定位(縣市及鄉鎮)、地籍定位、坐標定位、地標定位、旅遊資源定位、道路定位等方式。

1. 地籍查詢定位

先選取縣市、鄉鎮、地段後，直接按[image: image21.jpg]By




，列出該地段的地號搜尋結果。點選任意一筆地號，按[image: image22.jpg]FEfL



即可定位到該地號，並於下方列出相關資料。

[image: image23.png]BEO #HE LA HHEEW IED IO E
e Q@ 4| Qs mzmeE Ixe 3D 5 0 -H 3
D) [ €] htp:1210.241.115 14 sivoyad PBE |8

Bl

ahsam [ HE
Bt [BULER 0333)
B2
T

L1«

%8
[0002-0001 (5511128 0333)
00020001 (S5l 0333) =
0002-0010 (£5LL28 0333)
0002-0010 (£5LL%8 0333)
[0002-0011 (55LLI28 0333)

3

==

0339
0339
0002-0016 (BoLL3A 0333)
J0002-0017 (B3R 0333)
Jo002-0018 (BoLL3A 0333)
l0002-0019 (BoLL3A 0333)
Jooeo-0021 (B3R 0333)
00120001 (SLIBH0333) v

=

450341 (1) BT

EEZ] © TR





2. 公有地查詢定位

先選取所有權人類別、縣市、鄉鎮、地段後，直接按[image: image24.jpg]By




，列出該地段的公有地地號搜尋結果。點選任意一筆地號，按[image: image25.jpg]FEfL



即可定位到該地號，並於下方列出該公有地之相關資料。

[image: image26.png]CL-E-9-Q

a| Qs GsmsE Oxe 3(B-9 o-Hp o

ARAED) [€] nip: 210 241 115 14 Lisivyoté

AFHMES

N
e [TERE -
| Ew[Ew =
P 2

0038-0001 |4
00350001 as [ 008 —&
= |
4 T
| #8
0151-0000 = I EROE |
= 0037.0000 (B 71 0364)
g 00340001 (557 036
' 00300001 (B 0364)
45 COH1-0000 G C364)
@) (Gt 210 ) | 0041-000L (BT 0364)
= 00410002 (B 0364)
of 0043-0002 (57 0364)
}@ 0043-0003 (2 0364)
S 00520001 (B7 0364)
0154-8000 }5 00520002 (P9 0364)
0036-0001 ‘ w000 G 036 |
[123%910 @

{25

e





[image: image27.png]CL-E-9-Q

a| Qs GsmsE Oxe 3(B-9 o-Hp o

ARAED) [€] nip: 210 241 115 14 Lisivyoté

. CEZERAE =R

0039-0001

0038-0001

0151-0000

BEEH

#EE

[

00370001

it

amiE

R

B

HREH

=

£

0364

037

01

E

E

0154-0000
0036-0001

@ ooz7-0001 [0 festure ) slecied

[i23%3.10 @)

0850524

00z

3200

0

PERE

1

1

ERAAAE

EEE





3. 地標查詢定位

先選取縣市、鄉鎮後，依不同類別來[image: image28.jpg]By




該類別的結果。也可使用關鍵字可輸入相關名稱進行搜尋，再按[image: image29.jpg]FEfL



即可定位到該處。

[image: image30.png]=lolx|

A -9 - Q0 4| Qns Gz Oxe 3(B-9 0-H b

ARAED) [€] nip: 210 241 115 14 Lisivyoté

=] onE >

e
~
=)

R e g el H
EEHE ST &Y
©
1 .
©®
7 O
[
©)
©)
@)
#5508 0001-0020 15,000 2,717 x2,018 (1)

SR E
| s@wm[EES -
| EEE AR -
| s [ERER -

R TR
e Lo R

SRS E EEAT

R pan R |

@

[ e





（5） 新增點、線、面物件：提供使用者於圖形伺服器上可以新增點、線、面之圖形資料及屬性資料。

於網頁上先選取後，系統將要求登入驗證。登入後，使用者可以自行輸入TWD97_X坐標與TWD97_Y坐標，或直接由[image: image31.png]=lolx|

A -9 - Q0 4| Qns Gz Oxe 3(B-9 0-H b

D) [&] hp 1210241115141 vyl =] onE >

BOEEETR
T [FEE ~
henm [ FEEE ~

e ws : R

|
L |
=
e
&ﬁ?ﬁ]@?@éﬁg&ﬁ
/x THEEE
o A8 o

BRIEH TWDITXAAE.

s

B

AR

i =i A

[i:449543 (6635344 (i)




，再輸入詳細點位資料內容。

[image: image32.png]=lolx|

A -9 - Q0 4| Qns Gz Oxe 3(B-9 0-H b

D) [&] hp 1210241115141 vyl =] onE >

BOEEETR
T [FEE ~
henm [ FEEE ~

e ws : R

|
L |
=
e
&ﬁ?ﬁ]@?@éﬁg&ﬁ
/x THEEE
o A8 o

BRIEH TWDITXAAE.

s

B

AR

i =i A

[i:449543 (6635344 (i)





（6） 套疊與列印輸出功能：

至少需具備圖名、圖例、比例尺、指北之自動套疊功能。並具備以下列印功能：框選指定範圍輸出、選取指定圖名輸出。本項輸出功能至少需能支援視窗圖檔螢幕列印(非瀏覽器所提供之列印功能)。

[image: image33.png]=lolx|

D) [&] hp 1210241115141 vyl =] onE >

A -9 - Q0 4| Qns Gz Oxe 3(B-9 0-H b

¥ iR
 fgist 7 FIEERIR
e [F0F 1]
U = gy 1 [P0
© EHEEEAD

W

i ER

i dm
o A mEm
;

BRIEH

s

B

AR

i =i A
1449943

(163554 )

e 7





（7） 報表輸出功能：

屬性資料報表、統計報表。本項輸出功能至少需能支援線上列印，及支援Excel檔案格式之檔案輸出。

[image: image34.png]@ BH

A -9 - Q0 4| Qns Gz Oxe 3(B-9 0-H b

ARAED) [€] nip: 210 241 115 14 Lisivyoté

i SRS

= WA za» »i [1o0% =] [EERR

T A2 1 B 2

LSS EE S5

kS

=

CERI CxxI C@y

BAstiEEt

-

=23 4





[image: image35.png]CL-E-9-Q

a| Qs GsmsE Oxe 3(B-9 o-Hp o

ARAED) [€] nip: 210 241 115 14 Lisivyoté

f [

= W o4z _Zzav o [roows] [EE6R = Eit e
ERE RS | SRS ELTTEI i e Foaps Wk
B AP | RAUH T RaHE farn ,':;::: ;ﬁ:
TR ) REw 100 FemEs Fwus
RRLGAAR) 100 Pt s
) T P M
DERGLEAR) 100 LEGE LT
M =
D 10 CEmI CxmI Cmw
FECLHAR) 100 [
AT T ETET A RaHE
TR ) EEr) 100
BT | SR ETET A RaHE
) =) FEHEBED 100
THERE 100
ERRED 100
EESE 7

e





[image: image36.png]H) #RE #RO BRO BA) #AQ IAD EHOD MEW HHO ATEREOME -8 x
DEHRSSRAVEISDRA-F9-0- 18 =-4%e @:rese s -/B I U $ % or % B
Al - ~
A B [ D E G H J K L M N ] P 3
TR T AR B AR
3
4 s Jum ] mwsn EVE] ETT I G
5 | e Kpm| s ETE ETT I T
& TRRGE(E) i85 B ) 100
7 WL GIER) 100
8 i le) 100
5 WEHLER) 100
10 ARG 100
1 FLOBER) 100
12| mRe WIS | st EXE] ETT T PR
13 eSS i [ET) 100
14| EERE M| st ET T YT PR
15 () [T EETTE ) 100
16 D WEHE ) 100
17 BEHR D 100 -
4 NSRS ), L ik} 1 s





（8） 線上操作說明功能：

需於網頁之各功能項中提供操作方式、流程或注意事項等說明。

[image: image37.png]@ BH

=lolx|

A -9 - Q0 4| Qns Gz Oxe 3(B-9 0-H b

ARAED) [€] nip: 210 241 115 14 Lisivyoté

=] onE >

i ER

P 2 L8

%ﬁ?ﬁ;@ﬁ B
e AL mEs

BRIEH
s

B

. AR

[i+45,156

(6625345 (i)

e E AT AT o
BRI AEA T o

fii3 RS o
ARIERMIE - BT
ELRMPAH MR EEE -
HHEE LG AT E S
LUREERW MRS - HIA)

[ e 4





（9） 觀光資源次系統：

· 旅遊資源新增（資料由機關提供）。

· 觀光路線DIY：由使用者隨機點選起點、迄點，系統自動規劃提供建議觀光路線規劃，系統建議途中會經過的道路名稱，並引導開車人員到達目的地。

· 觀光旅遊資源查詢。


[image: image38.emf]觀

光

資

源

次

系

統

觀光路線

DIY

旅遊 資源 新增

觀光 旅遊 資源 查詢


1. 觀光路線DIY

[image: image39.png]@ BH

A -9 - Q0 4| Qns Gz Oxe 3(B-9 0-H b

ARAED) [€] nip: 210 241 115 14 Lisivyoté

6 47 5 [ o i 47 == Eiss H
BLEEED]
I I —
3 &) = &5 — AEE L]
WEE - Bl - BXE -
leEs - sx# - OEm - B
e - mmE - REE - %
i - B4 - REAR —
EAR (mA) - 4 - B
i — PER - W — B
117 — Wl — F ()
=
!
EEF =
L I L s
e, BBk B S
T N e
=
5
T [ e [
|
[GES [ e P





2. 觀光旅遊資源新增

[image: image40.png]=lolx|

A -9 - Q0 4| Qns Gz Oxe 3(B-9 0-H b

ARAED) [€] nip: 210 241 115 14 Lisivyoté

=] onE >

i ER
P 2 L8

%ﬁ?ﬁ;@ﬁ B
O
o i

BRIEH
B FLsE

B

2
P
M = B

[1:449,196 (52343 (@)

| mw[EeE o
| wmmm[FEB o |
i [
e ]
B[O Dommens wd Seri; 9. |
gt =
B
|
TWDO7X 8 [TR2E21 7450
TWDSTYRAE: |2570366 ET36
ETEEEE |

R 4





3. 觀光旅遊資源查詢
[image: image41.png]=lolx|

A -9 - Q0 4| Qns Gz Oxe 3(B-9 0-H b

ARAED) [€] nip: 210 241 115 14 Lisivyoté

=] onE >

1L L4 B
LS R AEE

T s

[ 2T [

[ e





（10） 設施管理次系統

· 轄內設施基本資料建檔：將本轄設施相關基本資料建檔，如設施名稱、地點、 數量、年限等，以利管理。（資料由機關提供）。

· 轄內設施管理維護經費之登錄及查詢。

· 轄內巡查人員之控管：對轄內巡查人員具路程追蹤定位之功能。（所需硬體設施由機關另案購買）。

· 轄內設施管理維護情形之登錄及查詢：供巡查人員登錄巡查事項之功能，如經巡查有設施損壞或其他等情形，可至系統登錄其損壞情形、處理方式、恢復時程等；另亦可供處內人員查詢控管。


[image: image42.emf]設

施

管

理

次

系

統

設施基本資料建檔

維護經費

設施管理查詢

PDA

軌跡

維護情形

維護經費

維護情形

設施管理 統計

巡查人員之控管


1. 設施基本資料建檔

[image: image43.png]A -9 - Q0 4| Qns Gz Oxe 3(B-9 0-H b
D) [&] hp 1210241115141 vyl =] onE >

KR 2 R 47

i ER

/
‘mimsA R
ol TS Taan

;
s [
ERLgER RS |9ams
T-H

Aa
A
i =i A

[i:449543 (6635344 (i)

) 7





[image: image44.png]ERBAFRREHRTER - Microsoft Intemet Explorer
SBE RAY BHEEQ ISD RHH)

© et AvEQE[¢-=

‘e

[ s f

CEES g

EE

i B

ST

15/16[17[18[19(20[21]
22[23(24[25[26[27|28]
29[30[31[ 1|2 3[4
5|6[7]8[9]10[11

L]

R

ClE]
T B

[1:a0958  [63x348(m)

@@@@@@@EM?H.‘!“





[image: image45.png]B FENBERARXRSERRFEEHK - Microsoft Intemet Explorer
BEE @BE BAVY ENEEQ IAD BRHE

© 0 00¢|AVvED|¢-2 - HUY

#R4()| Q hitp://210.241.115.141/siraya/ M

- '

= % BETT 7N 38R m) I7)
© Excel A
A
HH FES LT3
)
W RE@ 10 b
i
HHBTRE T %
3 o
e FEEAAE L)
H R
1 %
W )
W BHEECK S
% (L)
123

8\
o)
]
®
®
®
®
o]

I 1:5000 2717 x 2,014 @)

Bia T @emen





2. 設施基本資料修改、刪除

[image: image83.png]


[image: image46.png]A -9 - Q0 4| Qns Gz Oxe 3(B-9 0-H b
D) [&] hp 1210241115141 vyl =] onE >

Taem
#E[5
MR |95A7005
T

[1:5000 [5717 % 3,018 @





3. 設施管理查詢

[image: image47.png]A -9 - Q0 4| Qns Gz Oxe 3(B-9 0-H b

ARAED) [€] nip: 210 241 115 14 Lisivyoté

CEZERAE =R

1 g B
{9 {0 1AL
T 2170 Lo FEE M
3 \,\(F b L\
0 R oy
LR e et s
s iy, ® =B
ol Y Fogte
B L g ‘mﬁ?ﬁ@§m§fﬁ§s§ﬁ
wom W‘ﬂf@r o AN
‘ s
T
/ i
(2]
P _
flE =g A
0 [ 449583 463344 )

OLOLOLOLOLELO)

T =
FoaEs R
Fmits s
Fata Foika
Fymg T ams
| g =
L E I
| |
Team|
M|
BeE

e





[image: image48.png]A -9 - Q0 4| Qns Gz Oxe 3(B-9 0-H b
D) [&] hp 1210241115141 vyl =] onE >

Tea [FEEERLE
#E[5
RS |95x34m
T-H

[T:5000 (5717 %3018 @





4. 設施管理統計

[image: image49.png]-2 -0 | aus Gan

:5}

4T

ze b b [mows] [EwRR &

3% e 2 1 5 L

I s
= g
= sl
= iz
I #ike
I e

Bl et

Pz [0

=6

BAstiEEt

e





5. PDA軌跡

[image: image50.png]A -9 - Q04| Qs GismsE ne O B-SW-E

HRHED) [&] np:210 241 115 11 bsivyed

f [

>, H i “ wTE) 0025
ey T | Ll
= fa | TR | BT

RIS ey .
o = et
7 FRILIED \\
Eﬂ@g # \‘ ‘ N 4 =
REE L e S
: A N ; e
Iy 8 A EEES 0
’ < . Y =
i ’ ME&\&; m e
zxg L s . . =
s 5 FDARIER kot Cmer meevie ¢ x| =
B





外業巡查時，供巡查人員登錄巡查事項，主要需描繪現場現況，包含設施損壞或其他等情形，以利後續之處理。

本系統規劃將交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處在地理資訊系統上列管之設施相關基本資料，轉錄到PDA上，以方便攜往現地執行巡查工作，並使用GPS定出參考點，在PDA上定位，同時直接在PDA上註記現場現況等，並拍照存証，返回辦公室後將登錄其損壞情形、處理方式、恢復時程等資料轉入地理資訊系統上供查詢及管制處理使用。


[image: image51.emf]設

施

管

理

外

業

巡

查

P

D

A

GPS

查詢

登錄設施

地圖

觀看

工具

螢幕中心點

目前的

GPS

點

手動點選位置

設定 /開啟

紀錄軌跡

設施查詢定位

交叉路口查詢定位

地籍查詢定位

地標查詢定位


1. PDA軌跡

[image: image52.png]FaE
v BRGPSiE

v AR

[NEIENEY

i 85 T4





2. 查詢

[image: image53.png]NEIEYEY
18 85 TA GPs|




    [image: image54.png]5380 Bt ¢
B 3 ~==
auE | [ e | [ @





[image: image55.png][

i




    [image: image56.png]2]

BRI
3345678

auE | [ ez |[ @





3. 登錄設施

[image: image57.png]BRIAIGFSE
FHHELE

w8 B8 T8 Gps mh|2usms |-




    [image: image58.png]E
amE

[m]
=]

(e
[mES
S
=2
O=ms
Omis
O
[mEL

[mESTE
[mEzE
[mEZ=4
[mE

wE





[image: image59.png]Oz O®

[
wors: (BB
ooz -] e[ o[ o
w=_|[




    [image: image60.png]%: [174070.56089

Y. (25573787383

T4 [FABTE_[BH [
e [ e ]
[sees0_ e [[E500
Tl st
E® ~[Emn
= |[





4. 登錄巡查
[image: image61.png][es57378.7383

[~

o4

[os/10/12~

[oe/10/12~

]

i




    [image: image62.png]%: [17407056089 | v: [2557378.7383

THA:[FABTE  |BE

[~

BHA: IRk =

o4

it 356930 | mER:

[os/10/12~

[oe/10/12~

]

i





[image: image63.png]%: [17407056089 | v: [2557378.7383

THA[FARTE  [Bm SR8
BHA: IRk w5 [oa
[3s6880 | tREmRR: [06/10/12
pEmRE | iEFRER: [06/10/12~
[ARcEm) HESEE.
(SRR
Eims
58 (m)
s,

A

i





（11） 工程點位管理次系統
轄內工程點位基本資料建檔：將本轄工程點位相關基本資料建檔，可以直接匯入工程預算書圖、工程內容、細設、工程變更設計及竣工結（決）算書圖等資料，並製作統計圖。（資料由機關提供）

提供轄內工程點位用鄉鎮、或工程名稱查詢。


[image: image64.emf]工

程

點

位

管

理

次

系

統

工程點位基本資料建檔

工程點位查詢

工程點位 統計

新增

修改

刪除


1. 工程點位基本資料建檔

(1) 新增

[image: image65.png]A -9 - Q0 4| Qns Gz Oxe 3(B-9 0-H b

ARAED) [€] nip: 210 241 115 14 Lisivyoté

i ER

‘mﬁ?ﬁ@ﬁ%ﬁgm
o A mEm
.

BRIEH
s

B
AR

flE =g A

[N
BRI

T ok b
shgm |V s s
258 | Em [ aam
CoemE#s TRl
Crftas vz
[RE-=T e
s A

[i:449543 (53 %348 ()

s [FETELE
#E[e
T-H





[image: image66.png]A -9 - Q0 4| Qns Gz Oxe 3(B-9 0-H b

ARAED) [€] nip: 210 241 115 14 Lisivyoté

i ER

‘mﬁ?ﬁ@ﬁ%ﬁgm

8 i il
-

BRIEH
s

A
A
flE =g A

TR
TR

BT E 8

=

o

&

N
ERNEEEENR

5

!

[i:449543 (53 %348 ()

|
|

FHETLAS: |123

FRER, lZJJOﬁ/lm

FHEH NS |123

EH R, lZJJOﬁ/lm
T-E





2. 工程點位查詢、修改、刪除

[image: image67.png]A -9 - Q0 4| Qns Gz Oxe 3(B-9 0-H b

ARAED) [€] nip: 210 241 115 14 Lisivyoté

i ER

‘mﬁ?ﬁ@ﬁ%ﬁgm
o A mEm
.

s

B

AR

MELE  =iEsE

BRIEH

AR

o T T
;E%ﬁ ES3

95C00L
95C.003
95C.00
95C.008
9C006
95C007
95C007
95C008
95C009
96C0010

TR

i394

(6635344 (i)





[image: image84.png]


[image: image68.png]=lolx|

CEE.-0 - QH 4| Qus msmeE Owe 3| D-S
D) [&] np 210241115141 vyl =] oBE 8 7§ -

i eI e 47

TREEER
EEE

[N
BRI

Coxps ks
s s
ES JIE=r" IRt
CoEEs R
T s
[
= [ ]

o = i [EAASBRRR o]

| s [ARRHE
R 2 ol RS
% [ e P
& = FH

B i B

e T





3. 工程點位統計

[image: image69.png]@ BH

A -9 - Q0 4| Qns Gz Oxe 3(B-9 0-H b

ARAED) [€] nip: 210 241 115 14 Lisivyoté

i SRS

= WA za» »i [1o0% =] [EERR

T A2 1 B 2

LSS EE S5

kS

=

CERI CxxI C@y

BAstiEEt

-

=23 4





表 3‑1 西拉雅國家風景區資源管理查詢系統架構功能說明
	模組名稱
	功能說明

	使用者管理功能
	新增
	新增使用者資料（包括帳號、密碼及分級授權）

	
	修改
	修改使用者資料（包括帳號、密碼及分級授權）

	
	刪除
	刪除使用者資料（包括帳號、密碼及分級授權）

	圖形展示功能
	放大
	可按滑鼠左鍵依需要拉出一矩形框或直接按一次左鍵

	
	縮小
	按滑鼠左鍵依需要拉出一矩形框或直接按一次左鍵

	
	平移
	按住滑鼠左鍵移動，圖面將跟著滑鼠移動的方向移動

	
	圖層開／關
	開啟或關閉所欲觀看的圖層

	
	觀看全圖
	將圖面恢復到最初的狀態

	
	前一畫面
	使圖面回到上一次移動的位置

	圖形查詢功能
	單點選取
	用滑鼠直接點選物件

	
	圓形選取
	在圖面上畫出一圓形，圓形內的物件將被選取

	
	多邊形選取
	在圖面上畫出一多邊形，多邊形上的物件將被選取

	屬性資料查詢功能
	行政區查詢定位
	利用行政區進行圖層的查詢

	
	地籍查詢

定位
	利用地籍進行圖層的查詢

	
	公有地查詢定位
	利用公有地進行圖層的查詢

	
	地標查詢

定位
	利用重要地標進行圖層的查詢

	
	道路查詢

定位
	利用道路名稱進行圖層的查詢

	
	坐標查詢

定位
	利用坐標進行圖層的查詢

	
	旅遊資源

查詢定位
	利用旅遊資源名稱進行圖層的查詢

	新增點、線、面
	用滑鼠直接畫物件


	套疊與列印輸出功能
	列印設定：框選指定範圍輸出、選取指定圖名輸出。自訂圖名、圖例、比例尺、指北之自動套疊功能。

列印功能：支援視窗圖檔螢幕列印及檔案輸出(加入剪貼簿)。

	報表輸出功能
	根據資料庫中的數值資料，製作出統一報表、支援線上列印及Excel檔案格式之檔案輸出

	線上操作說明功能
	開啟線上說明，系統功能操作介紹

	觀光資源次系統
	觀光路線DIY
	由使用者隨機點選起點、迄點，系統自動規劃提供建議路線規劃。

	
	旅遊資源

新增
	觀光旅遊資源資料由機關提供後輸入系統中。

	
	觀光旅遊

資源查詢
	觀光旅遊資源資料依地標類別、區域等條件查詢。

	設施管理次系統
	設施基本

資料建檔
	轄內設施基本資料由機關提供後輸入系統中，輸入經費等資料，供巡查人員登錄巡查事項之功能。

	
	設施管理

查詢
	利用轄內設施名稱、維護經費、維護情形查詢內容，輸入經費等資料。

	
	設施管理

統計
	利用轄內設施名稱、維護經費、維護情形查詢後統計。

	
	PDA軌跡
	利用GPS設備，對轄內巡查人員具路程追蹤定位控管之功能。

	工程點位管理次系統設
	工程點位基本資料建檔
	轄內設施基本資料由機關提供後輸入系統中。可匯入工程預算書圖、工程內容、細設、工程變更設計及竣工結（決）算書圖。

	
	工程點位

查詢
	利用轄內工程點位用鄉鎮或工程名稱查詢內容。

	
	工程點位

統計
	利用轄內工程點位工程預算書查詢內容後，製作統計圖。


第2章  資料建置內容

2-1  資料建置項目

本專案需建置之基本資料項目，列舉如下：
1、 地籍圖：轄區範圍內之地籍數化圖及地籍圖屬性資料（需含登記資料及地價資料等）。

2、 彩色正射影像圖資料

本轄區範圍內之1/5000彩色正射影像圖資料共計179幅。

3、 其他基礎環境資料建置

（1） 保安林資料：林班基本圖、林班土地利用型圖、保安林分佈圖、國有森林遊樂區分佈圖等。
（2） 環境保護資料：水質水源水量保護區分佈圖等。
（3） 水文資料：流域圖、主要河川分佈圖、水庫集水區範圍圖、水庫及壩址位置分佈圖等。
（4） 土壤地質資料：五萬分之一分幅地質圖、五十萬分之一臺灣活動斷層分佈圖等。
（5） 土地利用現況資料：都市土地使用分區圖、非都市土地使用分區圖、土地利用現況圖、環境敏感地區圖、限制發展區圖等。
（6） 其他政府單位於本風景區範圍內已建置並可提供之相關數值資料。


[image: image70.wmf]中華路

民

生

路

5R

住

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

120

121

120

住

商

住

.    .    .    .

27 25 23 21

中正里

民生里

4R

3R

2B

ID

49

50

:

地段地號

032401200000

032401210000

:

都市土地使用分區圖

非都市土地使用分區圖

土地利用現況

:

使用分區資料

崩塌地分布圖

土石流潛勢溪流圖

土石流影響範圍圖

:

里名

人口

4500

3500

:

行政區域資料

民生里

中正里

:

道路系統

水路動線

步道系統

停車場

水質監測站分布圖

飲用水水源水質保護區

分布圖

氣象站分布圖

流域圖

主要河川分布圖

:

五萬分之一分幅地質圖

五十萬分之一臺灣活動

斷層分布圖

:

等高線

林班基本圖

林班土地利用型圖

航照像片基本圖

彩色正射影像投影圖

:

(屬性 資料庫)�

(圖形 資料庫)�

(TM二度分帶坐標系統)

地籍屬性資料

水文資料

使用分區資料

山坡地資料

行政界線

遊憩資源分布

交通路網

環境保護資料

土壤地質資料

地貌

圖檔影像資料

森林資料


圖 4‑1 西拉雅國家風景區整合性地理資料庫模式圖
2-2  資料建置程序

　　本專案所需建置之相關資料，由　貴處協助發文向各機關申請索取或由本公司代為採購，再進行資料繪整處理，坐標、格式轉換等工作。

表 4‑1 資料蒐集彙整

	編號
	資料類別
	資料小類
	取得日期
	資料主要取得單位
	處理情況

	1
	地籍資料
	地籍圖
	2006/8/16
	水上、白河、鹽水、新化、玉井、麻豆地政事務所
	已將地籍交換檔(.coa .bnp .par)轉檔為MapInfo的.tab格式

	
	
	土地登記資料、土地地價資料
	2006/8/16
	水上、白河、鹽水、新化、玉井、麻豆地政事務所
	已將土地登記、地價資料轉檔為MapInfo的.tab格式

	2
	保安林資料
	林班基本圖
	2006/8/22
	農委會林務局
	已完成

	
	
	森林調查簿
	
	
	

	
	
	林班土地利用型圖
	
	
	

	
	
	保安林分佈圖
	
	
	

	
	
	國有森林遊樂區分佈圖
	
	
	

	
	
	林道分佈圖
	
	
	

	3
	環境保護資料
	水質監測站分佈圖
	2006/8/17
	行政院環境保護署
	已完成

	
	
	飲用水水源水質保護區分佈圖
	2006/8/17
	
	

	4
	水文資料
	氣象站分佈圖
	2006/8/25
	交通部中央氣象局
	已完成

	
	
	流域圖
	2006/8/21
	經濟部水利署
	已完成

	
	
	主要河川分佈圖
	2006/8/21
	
	

	
	
	雨量站
	2006/8/21
	
	

	
	
	水位測站
	2006/8/21
	
	

	
	
	流量測站
	2006/8/21
	
	

	
	
	蒸發量測站
	無
	
	交通部中央氣象局告知並無此資料

	
	
	含砂量測站
	2006/8/21
	
	已完成

	
	
	河川水質監測站分佈圖
	2006/8/17
	
	

	
	
	水庫集水區範圍圖
	2006/8/21
	
	

	
	
	水庫及壩址位置分佈圖
	2006/8/21
	
	

	
	
	地下水觀測站網
	2006/8/21
	
	

	5
	土壤地質資料
	五萬分之一分幅地質圖
	無
	經濟部中央地質調查研究所
	嘉義縣、台南縣籌劃測製中還未完成，無此圖層；並已詢問十萬分之一分幅地質圖，也無此圖層

	
	
	五十萬分之一臺灣活動斷層分佈圖
	2006/9/8
	
	已完成

	
	
	地質鑽孔資料
	2006/9/7
	
	

	
	
	地層下陷圖
	2006/9/13
	水利署
	已完成

	
	
	土壤液化
	無
	經濟部中央地質調查研究所、

工研院能資所
	經濟部中央地質調查研究所及工研院能資所告知並無此資料

	6
	生態調查資料
	全區動植物分佈調查點位圖
	無
	農委會特有生物研究保育中心
	保育中心告知並無此資料

	7
	土地利用現況資料
	都市土地使用分區圖
	2006/8/21
	內政部營建署、

各縣市政府都市計畫單位
	已完成

	
	
	非都市土地使用分區圖
	2006/8/21
	內政部營建署
	已完成

	
	
	土地利用現況圖
	2006/9/13
	國立臺灣大學全球變遷研究中心
	已完成

	
	
	環境敏感地區圖
	2006/8/21
	內政部營建署
	已完成

	
	
	限制發展區圖
	2006/8/21
	
	

	
	
	古蹟點位圖
	2006/8/25
	各縣市政府文化局
	已完成

	8
	影像類
	彩色正射影像圖
	2006/8/7
	農林航空測量所
	已完成


2-3  圖資處理與校正方法

從地理資料的處理流程來看，地理資訊系統的作業可以分成五個階段，包括：資料收集、資料數化、資料管理、資料操作分析、成果展示等（StarandEstes,1990）。
每個階段都有其特定的誤差問題，也可能引發不同的誤差，茲就這五個步驟所可能造成的誤差加以說明如下。
· 資料收集方面：資料可能來自第一手的實地測量或第二手的現有地圖數化。第一手的資料來源面臨測量上的誤差，如儀器誤差、量度誤差、記錄誤差等；若是第二手的資料，則可能因為原始地圖資料的精密度不足、原有地圖的誤差、資料無法整合等問題而引進誤差。
· 資料數化：包括坐標系統整合的問題、不適當概括化、分類不一致、資料判讀錯誤（如遙測資料的準確度無法突破極限）。在資料數化過程中，判讀人員在航照判讀的誤差、不同比例尺之間的資料誤差、紙張上的圖形轉換成數化資料的誤差等，都是誤差的來源；坐標系統轉換參數採用「臺灣地區大地基準及坐標系統轉換計算程式」其轉換精度約三十公分(內政部地政司衛星測量中心提供)，坐標系統轉換後於MapInfo設定投影座標參數，TWD67轉TWD97參數：CoordSys Earth Projection 8, 33, "m", 121, 0, 0.9999, 250000, 0 Bounds (0, 0) (999999, 9999999)，TWD97轉TWD67參數： CoordSys Earth Projection 8, 32, "m", 121, 0, 0.9999, 250000, 0 Bounds (0, 0) (999999, 9999999)。

· 資料管理：資料結構不當、資料格式轉換問題、資料解析度限制、資料的更新與維護不良所造成的問題等。
· 資料操作分析：電腦系統內部的軟硬體極限、演算法的不適當等。資料展現：比例尺、地圖投影、紙張伸縮的扭曲、繪圖設備誤差、讀者認知的限制等，都會造成資訊傳遞時的誤差。
本專案目標建立一『西拉雅國家風景區環境地理資料庫』，資料收集將從各資料之權責單位取得，例如：地籍圖由地政事務所負責維護，經由協調或購入取得現況資料。但由於各單位地理資料庫之建立時間與標準不一，可能延伸出彼此套疊之正確性等問題。專案執行中將依過去專案之成果與各主管機關進行資料收集與整合(編修)工作，彙整建立西拉雅國家風景區範圍內之環境生態、觀光遊憩、影像等資料庫，以符合本專案之目標。

1、 GIS資料處理

（1） 作業規劃

· 作業需求訪談：針對建檔內容、數化內容、數化精度、屬性資料項目、編修內容及檢核方式等與業務單位討論作業流程。

· 作業流程訂定：為求作業順暢、控制進度及控制品質，製定作業流程，嚴格管制各標準作業流程。

· 接合圖繪制：繪製圖幅接合圖，以供參考及檢核用。

· 數化內容及數量：為結合後續地理資訊系統之查詢、 分析功能，進行多目標圖層資料運用，需先與業務單位討論數化內容、數量。

· 品質管制：依據各項品質精度要求，控制各項標準作業流程，達到各項品質要求。

· 圖幅轉換：將現有圖檔分別轉入圖形及屬性資料庫中，並建立數化空間圖元及屬性資料轉換之規範。

· 資料檢核：檢核資料轉換過程中，空間圖元及屬性資料是否遺漏或轉換錯誤。

（2） 處理程序規劃

本案主要目的在整合他產資料彙整1.地籍資料、2.保安林資料、3.環境保護料、4.水文資料、5.土壤地質資料、6.生態調查資料7.土地利用現況資料等資料整合為『西拉雅國家風景區環境地理資料庫』。

由於他產資料數量眾多，正確性與完整性將直接影響系統效益。故資料檢核等工作之成效將大大影響系統可發揮功能。例如：圖檔數化過程中，常常容易有錯誤發生，包括多邊形未完全閉合、共邊條件未考慮及圖幅完整接邊等問題。這些問題，可以由GIS軟體加以偵測改正，也可將各圖檔資料的結果列印後，由人工目視方式，疊在原圖上進行比較，方能查出數化資料與屬性資料建置的正確與否。

屬性資料的建立和一般MIS的資料庫建檔工作相同，考慮各表格之間的關聯性。為增加資料建置的正確性，建立數化的標準作業程序，將有助於將問題資料加以記錄，此一記錄可供原資料生產單位對於資料進行修正，並可提升使用單位對於資料的信賴度。

在建置與編修程序中，必須把查核及回應的機制設計在裡面，隨時進行品質的查核。若彙整完成後再做查核是否充分。資料品質與正確性應該盡量利用資料本身的結構性資訊，來進行品質的查核；屬性欄位本身的可能值範圍，便可以用來避免輸入沒有意義的欄位值。

2、 資料校正方法


[image: image71.wmf]資料蒐集

轉檔

檢核

(

一

)

加入屬性資料

檢核

(

二

)

坐標轉換

接邊處理

合併修圖

檢核

(

三

)

地理資料庫

現有地圖

現有屬性資料

鍵盤輸入

文字資料轉換

不通過

不通過

通過

不通過


圖 4‑2 資料校正方法流程圖


[image: image72.png]~=lolx|

e [PV WorkLandDetsTrnbinDebugbiapsChange | st D ODWolsLantDeb TrnsbinDebugbiepsBackop Chenge . |
N e | BEmgnE PR |
ses [THT | C ERAREE ~ EAEHE B | ] =

BE [mm [ gm% | ACERASE (@ [Hpl | EAIEEmsE |

FHlalm309000% o>





2-4  資料建置內容

	名稱
	工作內容

	地籍圖
	資料來源
	地政事務所

	
	型態
	面資料

	
	資料型態
	向量式

	
	比例尺
	1/500、1/1000、1/1200

	
	更新日期
	購買日期為95/8/16

	
	作業內容
	地籍交換檔轉tab

	
	轉檔
	tab轉shp及sdf

	
	轉檔工具
	地籍轉檔程式

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	
	圖層
	1層

	
	建置圖幅數
	142段

	
	備註
	本資料具有時效性

	土地登記資料
	資料來源
	地政事務所

	
	型態
	文字資料

	
	資料型態
	文字

	
	比例尺
	無

	
	更新日期
	購買日期為95/8/16

	
	作業內容
	資料剖析、匯出


	
	轉檔
	TXT轉TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	無

	
	備註
	本資料具有時效性

	土地地價資料
	資料來源
	地政事務所

	
	型態
	文字資料

	
	資料型態
	文字

	
	比例尺
	無

	
	更新日期
	購買日期為95/8/16

	
	作業內容
	資料剖析、匯出

	
	轉檔
	TXT轉TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	無

	
	備註
	本資料具有時效性

	林班基本圖
	資料來源
	農委會林務局

	
	型態
	面資料

	
	資料型態
	向量式

	
	比例尺
	1/5000

	
	更新日期
	2006/8/22

	
	作業內容
	坐標轉換、轉檔

	
	轉檔
	SHP轉TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	森林調查簿
	資料來源
	農委會林務局

	
	型態
	文字資料

	
	資料型態
	文字

	
	比例尺
	1/5000

	
	更新日期
	2006/8/22

	
	作業內容
	轉檔

	
	轉檔
	TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	有

	林班土地利用型圖
	資料來源
	農委會林務局

	
	型態
	面資料

	
	資料型態
	向量式

	
	比例尺
	1/5000

	
	更新日期
	2006/8/22

	
	作業內容
	坐標轉換、轉檔

	
	轉檔
	SHP轉TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	保安林分佈圖
	資料來源
	農委會林務局

	
	型態
	面資料

	
	資料型態
	向量式

	
	比例尺
	1/5000

	
	更新日期
	2006/8/22

	
	作業內容
	坐標轉換、轉檔

	
	轉檔
	SHP轉TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	國有森林遊樂區分佈圖
	資料來源
	農委會林務局

	
	型態
	面資料

	
	資料型態
	向量式

	
	比例尺
	1/5000

	
	更新日期
	2006/8/22

	
	作業內容
	坐標轉換、轉檔

	
	轉檔
	SHP轉TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	林道分佈圖
	資料來源
	農委會林務局

	
	型態
	面資料

	
	資料型態
	向量式

	
	比例尺
	1/5000

	
	更新日期
	2006/8/22

	
	作業內容
	坐標轉換、轉檔

	
	轉檔
	SHP轉TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	
	備註
	本資料若欲修改更新可至環保局下載更新

	水質監測站分佈圖
	資料來源
	環保署監資處

	
	型態
	面資料

	
	資料型態
	向量式

	
	比例尺
	1/5000

	
	更新日期
	2006/8/17

	
	作業內容
	坐標轉換、轉檔

	
	轉檔
	SHP轉TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	
	備註
	本資料若欲修改更新可至環保局下載更新

	飲用水水源水質保護區分佈圖
	資料來源
	環保署監資處

	
	型態
	面資料

	
	資料型態
	向量式

	
	比例尺
	1/5000

	
	更新日期
	2006/8/17

	
	作業內容
	坐標轉換、轉檔

	
	轉檔
	SHP轉TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo


	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	
	備註
	本資料若欲修改更新可至環保局下載更新

	氣象站分佈圖
	資料來源
	交通部中央氣象局

	
	型態
	點資料

	
	資料型態
	向量式

	
	比例尺
	1/5000

	
	更新日期
	2006/8/25

	
	作業內容
	展點

	
	轉檔
	建立TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	流域圖
	資料來源
	水利署

	
	型態
	面資料

	
	資料型態
	向量式

	
	比例尺
	1/5000

	
	更新日期
	2006/8/21

	
	作業內容
	坐標轉換、轉檔

	
	轉檔
	SHP轉TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	主要河川分佈圖
	資料來源
	水利署

	
	型態
	面資料

	
	資料型態
	向量式

	
	比例尺
	1/5000

	
	更新日期
	2006/8/21

	
	作業內容
	坐標轉換、轉檔

	
	轉檔
	SHP轉TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	雨量站
	資料來源
	水利署

	
	型態
	點資料

	
	資料型態
	向量式

	
	比例尺
	1/5000

	
	更新日期
	2006/8/21

	
	作業內容
	坐標轉換、轉檔

	
	轉檔
	SHP轉TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	水位測站
	資料來源
	水利署

	
	型態
	點資料

	
	資料型態
	向量式

	
	比例尺
	1/5000

	
	更新日期
	2006/8/21

	
	作業內容
	坐標轉換、轉檔

	
	轉檔
	SHP轉TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	流量測站
	資料來源
	水利署

	
	型態
	點資料

	
	資料型態
	向量式

	
	比例尺
	1/5000

	
	更新日期
	2006/8/21

	
	作業內容
	坐標轉換、轉檔

	
	轉檔
	SHP轉TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	含砂量測站
	資料來源
	水利署

	
	型態
	點資料

	
	資料型態
	向量式

	
	比例尺
	1/5000

	
	更新日期
	2006/8/21

	
	作業內容
	坐標轉換、轉檔

	
	轉檔
	SHP轉TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	河川水質監測站分佈圖
	資料來源
	環保署監資處

	
	型態
	面資料

	
	資料型態
	向量式

	
	比例尺
	1/5000

	
	更新日期
	2006/8/17

	
	作業內容
	坐標轉換、轉檔

	
	轉檔
	SHP轉TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	水庫集水區範圍圖
	資料來源
	水利署

	
	型態
	面資料

	
	資料型態
	向量式

	
	比例尺
	1/5000

	
	更新日期
	2006/8/21

	
	作業內容
	坐標轉換、轉檔

	
	轉檔
	SHP轉TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	水庫及壩址位置分佈圖
	資料來源
	水利署

	
	型態
	面資料

	
	資料型態
	向量式

	
	比例尺
	1/5000

	
	更新日期
	2006/8/21

	
	作業內容
	坐標轉換、轉檔

	
	轉檔
	SHP轉TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	地下水觀測站網
	資料來源
	水利署

	
	型態
	面資料

	
	資料型態
	向量式

	
	比例尺
	1/5000

	
	更新日期
	2006/8/21

	
	作業內容
	坐標轉換、轉檔

	
	轉檔
	SHP轉TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	五十萬分之一臺灣活動斷層分佈圖
	資料來源
	中央地質調查研究所

	
	型態
	面資料

	
	資料型態
	向量式

	
	比例尺
	1/500000

	
	更新日期
	2006/9/8

	
	作業內容
	坐標轉換、轉檔

	
	轉檔
	SHP轉TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	地質鑽孔資料
	資料來源
	中央地質調查研究所

	
	型態
	文字資料

	
	資料型態
	文字

	
	比例尺
	1/5000

	
	更新日期
	2006/9/8

	
	作業內容
	轉檔、展點

	
	轉檔
	建立TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	地層下陷圖
	資料來源
	水利署

	
	型態
	面資料

	
	資料型態
	向量式

	
	比例尺
	1/5000

	
	更新日期
	2006/9/13

	
	作業內容
	坐標轉換、轉檔

	
	轉檔
	SHP轉TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	都市土地使用分區圖
	資料來源
	各縣市政府都市計畫單位

	
	型態
	面資料

	
	資料型態
	向量式

	
	比例尺
	1/3000、1/5000

	
	更新日期
	2006/8/21

	
	作業內容
	坐標轉換、轉檔

	
	轉檔
	TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	非都市土地使用分區圖
	資料來源
	內政部營建署

	
	型態
	面資料

	
	資料型態
	向量式

	
	比例尺
	1/25000

	
	更新日期
	2006/8/21

	
	作業內容
	坐標轉換、轉檔

	
	轉檔
	SHP轉TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	土地利用現況圖
	資料來源
	國立臺灣大學全球變遷研究中心

	
	型態
	面資料

	
	資料型態
	向量式

	
	比例尺
	1/5000

	
	更新日期
	2006/9/13

	
	作業內容
	坐標轉換、轉檔

	
	轉檔
	SHP轉TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	環境敏感地區圖
	資料來源
	內政部營建署

	
	型態
	面資料

	
	資料型態
	向量式

	
	比例尺
	1/25000

	
	更新日期
	2006/8/21

	
	作業內容
	坐標轉換、轉檔

	
	轉檔
	SHP轉TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	限制發展區圖
	資料來源
	內政部營建署

	
	型態
	面資料

	
	資料型態
	向量式

	
	比例尺
	1/25000

	
	更新日期
	2006/8/21

	
	作業內容
	坐標轉換、轉檔

	
	轉檔
	SHP轉TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	古蹟點位圖
	資料來源
	各縣市政府文化局

	
	型態
	文字資料

	
	資料型態
	文字

	
	比例尺
	1/25000

	
	更新日期
	2006/8/25

	
	作業內容
	展點

	
	轉檔
	TAB

	
	轉檔工具
	MapInfo

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	彩色正射影像圖
	資料來源
	農林航空測量所

	
	型態
	影像圖

	
	資料型態
	影像

	
	比例尺
	1/5000

	
	更新日期
	2006/8/24

	
	作業內容
	轉檔、接圖

	
	轉檔
	TIF轉ECW

	
	轉檔工具
	ER Mapper

	
	位相關係
	有

	
	坐標系統
	TWD97

	
	圖層
	1層

	
	建置圖幅數
	168幅


                                                *本資料僅供參考

2-5  資料庫欄位結構

1、 地籍資料
（1） 地籍圖
	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	AA48
	段小段
	Varchar2(4)
	

	2
	AA49
	地號
	Varchar2 (8)
	

	3
	AA05
	登記日期(年月日)
	Varchar2 (7)
	

	4
	AA06
	登記原因
	Varchar2 (2)
	

	5
	AA08
	地目
	Varchar2 (1)
	

	6
	AA09
	等則
	Varchar2 (2)
	

	7
	AA10
	面積
	Number(9,2)
	

	8
	AA11
	使用分區
	Varchar2 (2)
	

	9
	AA12
	使用地
	Varchar2 (2)
	

	10
	AA16
	公告現值
	Number(7)
	

	11
	AA17
	公告地價
	Number(7)
	

	12
	AA45
	縣市
	Varchar2(1)
	

	13
	AA46
	鄉鎮市區
	Varchar2(2)
	

	14
	ABMAX
	所有權登記次序最大值
	Number(4)
	

	15
	ACMAX
	他項權利登記次序最大值
	Number(4)
	

	16
	AA21
	視中心縱坐標
	Number(10,3)
	

	17
	AA22
	視中心橫坐標
	Number(10,3)
	

	18
	AA23
	圖幅號
	Number(3)
	

	19
	AA24
	計算面積
	Number(9,2)
	

	20
	AA26_1
	原複丈收件年
	Varchar2(3)
	

	21
	AA26_2
	原複丈收件字
	Varchar2(2)
	

	22
	AA26_3
	原複丈收件號
	Varchar2(6)
	

	23
	AA27
	地籍藍晒圖幅號
	Number(4)
	


（2） 土地登記資料、土地地價資料

	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	BA48
	段小段
	Varchar2(4)
	

	2
	BA49
	地號
	Varchar2(8)
	

	3
	BB01
	登記次序
	Varchar2(4)
	

	4
	BB05
	登記日期
	Varchar2(7)
	

	5
	BB06
	登記原因
	Varchar2(2)
	

	6
	BB07
	登記原因發生日期
	Varchar2(7)
	

	7
	BB09
	所有權統一編號
	Varchar2(10)
	

	8
	BB15_1
	權利範圍類別
	Varchar2(1)
	

	9
	BB15_2
	權利範圍分母
	Number(10)
	

	10
	BB15_3
	權利範圍分子
	Number(10)
	

	11
	BB16
	權狀年期、字、號
	Varchar2(10)
	

	12
	BB21
	申報地價
	Number(8,1)
	

	13
	LIDN
	統一編號
	Varchar2(10)
	

	14
	LNAM
	姓名
	Varchar2(20)
	

	15
	LCDE
	類別
	Varchar2(1)
	

	16
	LADR
	地址
	Varchar2(200)
	

	17
	LBIR_1
	權利人出生日期區分
	Varchar2(1)
	

	18
	LBIR_2
	出生日期
	Varchar2(7)
	


2、 保安林資料
（1） 林班基本圖
	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	County
	縣市名稱
	VarChar(12)
	

	2
	Township
	鄉鎮名稱
	VarChar(12)
	

	3
	Cmpt
	林班名稱
	VarChar(12)
	

	4
	Coordinates
	坐標系統
	VarChar(20)
	

	5
	Source
	資料來源單位
	VarChar(20)
	

	6
	Update
	最後更新日期
	VarChar(20)
	


（2） 森林調查簿
	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	County
	縣市名稱
	VarChar(12)
	

	2
	Township
	鄉鎮名稱
	VarChar(12)
	

	3
	Name
	名稱
	VarChar(12)
	

	4
	Coordinates
	坐標系統
	VarChar(20)
	

	5
	Source
	資料來源單位
	VarChar(20)
	

	6
	Update
	最後更新日期
	VarChar(20)
	


（3） 林班土地利用型圖
	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	lu
	土地利用型
	VarChar(20)
	

	2
	cd
	樹冠密度
	VarChar(20)
	

	3
	vol
	林分材積級
	VarChar(20)
	

	4
	year
	林齡
	VarChar(20)
	


（4） 保安林分佈圖
	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	Area
	面積
	Number(20,3)
	

	2
	Name
	名稱
	Varchar2(20)
	

	3
	Coordinates
	坐標系統
	Number(20)
	

	4
	Source
	資料來源單位
	Varchar2(20)
	

	5
	Update
	最後更新日期
	Varchar2(20)
	


（5） 國有森林遊樂區分佈圖
	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	Area
	面積
	Number(20,3)
	

	2
	Name
	名稱
	Varchar2(20)
	

	3
	Coordinates
	坐標系統
	Number(20)
	

	4
	Source
	資料來源單位
	Varchar2(20)
	

	5
	Update
	最後更新日期
	Varchar2(20)
	


（6） 林道分佈圖

	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	County
	縣市名稱
	VarChar(12)
	

	2
	Township
	鄉鎮名稱
	VarChar(12)
	

	3
	Name
	名稱
	VarChar(12)
	

	4
	Coordinates
	坐標系統
	VarChar(20)
	

	5
	Source
	資料來源單位
	VarChar(20)
	

	6
	Update
	最後更新日期
	VarChar(20)
	


3、 環境保護資料
（1） 水質監測站分佈圖
	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	Name
	名稱
	VarChar(20)
	

	2
	Source
	資料來源
	VarChar(20)
	


（2） 飲用水水源水質保護區分佈圖

	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	Ri_type
	河流類型
	VarChar(10)
	

	2
	Pro_name
	保護區名稱
	VarChar(60)
	

	3
	Admip_name
	主管單位名稱
	VarChar(10)
	

	4
	Get_code
	取水口代碼
	Nunber(11)
	

	5
	Get_name
	取水口名稱
	VarChar(40)
	

	6
	Basin_name
	所在水體分類
	VarChar(20)
	

	7
	Pro_pract
	劃定方案(劃定內容)
	VarChar(50)
	

	8
	Pro_type
	劃定方式 
	VarChar(16)
	


4、 水文資料
（1） 氣象站分佈圖
	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	No
	站號
	VarChar(12)
	

	2
	Name
	站名
	VarChar(20)
	

	3
	Coordinates
	坐標系統
	VarChar(20)
	

	4
	Source
	資料來源單位
	VarChar(20)
	

	5
	Update
	最後更新日期
	VarChar(20)
	


（2） 流域圖
	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	County
	縣市名稱
	VarChar(12)
	

	2
	Township
	鄉鎮名稱
	VarChar(12)
	

	3
	Name
	流域名稱
	VarChar(12)
	

	4
	Coordinates
	坐標系統
	VarChar(20)
	

	5
	Source
	資料來源單位
	VarChar(20)
	

	6
	Update
	最後更新日期
	VarChar(20)
	


（3） 主要河川分佈圖
	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	County
	縣市名稱
	VarChar(12)
	

	2
	Township
	鄉鎮名稱
	VarChar(12)
	

	3
	Name
	流域名稱
	VarChar(12)
	

	4
	Coordinates
	坐標系統
	VarChar(20)
	

	5
	Source
	資料來源單位
	VarChar(20)
	

	6
	Update
	最後更新日期
	VarChar(20)
	


（4） 雨量站
	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	County
	縣市名稱
	VarChar(12)
	

	2
	Township
	鄉鎮名稱
	VarChar(12)
	

	3
	Name
	站名稱
	VarChar(12)
	

	4
	Coordinates
	坐標系統
	VarChar(20)
	

	5
	Source
	資料來源單位
	VarChar(20)
	

	6
	Update
	最後更新日期
	VarChar(20)
	


（5） 水位測站
	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	County
	縣市名稱
	VarChar(12)
	

	2
	Township
	鄉鎮名稱
	VarChar(12)
	

	3
	Name
	站名稱
	VarChar(12)
	

	4
	Coordinates
	坐標系統
	VarChar(20)
	

	5
	Source
	資料來源單位
	VarChar(20)
	

	6
	Update
	最後更新日期
	VarChar(20)
	



（6） 流量測站
	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	County
	縣市名稱
	VarChar(12)
	

	2
	Township
	鄉鎮名稱
	VarChar(12)
	

	3
	Name
	站名稱
	VarChar(12)
	

	4
	Coordinates
	坐標系統
	VarChar(20)
	

	5
	Source
	資料來源單位
	VarChar(20)
	

	6
	Update
	最後更新日期
	VarChar(20)
	


（7） 含砂量測站
	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	County
	縣市名稱
	VarChar(12)
	

	2
	Township
	鄉鎮名稱
	VarChar(12)
	

	3
	Name
	站名稱
	VarChar(12)
	

	4
	Coordinates
	坐標系統
	VarChar(20)
	

	5
	Source
	資料來源單位
	VarChar(20)
	

	6
	Update
	最後更新日期
	VarChar(20)
	


（8） 河川水質監測站分佈圖
	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	Code
	代碼
	VarChar(10)
	

	2
	Orgchg
	　
	VarChar(9)
	

	3
	Countycode
	所在縣市代碼
	Nunber(10)
	

	4
	Otwdn
	Ｎ坐標
	Nunber(13)
	

	5
	Zone
	所在區域
	VarChar(7)
	

	6
	Name
	名稱
	VarChar(100)
	

	7
	Addr
	水質測站地址
	VarChar(40)
	

	8
	Longd
	經度（十進位）
	Nunber(15)
	

	9
	Orgzone
	　
	VarChar(11)
	

	10
	Latid
	緯度（十進位）
	Nunber(12)
	

	11
	Townname
	鄉鎮名稱
	VarChar(6)
	

	12
	Towncode
	鄉鎮代碼
	Nunber(10)
	

	13
	Riv_name
	所在河流
	VarChar(100)
	

	14
	Stcode
	水質測站代碼
	Nunber(10)
	

	15
	Countyname
	所在縣市名稱
	VarChar(7)
	

	16
	Latitute
	緯度（度分秒）
	VarChar(13)
	

	17
	Otwde
	Ｅ坐標
	Nunber(11)
	

	18
	Riverchg
	　
	VarChar(9)
	

	19
	Stchg
	　
	VarChar(9)
	

	20
	Longitute
	經度（度分秒） 
	VarChar(14)
	


（9） 水庫集水區範圍圖
	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	County
	縣市名稱
	VarChar(12)
	

	2
	Township
	鄉鎮名稱
	VarChar(12)
	

	3
	Area
	面積
	Number(20)
	

	4
	Name
	名稱
	VarChar(12)
	

	5
	Coordinates
	坐標系統
	VarChar(20)
	

	6
	Source
	資料來源單位
	VarChar(20)
	

	7
	Update
	最後更新日期
	VarChar(20)
	


（10） 水庫及壩址位置分佈圖
	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註


	1
	County
	縣市名稱
	VarChar(12)
	

	2
	Township
	鄉鎮名稱
	VarChar(12)
	

	3
	Name
	名稱
	VarChar(12)
	

	4
	Addr
	地址
	VarChar(200)
	

	5
	Coordinates
	坐標系統
	VarChar(20)
	

	6
	Source
	資料來源單位
	VarChar(20)
	

	7
	Update
	最後更新日期
	VarChar(20)
	


（11） 地下水觀測站網

	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	County
	縣市名稱
	VarChar(12)
	

	2
	Township
	鄉鎮名稱
	VarChar(12)
	

	3
	Name
	站名稱
	VarChar(12)
	

	4
	Coordinates
	坐標系統
	VarChar(20)
	

	5
	Source
	資料來源單位
	VarChar(20)
	

	6
	Update
	最後更新日期
	VarChar(20)
	


5、 土壤地質資料
（1） 五十萬分之一臺灣活動斷層分佈圖
	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	County
	縣市名稱
	VarChar(12)
	

	2
	Township
	鄉鎮名稱
	VarChar(12)
	

	3
	Name
	名稱
	VarChar(12)
	

	4
	Coordinates
	坐標系統
	VarChar(20)
	

	5
	Source
	資料來源單位
	VarChar(20)
	

	6
	Update
	最後更新日期
	VarChar(20)
	


（2） 地質鑽孔資料
	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	County
	縣市名稱
	VarChar(12)
	

	2
	Township
	鄉鎮名稱
	VarChar(12)
	

	3
	Name
	名稱
	VarChar(12)
	

	4
	Coordinates
	坐標系統
	VarChar(20)
	

	5
	Source
	資料來源單位
	VarChar(20)
	

	6
	Update
	最後更新日期
	VarChar(20)
	


（3） 地層下陷圖

	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	County
	縣市名稱
	VarChar(12)
	

	2
	Township
	鄉鎮名稱
	VarChar(12)
	

	3
	Name
	名稱
	VarChar(12)
	

	4
	Coordinates
	坐標系統
	VarChar(20)
	

	5
	Source
	資料來源單位
	VarChar(20)
	

	6
	Update
	最後更新日期
	VarChar(20)
	


6、 土地利用現況資料
（1） 都市土地使用分區圖
	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	Name
	都市計畫名稱
	VarChar(200)
	

	2
	Use
	使用分區
	VarChar(12)
	

	3
	Use_1
	次分區
	VarChar(12)
	

	4
	Use_2
	使用分區簡稱
	VarChar(12)
	

	5
	Ambit
	街廓編號
	VarChar(12)
	

	6
	Area
	面積
	Number(20,4)
	

	7
	Coverage ratio
	建蔽率
	Number(20)
	

	8
	Area ratio
	容積率
	Number(20)
	


（2） 非都市土地使用分區圖
	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	Area
	面積
	Number(20,4)
	

	2
	Zone
	使用分區
	Verchar(12)
	

	3
	Code
	代碼
	Verchar(5)
	

	4
	Code1
	代碼1
	Verchar(5)
	

	5
	Note
	備註
	Verchar(50)
	


（3） 土地利用現況圖
	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	County
	縣市名稱
	VarChar(12)
	

	2
	Township
	鄉鎮名稱
	VarChar(12)
	

	4
	Coordinates
	坐標系統
	VarChar(20)
	

	5
	Source
	資料來源單位
	VarChar(20)
	

	6
	Update
	最後更新日期
	VarChar(20)
	


（4） 環境敏感地區圖
	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	County
	縣市名稱
	VarChar(12)
	

	2
	Township
	鄉鎮名稱
	VarChar(12)
	

	3
	Coordinates
	坐標系統
	VarChar(20)
	

	4
	Source
	資料來源單位
	VarChar(20)
	

	5
	Update
	最後更新日期
	VarChar(20)
	


（5） 限制發展區圖
	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	County
	縣市名稱
	VarChar(12)
	

	2
	Township
	鄉鎮名稱
	VarChar(12)
	

	3
	Name
	名稱
	Verchar(50)
	

	4
	Code
	代碼
	Number(5)
	

	5
	Area
	面積
	Number(50)
	


（6） 古蹟點位圖

	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	Name
	名稱
	Verchar(50)
	

	2
	Class
	類別
	Verchar(12)
	

	3
	Coordinates
	坐標系統
	Verchar(20)
	

	4
	Source
	資料來源單位
	Verchar(20)
	

	5
	Update
	最後更新日期
	Verchar(20)
	


7、 影像類

（1） 彩色正射影像圖
	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	Scale
	比例尺
	Verchar(12)
	

	2
	Source
	資料來源
	Verchar(12)
	

	3
	Class
	影像格式
	Verchar(12)
	

	4
	frame
	圖幅數量
	Verchar(12)
	


8、 其他類

（1） 設施資料(FACILITY)
	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	Id
	索引值
	Number(10)
	關聯Fac_mt(id)

	2
	Prj_name
	工程名稱
	Varchar2(50)
	

	3
	Fac_cls
	設施類別
	Number(3)
	關聯Fac_code(id)

	4
	Fac_name
	設施名稱
	Varchar2(50)
	

	5
	District
	區域
	Number(3)
	關聯Fac_dst (ID)

	6
	BUILD_YEAR
	建立年度
	Varchar2 (3)
	民國年

	7
	Mt_lmt
	保固期限
	Datetime
	

	8
	Use_lmt
	使用期限
	Datetime
	

	9
	Fac_num
	財產編號
	Varchar2(20)
	

	10
	Fac_item
	設施細項
	Varchar2(100)
	

	11
	Memo
	備註
	Varchar2(200)
	

	12
	Data_maker
	資料建立人員
	Varchar2(10)
	

	13
	Data_maketime
	資料建立時間
	Datetime
	

	14
	X_
	橫坐標
	Float(10)
	TM2(97坐標)

	15
	Y_
	縱坐標
	Float(11)
	TM2(97坐標)

	16
	Pic_time
	照相時間
	Datetime
	

	17
	Pic_file
	照片檔名
	Varchar2(20)
	


（2） 設施維修記錄(FAC_MT)
	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	Id
	索引值
	Number(10)
	

	2
	Rec_id
	維修記錄編號
	Number(2)
	

	3
	Chk_time
	稽查日期
	Datetime
	


	4
	Chk_man
	稽查人員
	Varchar2(30)
	

	5
	Item
	維修項目
	Varchar2(40)
	

	6
	Money
	維修金額
	Float(12)
	


（3） 設施類別代碼(FAC_CODE)

	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	Id
	索引值
	Number(5)
	

	2
	Code
	設施類別代碼
	Varchar2 (3)
	

	3
	Name
	設施類別名稱
	Varchar2(30)
	


（4） 設施區域代碼(FAC_DST)

	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	Id
	索引值
	Number(5)
	

	2
	Code
	設施類別代碼
	Varchar2 (3)
	

	3
	Name
	設施類別名稱
	Varchar2(30)
	


（5） PDA軌跡(PDA_ORBIT)

	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	Id
	索引值
	Number(10)
	

	2
	X_
	橫坐標
	Float(10)
	TM2(97坐標)

	3
	Y_
	縱坐標
	Float(11)
	TM2(97坐標)

	4
	Time
	巡查時間
	Datetime
	

	5
	User_id
	人員代碼
	Varchar2(2)
	關聯USER(USER_ID)


（6） 設施巡查記錄(FAC_STAT)

	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	Id
	索引值
	Number(10)
	

	2
	Rec_id
	巡查紀錄編號
	Number(2)
	

	3
	Chk_time
	稽查日期
	Datetime
	

	4
	Chk_man
	稽查人員
	Varchar2(30)
	

	5
	State
	損壞狀況
	Varchar2(40)
	

	6
	Solve
	處理方式
	Varchar2(30)
	


（7） 使用者管理(USER)

	序號
	欄位名稱
	中文名稱
	資料型態
	備註

	1
	User_id
	索引值
	Number(10)
	

	2
	Name
	人員姓名
	Varchar2(10)
	

	3
	Password
	密碼
	Varchar2(10)
	利用凱薩編碼法

[儲存密碼= (實際輸入字元 + 9)% 256 ]


第3章  時程規劃

3-1  工作時程


[image: image73.wmf]ID

工作名稱

開始

完成

2006

Aug

Jul

Nov

Oct

Sep

1

2006/7/12

2006/6/23

工作計畫書撰寫

2

2006/7/12

2006/6/23

資料蒐集與整理

3

2006/8/1

2006/6/23

資料建置

6

2006/8/21

2006/8/21

期中報告

2006/8/20

2006/7/13

系統規劃分析設計

7

2006/10/20

2006/8/22

資源管理系統開發

8

2006/10/20

2006/8/22

觀光及設施系統開發

9

2006/10/23

2006/10/14

系統測試

10

2006/10/27

2006/10/23

教育訓練

12

2006/11/17

2006/11/1

硬體交付

14

2006/11/19

2006/11/19

驗收

4

2006/8/20

2006/7/13

雛形系統建置

5

11

2006/10/30

2006/10/30

期末報告

13

2006/11/17

2006/11/6

軟體交付


圖 5‑1 專案計畫時程甘特圖
3-2  計畫期程

計畫期程自簽約日起計150個日曆天（包含國定、例假日）完成本案所有工作。

1、 第1期：廠商應於6/23起算20日內提交計畫工作計畫書報告書10份送達管理處，經機關審查合格並通知補正後，提送修正後工作計畫書。
2、 第2期：廠商應於完成第1期工作日起40日內完成本案圖籍資料庫建置及雛型系統建置，提送期中報告書10份，經機關審查合格並通知補正後，提送修正資料。
3、 第3期：廠商應於完成第2期工作日起70日內，完成教育訓練並提送期末報告書10份。
4、 第4期：廠商應於完成第3期工作日起20日內，交付本案成果（含軟、硬體、系統操作手冊等）。
3-3  重要查核點

1、 工作計畫書送審日期：95年7月12日
2、 期中報告書預定送審日期：95年8月21日（完成本案圖籍資料庫建置及雛型系統建置）
3、 教育訓練預定日期：95年10月13日至95年10月20日
4、 期末報告書預定送審日期：95年10月30日（完成教育訓練）

5、 軟硬體設備預定交付日期：95年11月1日至95年11月17日
6、 系統操作手冊送審日期：95年11月17日

7、 驗收日期：95年11月19日至95年11月19日

3-4  交付成果

1、 工作計畫書10本。

2、 期中報告書10本。

3、 期末報告書10本。

4、 成果報告書及系統操作手冊20本。
5、 成果報告書及系統操作手冊內容電腦檔案光碟片10份（光碟內容應附目錄索引檔）。
6、 圖資成果，應含坐標定位校正後圖檔、各圖層之屬性資料數位檔案乙份。
7、 教育訓練規劃12小時，時間地點由雙方議定。

8、 本案採購之軟硬體設備，如下表所示： 

	項目 
	內容 
	套數 

	1 
	網際網路伺服器
	1

	2 
	A0噴墨印表機
	1

	3 
	資料庫軟體5人版
	1

	4 
	網際網路GIS軟體
	1

	5 
	地籍圖
	1

	6 
	1/5000彩色正射影像圖
	1

	7 
	PDA
	3

	8 
	A4黑白雷射印表機
	1


3-5  教育訓練

1、 教育訓練時間地點安排：

1.日期：10/13、10/18、10/19、10/20四梯次
2.地點：工研院南分院310會議室
2、 教育訓練課程安排：

	項次
	時間
	課程項目
	時數

	1
	10:00-11:00
	MapInfo基本操作
	1

	2
	11:00-12:00
	應用系統操作
	1

	3
	12:00-13:30
	中午用餐、休息
	1.5

	4
	13:30-15:00
	應用系統操作
	1.5

	5
	15:00-15:30
	ECW JPEG 2000 Compressor 7.0影像基本壓縮操作
	0.5


3、 教育訓練簽到

[image: image74.png]"7 B %Zﬂ FELHEAETHEREN
QR E S HE%E = H R IR
& B &
Bk
E®AM 5 £10 413 8 LRI D DA SR RE

Qri>lpyw¥gs
D> >55667

¥
Re

QN )
S - g
0N Lo
e





[image: image75.png]rTERERFEREELHARAETREEN
LB ERBER ) HF IR

Lol rE
w Bl A

= L3
e 954104188 LR THRASRERE





[image: image76.png]rERREARAEE LAREHEERN
BB T HBEE | HFIR

A L
% 2 &
% ZH%
r®afH 95 F10A198 ERE  THRATRERE

By

>0 /oy

(0 >>> [ 30 ¢

R>>o”o)/'7/Ll-

&v7>’0‘/’«pL@éé'





[image: image77.png]TR BERREREELMAATNEEN
FALWEETHBER ) HF IR

% 3| &
¥k
LEaM 954108208 LI TG RERE

A
S

23 % Wi21936587)
R/ 4 £3)

/12238 27F

e\
T
g\z(

;YA\
I

waA
o
S
WS T

DI.7,l<52¢éo;>_

Dox///0052




附件一 九福科技自產之電子地圖資料欄位說明

圖名及圖層內容
	圖層
	內容

	County
	縣市界，包含16縣、5省轄市及2個直轄市

	Town
	鄉鎮界，包括縣轄市及省轄直轄市之區

	Rail
	鐵路

	Water
	水系

	Metro
	捷運

	HSRail
	高速鐵路

	Road
	國道、快速道路、省、縣、鄉及一般道路

	Landmark
	地標

	Poly
	區塊，大面積機構或單位之分類著色區塊

	NPark
	國家公園

	Seashore
	臺灣全島海岸線(不含屬性資料，僅線性表徵，供參考)

	Cemetery
	各示範公墓範圍

	HVLine
	高壓電線分布(不含屬性資料，僅線性表徵，供參考)

	Parking
	地標-停車場


（1） 檔名
	    範圍

類別
	全區
	內容

	縣市界
	County
	縣市界，包含16縣、5省轄市及2個直轄市

	鄉鎮界
	Town
	鄉鎮界，包括縣轄市及省轄直轄市之區

	鐵路
	Rail
	鐵路

	水系
	Water
	水系

	捷運
	Metro
	捷運

	高速鐵路
	HSRail
	高速鐵路

	路網
	Road
	國道、快速道路、省、縣、鄉及一般道路

	地標
	Landmark
	地標

	區塊
	Poly
	區塊，大面積機構或單位之分類著色區塊

	國家公園
	NPark
	國家公園

	臺灣全島海岸線
	Seashore
	臺灣全島海岸線(不含屬性資料，僅線性表徵，供參考)

	各示範公墓範圍
	Cemetery
	各示範公墓範圍

	高壓電線分布
	HVLine
	高壓電線分布(不含屬性資料，僅線性表徵，供參考)

	停車場
	Parking
	地標-停車場


（2） 欄位 

1. 縣市界-County

	欄位
	型態
	欄寬
	內容

	ID
	Integer
	　
	編號

	CName
	Character
	10
	縣市名稱

	CCode
	Character
	5
	主計處縣市編碼


2. 鄉鎮界-Town

	欄位
	型態
	欄寬
	內容

	ID
	Integer
	　
	編號

	CName
	Character
	10
	縣市名稱

	TName
	Character
	10
	市鄉鎮區名稱

	TCode
	Character
	7
	主計處市鄉鎮區編碼

	Zip_Code
	Integer
	　
	郵遞區號


3. 鐵路-Rail

	欄位
	型態
	欄寬
	內容

	ID
	Integer
	　
	編號

	Name
	Character
	24
	鐵路名稱


4. 水系-Water

	欄位
	型態
	欄寬
	內容

	ID
	Integer
	　
	編號

	Name
	Character
	36
	河川、水庫及湖泊名稱


5. 捷運-Metro

	欄位
	型態
	欄寬
	內容

	ID
	Integer
	　
	編號

	Name
	Character
	24
	捷運線名稱


6. 高速鐵路-HSRail

	欄位
	型態
	欄寬
	內容

	Name
	Character
	12
	高速鐵路


7. 道路（含國道、省道、縣道及一般道路）-Road

	欄位
	型態
	欄寬
	內容

	ID
	Integer
	　
	編號

	No
	Character
	10
	道路編號

	Name
	Character
	48
	道路名稱

	CommonRoad
	Character
	20
	共線道路

	Distance
	Decimal
	(15, 0)
	距離(m)

	CName
	Character
	10
	所在縣市

	TName
	Character
	10
	所在鄉鎮

	Type
	Float
	　
	0：國道；

	
	
	　
	1：國道交流道；

	
	
	　
	2：快速道路、高架道路；

	
	
	　
	3：快速道路、高架道路交流道；

	
	
	　
	4：其他省道；

	
	
	　
	5：縣道；

	
	
	　
	6：重要道路；

	
	
	　
	7：一般道路；

	
	
	　
	8：巷、弄；

	
	
	　
	9：無路名道路、機車專用道；

	Oneway
	Logical
	　
	T：單行道；F：雙向道(註)


(註)單行道方向與Polyline方向一致；雙向道方向非Polyline方向。

8. 地標- Landmark

	欄位
	型態
	欄寬
	內容

	ID
	Integer
	　
	編號

	Name
	Character
	60
	地標名稱全名

	ShortName
	Character
	44
	地標名稱簡稱

	Kind
	Character
	8
	分類大類

	Category
	Character
	10
	分類細項

	CName
	Character
	6
	所在縣市

	TName
	Character
	8
	所在鄉鎮


9. 區塊（針對1/5,000圖檔）- Poly

	欄位
	型態
	欄寬
	內容

	ID
	Integer
	　
	編號

	Name
	Character
	30
	區塊名稱

	Kind
	Character
	10
	區塊類別

	Area
	Decimal
	(15, 0)
	面積(m2)


10. 國家公園–Npark

	欄位
	型態
	欄寬
	內容

	ID
	Integer
	　
	編號

	Name
	Character
	16
	國家公園名稱


11. 臺灣本島海岸線- Seashore

	欄位
	型態
	欄寬
	內容

	ID
	Integer
	　
	1


12. 示範公墓範圍 –Cemetery

	欄位
	型態
	欄寬
	內容


	ID
	Integer
	　
	編號

	NAME
	Character
	18
	示範公墓名稱


13. 高壓電線 –HVLine

	欄位
	型態
	欄寬
	內容

	ID
	Integer
	　
	編號


14. 停車場 –Parking
	欄位
	型態
	欄寬
	內容

	LANDMARKID
	Character
	10
	縣市編號+流水碼

	LANDMARKCO
	Character
	11
	編碼

	LANDMARKNA
	Character
	50
	停車場名稱

	LANDMARKAD
	Character
	4
	縣市編碼+鄉鎮編碼

	ADDRESS
	Character
	50
	地址

	TEL
	Character
	20
	電話


（3） 地標分類

	大類
	小類
	內容

	政府機關
	各級政府
	總統府、省政府、縣政府、直轄市、省轄市

	
	民意機關
	立法院、各縣市議會、代表會

	
	憲警單位
	警察局、派出所、保警、憲兵隊

	
	消防單位
	消防局、消防隊

	
	戶政地政
	戶政事務所、地政事務所

	
	稅捐機關
	國稅局、稅捐處、關稅局

	
	政府機構
	中央所轄機關、縣市政府所轄單位、中油、台糖、台灣菸酒公司

	
	駐華機構
	使領館、在台辦事處、在台協會

	公用事業
	電信
	中華電信營運處、服務中心、淨水場、台哥大、泛亞、東信、遠傳、和信、其他、固網

	
	電力
	台電電廠、各地服務所、民營電廠

	
	自來水
	自來水相關

	
	瓦斯
	天然氣公司

	
	廢棄物處理
	污水處理場、垃圾掩埋場、焚化爐

	文教藝文
	各級學校
	國小國中、公私立高中、高職、完全中學、大學、學院、專校、幼稚園、托兒所、空中大學、特殊教育、外僑學校…

	
	才藝補習
	學苑、社區活動中心、職訓局、補習班、駕訓班、才藝班

	
	藝文設施
	圖書館、紀念堂、館、碑及孔廟、忠烈祠、各縣市文化中心、文化局、自然科學館、工藝館、博物館、音樂廳、劇院、劇場、美術館、民俗館、展覽館

	運動健身
	體育競技
	籃球場、網球場、壘球場、槌球場、有屋頂之室內運動場所、游泳池、潛水游泳池、賽車場含汽車、自行車

	
	高爾夫Golf
	球場、練習場

	
	健身俱樂部
	加州、亞力山大

	
	特殊運動
	馬場、飛行傘、極限運動

	交通服務
	國道設施
	交流道、服務區、休息站、國道停車場、收費站

	
	道路救援
	國道拖吊公司

	
	加油站
	中油直營、中油加盟、台塑石油、中華石油、美得…

	
	車站
	火車站、捷運站、客運站、高鐵站

	
	機場
	機場

	
	港口
	台中、基隆、高雄、蘇澳、花蓮港、一般漁港碼頭、漁人碼頭、遊艇碼頭、渡輪站

	
	停車場
	停車場

	
	愛車天地
	汽車修理、賣場(保修廠為主)、汽車音響、裝潢、材料、冷氣、含機車修理、機車材料

	
	拖吊場
	拖吊場

	
	監理單位
	監理單位

	
	汽車出租
	小客車、計程車、遊覽車出租

	
	貨運快遞
	新竹貨運、快遞公司、宅急便

	醫療保健
	醫院
	中、西醫院

	
	診所
	含腸胃科、兒科、耳鼻喉科、其他類別或未註明

	
	衛生所
	衛生局所站室、基層保健中心

	
	復健中心
	含復健科診所、坐月子中心、育嬰中心

	
	藥房
	中、西藥房

	
	寵物天地
	寵物美容、寵物店

	金融證券
	郵局
	郵局

	
	銀行
	本國銀行、外商銀行、信託機構

	
	農漁會
	荷銀、渣打、匯豐…

	
	信合社
	各信用合作社

	
	證券投資
	證券投資

	休閒娛樂
	風景名勝
	國家公園、攀岩、草嶺古道、大坑步道…、小野柳、佳樂水、龍洞、白沙灣…、澄清湖、石門水庫、明德水庫等等之風景區、史前遺址、史後古蹟

	
	戶外遊樂
	六福村、九族文化村、福隆、崎頂海水浴場

	
	室內娛樂
	電影院、MTV、好樂迪、錢櫃…、網路咖啡、K書中心、保齡球館、撞球場、溜冰場、電動玩具店、柏青哥、俱樂部、舞廳、酒家、聯誼會

	
	都會公園
	大型或是具有特殊主題性之公園、1公頃以下由鄉鎮公所管轄之公園

	
	溫泉SPA
	野溪溫泉、溫泉會館、三溫暖、水療生活館、SPA

	
	農林漁牧
	觀光果園、茶園、農、牧場、花店、園藝店、觀光林場、觀光漁塭、休閒酒莊

	餐飲美食
	餐館料理
	台菜、海鮮、客家料理、大陸各省菜餚、港式酒樓、飲茶火鍋、薑母鴨、羊肉爐、涮涮鍋、攤販、夜市小吃、地方名產、自助餐、便當店、快餐店、燒臘店、鐵板燒、吃到飽

	
	異國料理
	泰國菜、印度菜、越南菜

	
	速食店
	麥當勞、肯德基、摩斯、頂呱呱…、必勝客、達美樂、拿坡里…

	
	飲料冰品
	咖啡館、耕讀園、泡沫紅茶店、葵可立、休閒小站、牛乳大王…

	
	另類餐飲
	Pub、Lounge Bar、夜店

	
	糕餅西點
	白木屋、聖瑪莉…、皇樓、禮坊、玉珍齋、舊振南…、小豆苗、果風小舖…

	
	複合式餐飲
	複合式或無法歸類

	飯店旅館
	觀光飯店
	觀光飯店

	
	渡假中心
	救國團活動中心、渡假村…、民宿

	
	商務旅館
	商務旅館

	
	一般飯店
	無法歸類之飯店

	
	汽車旅館
	汽車旅館

	
	會館
	教師會館、國軍英雄館、月租型式

	購物天地
	百貨公司
	美華泰,名家美,寶雅

	
	生活賣場
	家樂福、大潤發、大江、新堀江、NOVA、全國電子、燦坤…、特力屋、IKEA、傢俱店、美體小舖、屈臣氏、康是美、台鹽生技

	
	圖書文具
	書局、文具行

	
	便利商店
	商行、商號

	
	市場超市
	頂好超市、福利中心、含批發市場、花市

	
	聲光影視
	錄影帶出租店

	
	專賣店
	銀樓、珠寶店、貴金屬、以獨立店面或單一產品為主

	
	服飾衣著
	麗嬰房、愛的世界、佐丹奴、Hang Ten、鞋店、修鞋店、皮包、領帶、髮飾、手工藝品

	其他
	公司行號
	著名公司、各政黨聯絡處、世貿、市民廣場、希望廣場

	
	大眾傳播
	無線、有線電視、系統業者、廣播電台、報紙雜誌

	
	社會福利
	老人之家、安養院、育幼院、仁愛之家、療養院、慈善基金會、伊甸、扶輪社、獅子會、守望相助

	
	工業區
	竹科、南科、南港軟體工業園區

	
	寺廟
	道教、佛教、一貫道、天帝教、回教

	
	教堂
	教堂

	
	婚喪喜慶
	婚紗攝影、墓地、火葬場、殯儀業者

	
	社區
	建築群、地標性建築物、獨棟大樓

	
	美容塑身
	減肥中心、最佳女主角、菲夢斯


附件二 工作計畫書審查會議決議事項辦理情形

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

「西拉雅國家風景區土地基本資料庫區內數化地籍資料購置案」

工作計畫書審查會議決議事項辦理情形

	工作計畫書審查會議決議事項
	辦理情形

	1.資源管理系統新增一工程點位管理次系統，功能至少需達到下列需求：

（1）可以直接匯入工程預算書圖、工程內容、細設、工程變更設計及竣工結（決）算書圖等資料，並製作統計圖。

（2）可以用鄉鎮、或工程名稱查詢。

2.系統除了提供建置與查詢，請加入統計功能。

3.九福公司在資料庫及GIS系統建置經驗豐富，應值得信賴。另本案成果對後續應用具有指標性意義，請九福公司多費心。

4.Web-GIS建置範圍之boundary除地籍圖與影像圖為範圍內之外，相關圖資應給定一個buffer zone等，使應用更為適切。

5.圖形及屬性之編修請提供在網路上進行編修，並提供設定編修權限之功能。

6.所提供之PDA，請朝向與GPS all-in-one之機種。

7.基礎環境資料來源彙整表請增加比例尺，資料來源時間日期。

8.所購置之地籍圖除了轉成MapGuide軟體所使用的sdf格式外，另應提供其他格式，例轉成常用的shp 或 tab格式，並提供TWD97 和 TWD67兩種坐標系統之資料。

9.Web-GIS之對象分為處內與一般民眾，圖層開放種類請有所區隔

10.系統之設計需考量影像圖的解析度太大，網路流量是否可以承受。

11.範圍內之影像請鑲嵌成一幅，並提供不同解析度(考量容量之問題)方便本處使用，另各圖幅間之鑲崁皆需進行編修。

12.廠商所提供之所有資料包含影像、圖資等之版權需屬本處。

13.本系統需提供資料自動備份，包含WEB資料和Oracle資料的備份。
14.本案圖資係採用ECW做壓縮，請於報告書中說明如何產出或使用哪些相關工具可以達成，以利業務單位須自行產製/編修或處理時，可以提供參考，另請將影像壓縮的方式納入教育訓練中說明。
15.請提供本處有關設施管理子系統部分之功能、圖模等資訊，以供甲方8月16日安全督導考核用。
16.由於工作計畫書至期中報告之時間間距短，且需履約之工作項目多，請與企劃課人員每週一次聯繫，可採用拜訪、電話或是mail方式，以進行相關工作確認。
17.圖資的購買請全部提供購買憑證以確保資料為最新圖資及其所屬版權。

18.基礎環境資料他產之部份，請儘速提供圖號等相關資料，以便本處行文相關機關。

19.目前已提供之地籍查詢部份，請將下拉式功能表中增加【鄉鎮】之選項。

20.系統之統計功能，請提供可以採用複合式條件之方式來執行。
	1.原先規劃工程點位管理次系統在設施管理次系統下，在工作計畫書修正版將此子系統於獨立出來另一次系統。

2.統計功能並可匯出Excel檔案。

3.本公司當竭盡所能協助　貴處完成本專案。

4.地籍圖為西拉雅範圍內之地段，影像圖為西拉雅範圍內之圖幅外，其餘圖資範圍皆大於西拉雅國家風景區範圍。

5.線上提供新增點、線、面功能，先設定個人權限後，由有權限者使用。

6.遵照辦理，提供與GPS all–in- one之PDA機種。

7.遵照辦理，增加比例尺，資料最後更新時間日期。

8.遵照辦理，地籍圖圖資將提供tab、shp、sdf三種格式，及TWD97 和TWD67兩種坐標系統，系統設定為TWD97坐標。

9.本系統提供對外的民眾查詢，但部分資料要有管理處人員權限才可使用。

10.影像圖已經過”小波壓縮”處理，故不致影響網路流量。

11.遵照辦理，範圍內之影像圖將鑲嵌成一幅，但原始影像解析度為行政院農委會林務局所制定之1/5000，僅能降低解析度。

12.由管理處所購買的影像圖版權屬於管理處所有。

13.以本期計畫所購買的軟硬體，可利用Raid 5磁碟陣列硬碟備援，以及Oracle的Recovery Manager 來管理備份與復原。

14.ERMapper原廠於網路上提供ECW JPEG 2000 Compressor 7.0免費軟體可下載，可壓縮影像。本公司將壓縮功能納入教育訓練中。

15.本公司協助伍課長提早建置設施管理次系統，以供安全督導考核。

16.遵照辦理，與企劃課人員每週一次聯繫，可採用拜訪、電話或是mail方式，以進行相關工作確認。

17.遵照辦理，索取購買憑證以確保資料為最新圖資及其所屬版權。

18.遵照辦理，本公司將儘快提供他產資料之明細，以供　貴處發文。

19.遵照辦理，儘快修正。

20.將與承辦人員確定查詢方式，與統計報表格式後，設計系統功能，以符合管理處需求。


附件三 期中報告書審查會議決議事項辦理情形

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

「西拉雅國家風景區土地基本資料庫區內數化地籍資料購置案」

期中報告書審查會議決議事項辦理情形

	期中報告書審查會議決議事項
	辦理情形

	1. 請使用所購置之地籍資料庫建立並更新非都市土地使用分區圖。

2. 期中報告書請增加工作計畫書會議決議事項辦理情形。

3. 自產跟他產資料內容請再調整，並將電子地圖部分加上九福自產之電子地圖。

4. 貴公司提供之電子地圖資料繁多，請提供資料欄位，俾利資料庫應用。

5. 圖資資料索取到格式不盡相同，請提供轉檔方法、程序及所使用的軟體為何、是否為免費軟體，以利本處後續使用。

6. 系統設計請依合約規定朝「A+無障礙網路空間服務網」進行功能設計。

7. 圖資處理情形；土壤液化圖層請向工研院索取、地層下陷圖請向水利署索取、五萬分之一分幅地質圖請改購買十萬分之一分幅地質圖。

8. 貴公司所購賈/5000正射影像應超過145幅，請於期中報告書修正版中修正。

9. 有關PDA同步化上傳、下載之功能，請 貴公司為考量設計。

10. 請各課將統計表所需欄位提供予九福，以便九福製作統一輸出報表格式。

11. 請伍課長向友處取得工程點位資料（包含預算書，設計書圖，決算書等），供九福進行功能修正及資料模擬。

12. 請九福提供PC版圖形截取工具。

13. PDA請預留照像模組之功能。

14. 圖籍資料部份，由業務單位針對合約所列之圖資進行檢核，未列入合約之圖層不納入驗收範圍。

15. 請提供批次讀取照片之功能。
	1. 本案已購置轄區內的地籍圖資料,非都市土地會整理土地編定資料輸入資料庫內.

2. 已於期中報告書附件三修正版中增加工作計畫書會議決議事項辦理情形。

3. 遵照辦理，自產跟他產資料內容重新調整，電子地圖規格請參考附件一。

4. 遵照辦理，修正於期中報告書修正版中，請參考附件一。

5. 各單位提供的圖資格式及座標系統不盡相同，所有圖資要匯入本系統皆需要專業的GIS工程師整理分析後，才可確保其正確性，請參考第85-104頁。

6. 以步驟導引方式建置資料，並以圖文方式標註說明，以達到無障礙規範。 

7. 已發文向工研院及水利署索取，目前等待回文中，另已向地調所詢問並無十萬分之一分幅地質圖可購買。

8. 遵照辦理，期中報告書修正版中修正，請參考第13、81、104頁。

9. 已有PC版介面，可供同步化上傳下載資料，將提供 貴處使用。

10. 會主動與貴單位索取資料，並與各承辦單位討論後，製作出統一輸出報表格式。

11. 已經與伍課長聯繫提供資料，以便測試匯入功能。

12. 未在合約內，故本次審查會未展示，將再與承辦人討論雛形是否符合。

13. GPS開發查報系統的功能時會提供一時間同步管理機制，可以將GPS位置與數位相機的照片建利關聯性。
14. 遵照辦理。

15. 將再與承辦單位確認照片張數，以便確立批次讀取照片之功能。




附件四 期末報告書審查會議決議事項辦理情形

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

「西拉雅國家風景區土地基本資料庫區內數化地籍資料購置案」

期末報告書審查會議決議事項辦理情形

	期中報告書審查會議決議事項
	辦理情形

	1. 都市土地使用分區圖層，請將烏山頭特定區計畫補上，並再檢核其他部份之完整性。

2. 系統請提供圖資列印前之預覽功能。

3. 請將LiDar正射影像圖層加入系統中。

4. 請將轄區邊界缺角之正射影像圖補齊，並加圖框及圖號，以便日後查詢。

5. 報告書P.78資料建置內容表格所列備註：「本資料僅供參考」，請修改為於表格最後才標示。

6. 請提供各種圖資進行座標轉換之轉換參數，包含TW67轉為TWD97及TW97轉TWD67。

7. 請將系統圖形查詢功能中之選取圖面物件所顯示之距離單位改為公尺或公里。

8. 請於系統顯示座標部份增加「TWD97」以提醒使用者本系統使用TWD97座標系統。

9. 統計功能可以產出Excel及PDF檔案部份，請提供自動偵測是否安裝相關瀏覽軟體。

10. 全區動植物分佈調查點圖資部份，請洽詢第六河川局提供。

11. 本案已建立各單位提供各項圖資之管道，請將各單位之聯絡窗口彙整後提供本處。

12. 路線DIY部份，若選取之起、迄點為轄區外，請顯示縣(市)圖讓使用者知道起、迄點之相對位置。

13. 請於最後一期款撥付前繳納保固保證金。

14. 請提供保固期駐點人員之資料。

15. 請提供正射影像之購買憑證。

16. 路線DIY部份需含下列功能：

(1) 起、迄、中途點選取之功能並產生環域(100公尺)的景點介紹及建議行程。

(2) 於圖上直接選取起、迄、中途點後作路線規劃。

17. 系統首頁之返回功能無法作用，請修正。

18. 圖例之排列請依使用度。

19. 請提供系統自動偵測是否安裝MapGuide軟體。

20. 地籍資料庫內之機關名稱請統一。

21. 請將公有地建立單一圖層並設圖例。

22. LiDar正射影像圖請加入系統，並以LiDar為基準進行圖資糾正。

23. 請規劃單位至本處協同本處工務課進行工程點位管理系統功能測試。

24. 請提供設施系統及工程點位管理系統概要表檢索查詢功能。

25. 系統部份功能會出現程式碼，請修正。

26. 本系統之美工、色系等，請修正為與本處網站一致，並提供返回本處網站之功能。

27. 路線DIY需可隨機點選，並提供三個以上點選之功能並提供輸出列印之功能。

28. 工程點位管理系統完工後需可直接轉換至設施管理系統。

29. 路線DIY部份，起迄點選取請增加輸入座標之方式。

30. 請於正射影像圖補齊後，提供A0出圖稿。

31. 工程點位管理系統需可直接匯入工程預算書圖、工程內容、細設、工程變更設計及竣工結(決)算書圖等資料。
	1. 會再確認資料的完整性。

2. 遵照辦理。

3. 遵照辦理，於系統中加入LiDar正射影像圖。

4. 已補齊邊界缺角部分之正射影像，會再加入圖框及圖號。

5. 已修改於期末報告書中，請參考第91頁。

6. 已修改，於期末報告書中第74頁。

7. 系統上顯示之距離單位為公里，請參考期末報告書之第43頁。

8. 遵照辦理，已修正，請參考期末報告書之第43頁。

9. 遵照辦理，於系統中修正。

10. 不確定河川局是否有生態資料,會再洽詢。
11. 已彙整聯絡資料，於期末報告書之附件五。
12. 起迄點之選取，系統會自動自資料庫內自動歸納資料後，供使用者點選。

13. 遵照辦理。

14. 遵照辦理，會提供保固期駐點人員之資料。
15. 遵照辦理，提供正射影像購買憑證。
16. (1)只選起、迄點對於使用者會比較方便,另外會增加地標到地標的路徑選擇,有關沿線景點會使用buffer select 選出。

(2) MapGuide技術面要再評估，盡量達到要求。

17. 遵照辦理，於系統中修正。

18. 遵照辦理，會依使用度做排列。

19. 遵照辦理，提供MapGuide viewer 供下載。
20. 遵照辦理，於系統中修正。
21. 遵照辦理，將公有地建立單一圖層。
22. LiDar圖層會加入系統顯示。

23. 遵照辦理，目前已取得工程資料並放入系統可供查詢使用。

24. 請課長提供工程概要表的項目以供系統開發，但因是額外需求請不列入期末驗收項目。

25. 遵照辦理修正。

26. 美工及色系會配合修正，增加返回西拉雅風管處網站之功能。
27. 同第16點問題，將一併修正。

28. 本案規畫時即已確定工程的資料完工後可以直接轉到設施資料庫供後續詢查使用。
29. 會提供直接由圖面點選起、迄點方式處理。

30. 遵照辦理，會先出小圖確認後再出A0出圖稿。
31. 系統已提供檔案上傳的機制，相關工程預算書圖可使用檔案上傳方式納入工程點位管理。


附件五 各圖資索取及連絡方式

	編號
	資料類別
	資料小類
	資料主要取得單位及承辦人
	取得方式
	承辦人
	電話
	參考網址

	1
	保安林資料
	林班基本圖
	行政院農委會林務局
	發文取得
	雷雅琦
	02-23515441#528
	　

	
	
	森林調查簿
	行政院農委會林務局
	發文取得
	雷雅琦
	02-23515441#528
	　

	
	
	林班土地利用型圖
	行政院農委會林務局
	發文取得
	雷雅琦
	02-23515441#528
	　

	
	
	保安林分佈圖
	行政院農委會林務局
	發文取得
	雷雅琦
	02-23515441#528
	　

	
	
	國有森林遊樂區分佈圖
	行政院農委會林務局
	發文取得
	雷雅琦
	02-23515441#528
	　

	
	
	林道分佈圖
	行政院農委會林務局
	發文取得
	雷雅琦
	02-23515441#528
	　

	2
	環境保護資料
	水質監測站分佈圖
	行政院環境保護署
	上網下載
	無
	　
	http://edb.epa.gov.tw/gis/func1/frame.asp

	
	
	飲用水水源水質保護區分佈圖
	行政院環境保護署
	上網下載
	無
	　
	http://edb.epa.gov.tw/gis/func1/frame.asp

	3
	水文資料
	氣象站分佈圖
	交通部中央氣象局
	上網下載
	賀介圭
	02-23491102
	http：www.cwb.gov.tw/gaiscgi/query_run.exe

	
	
	流域圖
	經濟部水利署
	發文取得
	王雅惠
	02-37073108
	　

	
	
	主要河川分佈圖
	經濟部水利署
	發文取得
	王雅惠
	02-37073108
	　

	
	
	雨量站
	經濟部水利署
	發文取得
	王雅惠
	02-37073108
	　

	
	
	水位測站
	經濟部水利署
	發文取得
	王雅惠
	02-37073108
	　

	
	
	流量測站
	經濟部水利署
	發文取得
	王雅惠
	02-37073108
	　

	
	
	蒸發量測站
	經濟部水利署
	發文：回覆無此圖層
	無
	　
	　

	
	
	含砂量測站
	經濟部水利署
	發文取得
	王雅惠
	02-37073108
	　

	
	
	河川水質監測站分佈圖
	行政院環境保護署
	上網下載
	無
	　
	http://edb.epa.gov.tw/gis/func1/frame.asp

	
	
	水庫集水區範圍圖
	經濟部水利署
	發文取得
	王雅惠
	02-37073108
	　

	
	
	水庫及壩址位置分佈圖
	經濟部水利署
	發文取得
	王雅惠
	02-37073108
	　

	
	
	地下水觀測站網
	經濟部水利署
	發文取得
	王雅惠
	02-37073108
	　

	4
	土壤地質資料
	五萬分之一分幅地質圖
	經濟部中央地質調查研究所
	發文：回覆無此圖層
	無
	　
	　


	
	
	五十萬分之一臺灣活動斷層分佈圖
	經濟部中央地質調查研究所
	　
發文：繳費
	鄭文昕
	02-29462793#393
	　

	
	
	
	
	
	出版品販售窗口：李小姐
	02-29462793#218
	　

	
	
	地質鑽孔資料
	經濟部中央地質調查研究所
	發文：繳費
	委託坤眾大地資訊(股)有限公司賴品妙協理
	02-26553090#531
	　

	
	
	地層下陷圖
	經濟部水利署
	發文取得
	王雅惠
	02-37073108
	　

	5
	生態調查資料
	全區動植物分佈調查點位圖
	農委會特有生物研究保育中心
	發文：回覆尚無出版電子資料
	無
	　
　
　
	　
　
　

	6
	土地利用現況資料
	都市土地使用分區圖
	內政部營建署、各縣市政府都市計畫單位
	發文
	
	
	

	
	
	非都市土地使用分區圖
	內政部營建署
	上網下載
	無
	　
	http://gisapsrv01.cpami.gov.tw/fcu-gis/default.asp

	
	
	土地利用現況圖
	內政部營建署
	發文：繳費
	國立台灣大學變遷中心：李小姐
	02-23655671#114
	

	
	
	環境敏感地區圖
	內政部營建署
	上網下載
	無
	　
	http://gisapsrv01.cpami.gov.tw/fcu-gis/default.asp

	
	
	限制發展區圖
	內政部營建署
	上網下載
	無
	　
	http://gisapsrv01.cpami.gov.tw/fcu-gis/default.asp

	
	
	古蹟點位圖
	台南縣政府文化局
	上網下載
	無
	　
	http://www.tainan.gov.tw/tnc/index.aspx

	7
	地籍資料
	地籍交換檔
	水上地政事務所
	發文：繳納規費
	黃小姐
	05-2680681#316
	　

	
	
	地籍登記謄本數值檔
　
　
　
　
	白河地政事務所
	發文：繳納規費
	蘇小姐
	06-5974823
	　

	
	
	
	鹽水地政事務所
	發文：繳納規費
	黃淑琴
	06-6522491#116
	　

	
	
	
	麻豆地政事務所
	發文：繳納規費
	謝先生
	06-5713417#118
	　

	
	
	
	玉井地政事務所
	發文：繳納規費
	黃先生
	06-5742049#106
	　

	
	
	
	新化地政事務所
	發文：繳納規費
	李先生
	06-5974823#137
	　

	8
	影像圖
	正射影像圖
	群立科技股份有限公司
	採購
	黃怡琇
	07-5376028
	　















































工程點位管理次系統
































自產資料





設施管理次系統





西拉雅國家風景區資源管理資訊系統





設施位置


工程點位位置


觀光遊憩設施位置


交通路網


…………..





觀光資源次系統





資源管理系統





他產資料





地理資訊系統管理平台








1.地籍資料


2.保安林資料


3.環境保護資料


4.水文資料


5.土壤地質資料


6.生態調查資料


7.土地利用現況資料


8.九福科技自產之電子地圖


9.彩色正射影像圖





倚天G200+





HP Designjet 800PS





HP-DL380G4


CPU:Intel Xeon (DP)3.2GHz 1顆


RAM:2G ECC DDR II 400 SDRAM DIMM


硬碟5顆 支援RAID 5





工程點位管理次系統





自產資料





設施管理次系統





西拉雅國家風景區資源管理資訊系統





設施位置


工程點位位置


觀光遊憩設施位置


交通路網


…………..





觀光資源次系統





資源管理系統





他產資料





地理資訊系統管理平台








1.地籍資料


2.保安林資料


3.環境保護資料


4.水文資料


5.土壤地質資料


6.生態調查資料


7.土地利用現況資料


8.九福科技自產之電子地圖


9.彩色正射影像圖














本專案保固壹年

















定期效能調校與硬體保養





� EMBED MS_ClipArt_Gallery.5  ���














建





問題追蹤與回覆





遠端線上維護





電子郵件諮詢/回覆





電話諮詢/回覆





原開發設計人員


駐點上線輔導





到場維修















































PAGE  
ii
[image: image85.wmf]

[image: image86.png]CPU A CPU EFIEEZ IR

m

MEM (7 it e RS

23-HEEK ;




_1223291241.vsd
觀光路線DIY


觀光旅遊資源查詢


旅遊資源新增


觀光資源次系統



_1223294615.vsd
新增


線上列印報表


新增點、線、面功能


套疊與列印輸出功能


報表輸出功能


線上操作說明功能


修改


刪除


放大


縮小


平移


圖層開/關


觀看全圖


前一畫面


單點選取


新增面物件


圓形選取


多邊形選取


新增點物件


新增線物件


行政區查詢定位


地籍查詢定位


公有地查詢定位


地標查詢定位


道路查詢定位


旅遊資源查詢定位


另存Excel格式


列印設定


列印功能


坐標查詢定位


通用模組功能


使用者管理功能


GIS圖形展示功能


圖形查詢功能


屬性資料查詢定位功能



_1225087435.vsd
Ethernet


Cloud


手提電腦


資料


資料維護人員


Internet /Intranet


INTERNET


AP


TCP/IP


Windows


MapGuide


IIS


GIS DATA


CLIENT AP


資料庫介面


TCP/IP


Windows


Win CE


讀圖工具


BROWSER


Windows


TCP/IP


查詢使用者


PDA


Oracle 10G



_1223293241.vsd

_1217264684.vsd
�����`���

�����

�����

(�

�@�

)�

�[�J���������

�����

(�

�G�

)�

���������

�����B�z�

�X�������

�����

(�

�T�

)�

�a�z�����w�

�{���a���

�

�{�����������

���L���J�

���r���������

���q�L�

���q�L�

�q�L�

���q�L�


_1217368130.vsd
維護經費


維護情形


設施管理統計


設施基本資料建檔


維護經費


設施管理查詢


PDA軌跡

維護情形


巡查人員之控管


設施管理次系統



_1217370831.vsd
GPS


查詢


登錄設施


地圖


觀看


工具


螢幕中心點


目前的GPS點


手動點選位置


設定/開啟


紀錄軌跡


設施查詢定位


交叉路口查詢定位


地籍查詢定位


地標查詢定位


設施管理外業巡查PDA



_1217368468.vsd
工程點位基本資料建檔


工程點位查詢


工程點位統計


新增


修改


刪除


工程點位管理次系統



_1217344627

_1210142675.vsd
�A�������

IBM ���e���

IBM �p�g�L�����

�������

IBM ���e���

�h�����T���

�p�g�L�����

�������

�g�A�q���

�

Hand held computer�

�A�������

�

�

�������

�

Web Server�

PC�

�

PC�

PDA�


_1217257396

_1214073543.vsd
�

�

�

�

�

�

�u�@�

��

��

1�

��

��

��

��

�

ID�

�u�@�W���

�}�l�

�����

�

��

��

��

��

��

��

��

1�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

2�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

3�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

6�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

5�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

11�

7�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

8�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

9�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

10�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

12�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

14�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

4�

��

��

��

��

��

��

��

13�

��

��

��

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��


_1149943758.vsd
�B�z�{���

�����

�

�

�

�

�

�

+�

+�

+�

+�

+�

+�

+�

+�

+�

+�

+�

+�

�

+�

+�

+�

+�

+�

120�

�

121�

120�

���

�

���

���

�

.    .    .    .
27 25 23 21�

�

�

�

�������

�������

�

4R�

���

3R�

�

2B�



5R�

�

�

�������

�������

�

�

�

�

�

ID�

49
50
:�

�a�q�a���

032401200000
032401210000
:�

�����g�a����������
�D�����g�a����������
�g�a�Q���{�p
:�

�������������

�

�Y���a������
�g���y�������y��
�g���y�v�T�d����
:�

���W�

�H�f�

4500
3500
:�

���F���������

������
������
:�

�D���t��
�������u
�B�D�t��
�������

����������������
���������������O�@���������

���H��������
�y����
�D�n�e�t������
:�

���U�����@���T�a����
���Q�U�����@�O�W�����_�h������
:�

�����u�

�L�Z������
�L�Z�g�a�Q�������

��������������
�m�����g�v�����v��
:�

(���� �����w)�

(���� �����w)�

(TM�G�����a�����t��)�

�a�y���������

���������

�������������

�s�Y�a�����

���F���u�

�C�����������

���q�����

�����O�@������

�g�[�a�������

�a���

�����v�������

���L�����


_1209544884

_1052090352.vsd

